PROJEKT

Uchwała Nr ……………………

Rady Miejskiej w Legnicy

z dnia …………… 2007 roku

w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta Legnica na lata 2007-2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 zm: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 i z 2006r. Nr 17, poz. 128), uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletni Program Inwestycyjny dla Miasta Legnica na lata 2007-2014 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta Legnica  na lata 2007-2014

- Wprowadzenie

Budżet roczny bez oparcia na programie wieloletnim ogranicza horyzont czasowy myślenia i planowania w gminie. Tymczasem większość inwestycji ma charakter długoterminowy. Już samo przygotowanie, a następnie realizacja inwestycji może trwać dłużej niż rok, a skutki jej realizacji, zwłaszcza w powiązaniu z innymi inwestycjami, gmina, jej budżet i mieszkańcy, mogą odczuwać przez kolejne dziesięciolecia.

Proces przygotowania inwestycji jest długotrwały i kosztowny. Obejmuje studia wykonalności, stworzenie koncepcji, pozyskanie gruntu, opracowanie dokumentacji, uzyskanie pozwolenia na budowę, itd. Konieczne jest też zapewnienie finansowania inwestycji w perspektywie wieloletniej.

Obecnie sytuacja wobec dostępności funduszy strukturalnych UE wymaga dłuższego horyzontu planowania, a przede wszystkim wybrania inwestycji, dla których zostanie przygotowana dokumentacja konieczna przy aplikowaniu o środki unijne (w tym: wnioski o dofinansowanie, studia wykonalności, ocena oddziaływania na środowisko). Inwestycje dofinansowywane z funduszy UE wymagają współfinansowania własnego ze środków budżetu gminy lub poprzez zadłużanie się. Z tego względu planowanie powinno uwzględniać proces pozyskania środków z funduszy strukturalnych.

Wieloletni Program Inwestycyjny (WPI) jest jednym z podstawowych dokumentów w systemie planowania strategicznego gminy, porządkującym 
i dookreślającym zamierzenia inwestycyjne miasta na lata 2007 – 2014. Jest techniką sprzyjającą poprawie jakości planowania, sprawności organizacyjnej i skuteczności 
w osiąganiu zamierzonych celów.

Celem głównym Wieloletniego Programu Inwestycyjnego jest wprowadzenie nowego systemu planowania inwestycji miejskich.

Celami szczegółowymi są:

- racjonalizacja i uporządkowanie procesu podejmowania decyzji o kształcie programu inwestycyjnego i części inwestycyjnej budżetu miasta Legnica,

- utrzymanie kontroli nad jakością techniczną, terminowością wykonania i kosztami inwestycji umieszczonych w programie inwestycyjnym miasta Legnica,

- wzrost trafności i efektywności procesu decyzyjnego na wszystkich etapach,

- umożliwienie pozyskiwania środków zewnętrznych służących finansowaniu inwestycji miejskich.

„Wieloletni Program Inwestycyjny dla miasta Legnica na lata 2007 – 2014” jest dokumentem kroczącym w horyzoncie 8 – letnim, co oznacza jego coroczną aktualizację i przesuwanie horyzontu czasowego o 1 rok.

WPI sporządzono wg wiedzy i stanu prawnego na dzień 30.06.2007r.

- Podstawy opracowania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Legnica

Wieloletni Program Inwestycyjny został opracowany na podstawie następujących dokumentów strategicznych miasta Legnica, regionu i kraju,

  - Poziom krajowy:

  - Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007-2015,

  - Narodowa Strategia Spójności 2007-2013,

  - Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013,

  - Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju,

  - PO Infrastruktura i Środowisko,

  - PO Kapitał Ludzki ,

  - PO Innowacyjna Gospodarka.

  - Poziom regionalny:

  - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013;

  - Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego,

  - Poziom lokalny:

  - Strategia Rozwoju Miasta Legnica.

- Prognoza finansowa

W opracowanej prognozie finansowej zaprezentowano wyniki miasta Legnica na lata 2007 – 2022.

Została ona przygotowana w oparciu o szczegółową analizę poszczególnych źródeł dochodów i wydatków budżetowych, w wykonaniu budżetów miasta Legnica w latach 2005 - 2006.

Rozkład nakładów finansowych na przestrzeni lat 2007 – 2014, został uzależniony od cyklu realizacji inwestycji oraz od przewidywanej dostępności bezzwrotnych środków pieniężnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, gdyż podstawowym założeniem przyjętym podczas konstruowania WPI było uwzględnienie dofinansowania zadań z funduszy strukturalnych.

Łączna kwota wsparcia, uwzględniająca również inne niż unijne środki pomocowe, wynosi ok. 51,07 % całkowitych nakładów inwestycji wpisanych do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego

Na potrzeby prognozy finansowej miasta Legnica przyjęto zaprezentowane poniżej założenia makroekonomiczne. Podstawą tych założeń były dostępne analizy 
i prognozy rynkowe. Dane dotyczące inflacji przyjęte zostały na podstawie założeń do Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 (Tabela 1).

Tab. 1. Przyjęte założenia makroekonomiczne SRK 2007-2015

| Wyszczególnienie | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wskaźniki makroekonomiczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| inflacja CPI [%] | 3,1 | 3,0 | 2,5 | 2,9 | 3,9 | 3,8 | 3,6 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,5 |
| Założone stopy procentowe dla PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WIBOR 1M | 6,1 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| WIBOR 3M | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Oprocentowanie kredytów komercyjnych przyjęte w Prognozie | 6,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |

Przy prognozowaniu dochodów budżetowych miasta Legnica, uwzględniono m.in. roczne wykonania planu dochodów budżetowych w latach 2005– 2006. Poszczególne pozycje dochodów w kolejnych latach prognozy, wynikające 
z klasyfikacji budżetowej, zostały skorygowane o odpowiednie współczynniki oparte na prognozie średniorocznej inflacji. Podobne założenie zastosowano przy prognozowaniu wydatków budżetowych miasta Legnica w latach 2007 – 2014.

- Charakterystyka Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Legnica

Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2007 – 2014 zawiera zestawienie przedsięwzięć inwestycyjnych przewidywanych do realizacji przez miasto Legnica oraz jego jednostki organizacyjne. Został sporządzony w powiązaniu z szacowanymi możliwościami finansowymi wynikającymi z przygotowanych prognoz finansowych. WPI obrazuje hierarchię ważności i wynikającą z niej kolejność realizacji zadań. Przedsięwzięcia, które zostały umieszczone w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym, a ich realizacja nie rozpoczęła się, podlegają w kolejnych latach weryfikacji i sprawdzeniu.

Wysokość nakładów w kolejnych latach przyjęto na podstawie kosztorysów inwestorskich, jednak w wielu przypadkach wielkości prognozowanych nakładów finansowych są jedynie wartościami szacunkowymi.

Zadania ujęte w roku 2007 znajdują pokrycie w obowiązującym budżecie miasta Legnica.

W zakresie realizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego stosowana będzie szeroko polityka poszukiwania dodatkowych źródeł finansowania inwestycji miejskich, m. in. z takich źródeł finansowania jak:

- Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej,

- Mechanizmy Finansowe,

- Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- Bank Gospodarstwa Krajowego,

- Krajowy Fundusz Mieszkaniowy.

Zadania umieszczone w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym uszeregowane zostały w ramach  9 programów tematycznych, a mianowicie:

- Program 1.  Przedsięwzięcia z zakresu komunikacji i transportu.

Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego.

- Program 2.  Przedsięwzięcia z zakresu oświaty.

Cel: Standaryzacja bazy materialnej obiektów oświatowych - obiekty sportowe, dydaktyczne.

- Program 3.  Przedsięwzięcia z zakresu kultury i sportu.

Cel: Modernizacja, rewaloryzacja i budowa obiektów kulturalnych 
i sportowych.

- Program 4.  Przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska.

Cel: Poprawa warunków środowiska naturalnego w mieście poprzez ochronę powietrza, wody, gleby; kontynuacja działań "miasto przyjazne środowisku".

- Program 5. Przedsięwzięcia z zakresu budownictwa komunalnego i infrastruktury komunalnej.

Cel: Poprawa bazy mieszkaniowej w mieście, uzbrojenie terenu w sieci wodno-kanalizacyjne, budowa dróg lokalnych, oświetlenia, cmentarza komunalnego.

- Program 6. Przedsięwzięcia z zakresu usprawnienia obsługi mieszkańców.

Cel: Budowa podstaw społeczeństwa informacyjnego i modernizacja bazy lokalowej Urzędu Miasta Legnica.

- Program 7. Przedsięwzięcia z zakresu bezpieczeństwa i ochrony ludności.

Cel: Usprawnienie i skoordynowanie działań w zakresie ratownictwa i sytuacji kryzysowych w mieście.

- Program 8. Przedsięwzięcia z zakresu rewitalizacji zdegradowanych obszarów miasta.

Cel: Odnowa zdegradowanych społecznie, technicznie i ekonomicznie obszarów miejskich.

- Program 9. Przedsięwzięcia z zakresu polityki społecznej, rynku pracy i bezrobocia.

Cel: Poprawa sytuacji społecznej na terenie Miasta Legnica

Dziedziny programowania (programy tematyczne), nie mają charakteru rozłącznego. Działania podejmowane w ich ramach mogą, a nawet muszą się wzajemnie wspomagać i uzupełniać. Należy tu też kategorycznie zaznaczyć, że wprowadzona numeracja nie ma charakteru hierarchicznego, a jedynie porządkujący.

Pomimo znamion  uniwersalności jakie mają zapisane w Strategii cele, zakłada się, że w przypadku, gdy zgłaszane do WPI i wysoko oceniane zadania inwestycyjne wykażą niespójność z tym dokumentem, WPI stanie się podstawą do uchwalenia zmian i modyfikacji dokumentu „Strategii Rozwoju Miasta Legnica na lata 2004 - 2014”. Takie systemowe i kompleksowe podejście pozwoli na stopniowe dopasowywanie i modernizację strategii oraz hierarchizację jej celów i priorytetów, zgodnie ze zmieniającymi się warunkami zewnętrznymi.

Wdrożenie zapisów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego (WPI) umożliwia miastu Legnica lepsze zarządzanie projektami inwestycyjnymi, co w konsekwencji przyczyni się do:

- pobudzania rozwoju gospodarczego,

- sprawniejszego i efektywniejszego zarządzania oraz wdrażania w mieście strategii.

Wieloletni Program Inwestycyjny pozwala w szczególności na zdyscyplinowanie, skoordynowanie i planowe przygotowywanie nowych inwestycji, w tempie możliwie jak najbardziej dopasowanym do możliwości budżetu miasta Legnica. Dokument ten zapewnia też ciągłą gotowość do rozpoczynania następnych zadań 
w przypadku pojawienia się dodatkowych możliwości finansowych lub też rezygnacji z zaplanowanych wcześniej przedsięwzięć w sytuacji np. nie przyznania lub istotnego zmniejszenia maksymalnego poziomu dofinansowania zadań ze środków pomocowych. Jest to bardzo istotne choćby z uwagi na fakt, że średni cykl przygotowania nowego zadania wynosi około 90 tygodni [niecałe dwa lata].

Wieloletni Program Inwestycyjny pełni również funkcję informacyjną o:

- kierunkach inwestycji,

- planowanym terminie ich realizacji,

- kosztach dla społeczności lokalnej,

dla pracowników administracji oraz inwestorów, dając im kompleksowy, teraźniejszy i przyszły obraz miasta.

Wieloletni Program Inwestycyjny jest także wyznacznikiem kierunków podejmowanych działań i ich weryfikatorem. Umożliwia prognozowanie, nie tylko potrzebnych zasobów finansowych, ale także źródeł ich pozyskania. Ma to szczególnie znaczenie w sytuacji, gdy pozyskanie środków musi być poprzedzone czasochłonną procedurą np. z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, czy też 
z Mechanizmów Finansowych.

Wieloletni Program Inwestycyjny pozwala również na zmniejszenie ryzyka braku płynności finansowej oraz wybór optymalnych sposobów finansowania, tym samym dyscyplinując politykę finansową miasta.

Kolejną ważną korzyścią, bezspornie wynikającą ze stosowania procedury Wieloletniego Programu Inwestycyjnego jest to, że miasto ma możliwość starania się o przyznanie środków z tych funduszy, w tym Unii Europejskiej, w których warunkiem podstawowym ubiegania się o dotacje jest posiadanie takiego dokumentu.

- Podsumowanie

Wieloletni Program Inwestycyjny dla Miasta Legnica na lata 2007-2014, jest średniookresowym dokumentem planistycznym, który służy do realizacji strategii rozwoju miasta Legnicy i obrazuje taktykę inwestycyjną władz. Program przypisuje poszczególnym przedsięwzięciom harmonogramy finansowania zadań i określa możliwości ich spłacania, uwiarygodniając tym samym samorząd w zakresie zamierzeń rozwojowych. Ponadto daje możliwość kontrolowania wydatków samorządu i optymalizuje wykorzystanie środków na inwestycje komunalne, umożliwiając tym samym łatwiejszy dostęp do zewnętrznego finansowania inwestycji.

Efektem planowania zadań inwestycyjnych w wymiarze wieloletnim jest możliwość konsekwentnej realizacji założeń „Strategii Rozwoju Miasta Legnicy na lata 2004-2014”.

Spójność Wieloletniego Programu Inwestycyjnego ze Strategią Rozwoju Miasta Legnicy i innymi dokumentami planistycznymi miasta oraz równocześnie przełożenie zapisów tych dokumentów na realizujące je programy inwestycyjne gwarantowana jest przez proces ustalenia kierunków inwestowania w mieście.

Do wymiernych efektów wdrożenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego należy:

- utworzenie bazy danych o potrzebach inwestycyjnych miasta Legnica,

- wprowadzenie dłuższego niż 3 lata okresu planowania i prognozowania finansów, co wydaje się konieczne biorąc pod uwagę cykl inwestycyjny,

- konfrontację potrzeb z rzeczywistymi możliwościami finansowymi miasta Legnica w kilku najbliższych latach,

- wzmożenie starań o pozyskanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na działalność inwestycyjną.

Roman Sakowski	   				                  Tadeusz Krzakowski

Dyrektor						                           Prezydent

Wydziału Rozwoju Miasta						             Miasta Legnicy

Wieloletni Program Inwestycyjny dla Miasta Legnicy na lata 2007-2014 tyś PLN

|  | zadanie ujęte w WPI 2007 - 2010 i przewidziane do realizacji w budżecie miasta Legnica na rok 2007 |
| --- | --- |
|  | zadanie przygotowywane do współfinansowania ze środków UE |
| Lp. | Komórka Merytoryczna | Nazwa zadania | Okres realizacji | Łączna wartość zadania (tys. PLN) | Nakłady poniesione dotychczas (tys. PLN) | 2007 (tys. zł) | 2008 (tys. zł) | 2009 (tys. zł) | 2010 (tys. zł) | 2011 (tys. zł) | 2012 (tys. zł) | 2013 (tys. zł) | 2014 (tys. zł) | Ogółem nakłady 2007 – 2014 (tys. zł) | Nakłady do poniesienia po 2014 (tys. zł) |
| OGÓŁEM NAKŁADY WPI (w tys. zł) |  | 672 195,56 | 72 765,16 | 33 376,93 | 65 325,04 | 91 663,26 | 103 742,08 | 83 610,27 | 62 590,18 | 32 455,53 | 24 400,43 | 497 163,72 | 100 266,68 |
| środki gminne |  | 346 493,31 | 70 222,96 | 27 954,76 | 40 885,88 | 51 991,61 | 47 840,35 | 32 996,89 | 20 640,65 | 9 933,46 | 9 982,91 | 242 226,51 | 32 043,84 |
| środki UE |  | 305 900,95 | 2 542,20 | 2 402,17 | 21 239,16 | 35 967,54 | 54 537,63 | 49 449,28 | 40 785,43 | 21 357,96 | 13 253,46 | 238 992,63 | 64 366,12 |
| inne środki |  | 19 801,29 | - | 3 020,00 | 3 200,00 | 3 704,10 | 1 364,10 | 1 164,10 | 1 164,10 | 1 164,11 | 1 164,06 | 15 944,57 | 3 856,72 |
| Program 1. Przedsięwzięcia z zakresu komunikacji i transportu. Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego. |
|  |  | OGÓŁEM NAKŁADY PROGRAM 1.(tys. zł) |  | 250 704,81 | 12 965,36 | 9 915,76 | 11 033,37 | 22 087,42 | 32 400,00 | 32 400,00 | 27 548,01 | 14 400,00 | 12 230,00 | 164 014,56 | 75 724,89 |
|  |  | środki gminne |  | 65 822,32 | 10 423,16 | 7 186,30 | 4 009,51 | 7 534,88 | 5 625,00 | 5 200,00 | 5 492,20 | 3 860,00 | 5 132,50 | 46 040,39 | 11 358,77 |
|  |  | środki UE |  | 182 882,49 | 2 542,20 | 729,46 | 7 023,86 | 14 552,54 | 26 775,00 | 27 200,00 | 22 055,81 | 10 540,00 | 7 097,50 | 115 974,17 | 64 366,12 |
|  |  | inne środki |  | 2 000,00 | - | 2 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 2 000,00 | - |
| 1.1. | Wydział Inwestycji Miejskich / Wydział Infrastruktury Komunalnej | Przebudowa ulic: Moniuszki, Rzeczpospolitej, Zamiejskiej, Nowodworskiej [od Jaworzyńskiej] – TRASA NR 5 | 2014-2017 | 33 086,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 630,00 | 1 630,00 | 31 456,40 |
|  |  | środki gminne |  | 6 348,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 630,00 | 1 630,00 | 4 718,50 |
|  |  | środki UE |  | 26 737,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 26 737,90 |
|  |  | inne środki |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 1.2. | Wydział Inwestycji Miejskich / Wydział Infrastruktury Komunalnej | Przebudowa ulic: Lotnicza, Kołobrzeska – TRASA NR 6 | 2014-2017 | 24 750,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 450,00 | 1 450,00 | 23 300,00 |
|  |  | środki gminne |  | 3 712,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 217,50 | 217,50 | 3 495,00 |
|  |  | środki UE |  | 21 037,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 232,50 | 1 232,50 | 19 805,00 |
|  |  | inne środki |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 1.3. | Wydział Inwestycji Miejskich / Wydział Infrastruktury Komunalnej | Przebudowa ulic: Bydgoskiej [od Lubińskiej do Szczytnickiej] i Szczytnickiej | 2008-2009 | 5 150,00 |  |  | 2 150,00 | 3 000,00 |  |  |  |  |  | 5 150,00 | - |
|  |  | środki gminne |  | 5 150,00 |  |  | 2 150,00 | 3 000,00 |  |  |  |  |  | 5 150,00 |  |
|  |  | środki UE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  | inne środki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 1.4. | Wydział Inwestycji Miejskich / Wydział Infrastruktury Komunalnej | Przebudowa ulic na osiedlu Piekary Wielkie | 2008-2011 | 1 210,00 |  |  | 310,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |  |  |  | 1 210,00 | - |
|  |  | środki gminne |  | 1 210,00 |  |  | 310,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |  |  |  | 1 210,00 |  |
|  |  | środki UE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  | inne środki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 1.5. | Wydział Inwestycji Miejskich / Wydział Infrastruktury Komunalnej | Przebudowa ulicy Wojska Polskiego | 2008-2009 | 1 260,00 |  |  | 60,00 | 1 200,00 |  |  |  |  |  | 1 260,00 | - |
|  |  | środki gminne |  | 1 260,00 |  |  | 60,00 | 1 200,00 |  |  |  |  |  | 1 260,00 |  |
|  |  | środki UE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  | inne środki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 1.6 | Wydział Inwestycji Miejskich / Wydział Infrastruktury Komunalnej | Przebudowa ulicy Chocianowskiej wraz z wymianą oświetlenia | 2008-2013 | 1 550,00 |  |  | 50,00 | 100,00 | 600,00 | 100,00 | 400,00 | 800,00 |  | 1 550,00 | - |
|  |  | środki gminne |  | 1 550,00 |  |  | 50,00 | 100,00 | 600,00 | 100,00 | 400,00 | 800,00 |  | 1 550,00 |  |
|  |  | środki UE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  | inne środki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 1.7. | Wydział Inwestycji Miejskich / Wydział Infrastruktury Komunalnej | Przebudowa ulicy Wielogórskiej z drogami dojazdowymi | 2012-2014 | 4 650,00 |  |  |  |  |  |  | 1 200,00 | 1 200,00 | 2 250,00 | 4 650,00 | - |
|  |  | środki gminne |  | 4 650,00 |  |  |  |  |  |  | 1 200,00 | 1 200,00 | 2 250,00 | 4 650,00 |  |
|  |  | środki UE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  | inne środki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 1.8. | Wydział Inwestycji Miejskich / Wydział Infrastruktury Komunalnej | Trasa Nr 2 a. Modernizacja ciągu ulic od skrzyżowania ul. Złotoryjskiej z ul. Muzealną do skrzyżowania ul. Jaworzyńskiej z ul. Borsuczą w ciągu ulic Skarbka i Jaworzyńskiej wraz z obiektami inżynieryjnymi | 2007-2011 | 16 015,00 |  | 260,00 | 695,00 | 2 060,00 | 6 000,00 | 7 000,00 |  |  |  | 16 015,00 | - |
|  |  | środki gminne |  | 2 623,25 |  | 260,00 | 104,25 | 309,00 | 900,00 | 1 050,00 |  |  |  | 2 623,25 |  |
|  |  | środki UE |  | 13 391,75 |  |  | 590,75 | 1 751,00 | 5 100,00 | 5 950,00 |  |  |  | 13 391,75 |  |
|  |  | inne środki |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 1.9. | Wydział Inwestycji Miejskich / Wydział Infrastruktury Komunalnej | Trasa Nr 4 Modernizacja ciągu ulic od skrzyżowania ul. Skarbka z ul. Jaworzyńską do skrzyżowania ul. Wielkiej Niedźwiedzicy z ul. Wrocławską w ciągu ul. Witelona - Wrocławskie j- II Armii Wojska - Piłsudskiego wraz z obiektami inżynieryjnymi | 2007-2013 | 23 900,00 |  | 100,00 | 300,00 | 1 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |  | 23 900,00 | - |
|  |  | środki gminne |  | 3 670,00 |  | 100,00 | 45,00 | 225,00 | 825,00 | 825,00 | 825,00 | 825,00 |  | 3 670,00 |  |
|  |  | środki UE |  | 20 230,00 |  |  | 255,00 | 1 275,00 | 4 675,00 | 4 675,00 | 4 675,00 | 4 675,00 |  | 20 230,00 |  |
|  |  | inne środki |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 1.10. | Wydział Inwestycji Miejskich / Wydział Infrastruktury Komunalnej | Przebudowa drogi krajowej nr 94 w Legnicy: Etap I - ul. Chojnowska od granic miasta do ul. Jagiellońskiej Etap II- przebudowa ul. Wrocławskiej I etap- przebudowa ul. Wrocławskiej II etap | 2006-2012 | 36 680,79 | 3 286,97 | 3 615,81 | 2 000,00 | 5 100,00 | 7 500,00 | 7 600,00 | 7 578,01 | - | - | 33 393,82 | - |
|  |  | środki gminne |  | 9 369,48 | 3 286,97 | 1 615,81 | 300,00 | 765,00 | 1 125,00 | 1 140,00 | 1 136,70 |  |  | 6 082,51 |  |
|  |  | środki UE |  | 25 311,31 |  |  | 1 700,00 | 4 335,00 | 6 375,00 | 6 460,00 | 6 441,31 |  |  | 25 311,31 |  |
|  |  | inne środki |  | 2 000,00 |  | 2 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 2 000,00 |  |
| 1.11. | Wydział Inwestycji Miejskich / Wydział Infrastruktury Komunalnej | Przebudowa ulicy Gniewomierskiej (Przebudowa ulicy Gniewomierskiej związana z aktywizacją terenów inwestycyjnych na obszarze gmin Legnica i Legnickie Pole) | 2005-2010 | 10 000,00 | 100,99 | 200,00 | 5 138,37 | 3 960,64 | 600,00 |  |  |  |  | 9 899,01 | - |
|  |  | środki gminne |  | 1 755,85 | 100,99 | 200,00 | 770,76 | 594,10 | 90,00 |  |  |  |  | 1 654,86 |  |
|  |  | środki UE |  | 8 244,15 |  | - | 4 367,61 | 3 366,54 | 510,00 |  |  |  |  | 8 244,15 |  |
|  |  | inne środki |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 1.12. | Wydział Inwestycji Miejskich / Wydział Infrastruktury Komunalnej | Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Rzeczypospolitej z ul. Bielańską | 2004-2007 | 3 070,15 | 70,15 | 3 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 3 000,00 | - |
|  |  | środki gminne |  | 3 070,15 | 70,15 | 3 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 3 000,00 |  |
|  |  | środki UE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  | inne środki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 1.13. | Wydział Inwestycji Miejskich / Wydział Infrastruktury Komunalnej | Rozbudowa systemu transportu publicznego w Legnicy wraz z zakupem taboru autobusowego i przebudową ulicy Myrka w tym: - Rozbudowa systemu transportu publicznego w Legnicy wraz z zakupem taboru autobusowego - Przebudowa ulicy Myrka | 2005-2007 | 7 882,47 | 5 292,52 | 2 589,95 |  |  |  |  |  |  |  | 2 589,95 | - |
|  |  | środki gminne |  | 4 610,81 | 2 750,32 | 1 860,49 |  |  |  |  |  |  |  | 1 860,49 |  |
|  |  | środki UE |  | 3 271,66 | 2 542,20 | 729,46 |  |  |  |  |  |  |  | 729,46 |  |
|  |  | inne środki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 1.14. | Zarząd Dróg Miejskich / Wydział Infrastruktury Komunalnej | Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż Al. Piłsudskiego | 2006-2009 | 1 000,00 | 333,22 | 100,00 | 200,00 | 366,78 |  |  |  |  |  | 666,78 |  |
|  |  | środki gminne |  | 1 000,00 | 333,22 | 100,00 | 200,00 | 366,78 |  |  |  |  |  | 666,78 |  |
|  |  | środki UE |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  | inne środki |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 1.15. | Wydział Inwestycji Miejskich / Wydział Infrastruktury Komunalnej | Budowa Zbiorczej Drogi Południowej wraz z przeprawą mostową przez rzekę Kaczawę w tym: Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap II od ul. Wojska Polskiego do Al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie | 1993-2017 | 60 000,00 | 3 881,51 | 50,00 | 100,00 | 500,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 35 150,00 | 20 968,49 |
|  |  | środki gminne |  | 12 341,78 | 3 881,51 | 50,00 | 15,00 | 75,00 | 1 035,00 | 1 035,00 | 1 035,00 | 1 035,00 | 1 035,00 | 5 315,00 | 3 145,27 |
|  |  | środki UE |  | 47 658,22 |  |  | 85,00 | 425,00 | 5 865,00 | 5 865,00 | 5 865,00 | 5 865,00 | 5 865,00 | 29 835,00 | 17 823,22 |
|  |  | inne środki |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 1.16. | Wydział Inwestycji Miejskich / Zarząd Dróg Miejskich / Referat Informatyki | Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem w mieście. | 2008-2012 | 20 000,00 |  |  | 30,00 | 4 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 970,00 |  |  | 20 000,00 | - |
|  |  | środki gminne |  | 3 000,00 |  |  | 4,50 | 600,00 | 750,00 | 750,00 | 895,50 |  |  | 3 000,00 |  |
|  |  | środki UE |  | 17 000,00 |  |  | 25,50 | 3 400,00 | 4 250,00 | 4 250,00 | 5 074,50 |  |  | 17 000,00 |  |
|  |  | inne środki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| Program 2. Przedsięwzięcia z zakresu oświaty. Cel: Standaryzacja bazy materialnej obiektów oświatowych - obiekty sportowe, dydaktyczne. |
|  |  | OGÓŁEM NAKŁADY PROGRAM 2.(tys. Zł) |  | 39 616,40 | 2 679,12 | 4 530,00 | 8 350,00 | 12 557,28 | 9 000,00 | 1 500,00 | 1 000,00 | - | - | 36 937,28 | - |
|  |  | środki gminne |  | 38 736,40 | 2 679,12 | 4 090,00 | 8 150,00 | 12 317,28 | 9 000,00 | 1 500,00 | 1 000,00 | - | - | 36 057,28 | - |
|  |  | środki UE |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | inne środki |  | 880,00 | - | 440,00 | 200,00 | 240,00 | - | - | - | - | - | 880,00 | - |
| 2.1. | Inwestycje Miejskie / Wydział Oświaty Oświaty i Sportu | Przebudowa boisk szkolnych oraz termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 19 przy Al. Rzeczpospolitej 129 | 2010-2012 | 3 000,00 |  |  |  |  | 500,00 | 1 500,00 | 1 000,00 |  |  | 3 000,00 | - |
|  |  | środki gminne |  | 3 000,00 |  |  |  |  | 500,00 | 1 500,00 | 1 000,00 |  |  | 3 000,00 |  |
|  |  | środki UE |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  | inne środki |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 2.2. | Inwestycje Miejskie / Wydział Oświaty Oświaty i Sportu | Budowa boiska szkolnego oraz termomodernizacja budynku przy Gimnazjum nr 4 ul. Marii Skłodowskiej - Curie 1a | 2009-2011 | 3 000,00 |  |  | 700,00 | 1 300,00 | 1 000,00 |  |  |  |  | 3 000,00 | - |
|  |  | środki gminne |  | 3 000,00 |  |  | 700,00 | 1 300,00 | 1 000,00 |  |  |  |  | 3 000,00 |  |
|  |  | środki UE |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  | inne środki |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 2.3. | Wydział Inwestycji Miejskich / Wydział Oświaty i Sportu | Szkoła Podstawowa Nr 9 ul. Marynarska 31 - modernizacja elewacji i instalacji, termorenowacja dachów i modernizacja boisk szkolnych | 1998-2009 | 6 300,00 | 1 806,80 | 840,00 | 650,00 | 3 003,20 |  |  |  |  |  | 4 493,20 | - |
|  |  | środki gminne |  | 5 420,00 | 1 806,80 | 400,00 | 450,00 | 2 763,20 |  |  |  |  |  | 3 613,20 |  |
|  |  | środki UE |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  | inne środki |  | 880,00 |  | 440,00 | 200,00 | 240,00 |  |  |  |  |  | 880,00 |  |
| 2.4. | Wydział Inwestycji Miejskich / Wydział Oświaty i Sportu | Szkoła Podstawowa Nr 18 ul. Grabskiego 5 - termodernizacja szkoły, przebudowa sanitariatów, szatni i pomieszczeń gospodarczych, wymiana i modernizacja instalacji wewnętrznych, rozbudowa sali sportowej i zespołu żywieniowego i zerówki, modernizacja boiska naziemnych i zagospodarowanie terenu | 2005-2010 | 8 495,80 | 317,60 | 1 100,00 | 2 000,00 | 2 578,20 | 2 500,00 |  |  |  |  | 8 178,20 | - |
|  |  | środki gminne |  | 8 495,80 | 317,60 | 1 100,00 | 2 000,00 | 2 578,20 | 2 500,00 |  |  |  |  | 8 178,20 |  |
|  |  | środki UE |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  | inne środki |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 2.5. | Wydział Inwestycji Miejskich / Wydział Oświaty i Sportu | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Radosna 17 - termomodernizacja obiektów szkolnych, przebudowa sanitariatów, wymiana i modernizacja instalacji wewnętrznych, rozbudowa hali sportowej z przebudową zaplecza sanitarno-szatniowego, modernizacja boisk naziemnych i zagospodarowanie terenu | 2005-2010 | 18 000,00 | 524,12 | 1 800,00 | 5 000,00 | 5 675,88 | 5 000,00 |  |  |  |  | 17 475,88 | - |
|  |  | środki gminne |  | 18 000,00 | 524,12 | 1 800,00 | 5 000,00 | 5 675,88 | 5 000,00 |  |  |  |  | 17 475,88 |  |
|  |  | środki UE |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  | inne środki |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 2.6. | Wydział Inwestycji Miejskich / Wydział Oświaty i Sportu | Zespół Placówek Specjalnych ul. Rycerska 13 - przebudowa z rozbudową Sali gimnastycznej | 2006-2007 | 820,60 | 30,60 | 790,00 |  |  |  |  |  |  |  | 790,00 | - |
|  |  | środki gminne |  | 820,60 | 30,60 | 790,00 |  |  |  |  |  |  |  | 790,00 |  |
|  |  | środki UE |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  | inne środki |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| Program 3. Przedsięwzięcia z zakresu kultury i sportu. Cel: Modernizacja, rewaloryzacja i budowa obiektów kulturalnych i sportowych. |
|  |  | OGÓŁEM NAKŁADY PROGRAM 3.(tys. |  | 183 711,86 | 37 433,25 | 15 256,05 | 30 592,34 | 28 653,53 | 25 293,75 | 17 082,94 | 8 900,00 | 3 000,00 | 2 600,00 | 131 378,61 | 14 900,00 |
|  |  | środki gminne |  | 136 994,77 | 37 433,25 | 13 079,96 | 19 397,84 | 17 158,03 | 15 618,25 | 9 107,44 | 4 700,00 | 3 000,00 | 2 600,00 | 84 661,52 | 14 900,00 |
|  |  | środki UE |  | 43 987,09 | - | 1 596,09 | 9 144,50 | 11 395,50 | 9 675,50 | 7 975,50 | 4 200,00 | - | - | 43 987,09 | - |
|  |  | inne środki |  | 2 730,00 | - | 580,00 | 2 050,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | 2 730,00 | - |
| 3.1. | Teatr im. Heleny Modrzejewskiej | Rewitalizacja budynków Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy | 2007-2008 | 3 077,29 |  | 2 677,29 | 400,00 |  |  |  |  |  |  | 3 077,29 | - |
|  |  | środki gminne |  | 1 081,20 |  | 1 081,20 |  |  |  |  |  |  |  | 1 081,20 |  |
|  |  | środki UE |  | 1 996,09 |  | 1 596,09 | 400,00 |  |  |  |  |  |  | 1 996,09 |  |
|  |  | inne środki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 3.2. | Wydział Inwestycji Miejskich / Wydział Kultury i Nauki / | Akademia Rycerska ul. Chojnowska 2 - modernizacja i rewaloryzacja w tym: - Restauracja i modernizacja Akademii Rycerskiej w Legnicy - Etap I - skrzydło E południowo - zachodnie z wieżą | 1979-2010 | 58 583,80 | 30 174,65 | 2 552,46 | 9 875,29 | 10 170,59 | 5 810,81 |  |  |  |  | 28 409,15 | - |
|  |  | środki gminne |  | 51 319,80 | 30 174,65 | 2 552,46 | 5 731,29 | 7 050,59 | 5 810,81 |  |  |  |  | 21 145,15 |  |
|  |  | środki UE |  | 7 264,00 |  |  | 4 144,00 | 3 120,00 |  |  |  |  |  | 7 264,00 |  |
|  |  | inne środki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 3.3. | Wydział Inwestycji Miejskich / Wydział Kultury i Nauki / Wydział Rozwoju Miasta | Rewaloryzacja i rozbudowa Legnickiej Biblioteki Publicznej w Legnicy | 2004-2011 | 17 750,96 | 209,20 | 10,00 | 4 382,94 | 4 382,94 | 4 382,94 | 4 382,94 |  |  |  | 17 541,76 | - |
|  |  | środki gminne |  | 2 848,96 | 209,20 | 10,00 | 657,44 | 657,44 | 657,44 | 657,44 |  |  |  | 2 639,76 |  |
|  |  | środki UE |  | 14 902,00 |  |  | 3 725,50 | 3 725,50 | 3 725,50 | 3 725,50 |  |  |  | 14 902,00 |  |
|  |  | inne środki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 3.4. | Wydział Inwestycji Miejskich / Muzeum Miedzi w Legnicy | Renowacja i modernizacja budynków Muzeum Miedzi przy ul. Partyzantów i Św. Jana oraz przyległego do nich lapidarium i organizacja nowych wystaw stałych | 2008-2012 | 9 720,00 |  |  | 220,00 | 2 500,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 3 000,00 |  |  | 9 720,00 | - |
|  |  | środki gminne |  | 1 580,00 |  |  | 80,00 | 400,00 | 300,00 | 300,00 | 500,00 |  |  | 1 580,00 |  |
|  |  | środki UE |  | 8 010,00 |  |  | 110,00 | 2 000,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 2 500,00 |  |  | 8 010,00 |  |
|  |  | inne środki |  | 130,00 |  |  | 30,00 | 100,00 |  |  |  |  |  | 130,00 |  |
| 3.5. | Wydział Inwestycji Miejskich / Wydział Oświaty i Sportu | Modernizacja Stadionu Sportowego imieniem ORŁA BIAŁEGO | 2004-2008 | 26 179,81 | 7 049,40 | 10 016,30 | 9 114,11 |  |  |  |  |  |  | 19 130,41 | - |
|  |  | środki gminne |  | 23 899,81 | 7 049,40 | 9 436,30 | 7 414,11 |  |  |  |  |  |  | 16 850,41 |  |
|  |  | środki UE |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  | inne środki |  | 2 280,00 |  | 580,00 | 1 700,00 |  |  |  |  |  |  | 2 280,00 |  |
| 3.6. | Wydział Inwestycji Miejskich / Wydział Oświaty i Sportu / Ośrodek Sportu i Rekreacji | Budowa Regionalnego Ośrodka Rekreacyjno -Sportowego dla dzieci i młodzieży przy ul. Radosnej w Legnicy | 2008-2012 | 13 900,00 |  |  | 900,00 | 3 000,00 | 5 000,00 | 3 000,00 | 2 000,00 | - | - | 13 900,00 | - |
|  |  | środki gminne |  | 2 085,00 |  |  | 135,00 | 450,00 | 750,00 | 450,00 | 300,00 |  |  | 2 085,00 |  |
|  |  | środki UE |  | 11 815,00 |  |  | 765,00 | 2 550,00 | 4 250,00 | 2 550,00 | 1 700,00 |  |  | 11 815,00 |  |
|  |  | inne środki |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 3.7. | Wydział Inwestycji Miejskich / Wydział Oświaty i Sportu / Ośrodek Sportu i Rekreacji | Modernizacja zespołu basenów przy ul. Stromej 3a w Legnicy | 2013-2017 | 17 100,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1 100,00 | 1 100,00 | 2 200,00 | 14 900,00 |
|  |  | środki gminne |  | 17 100,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1 100,00 | 1 100,00 | 2 200,00 | 14 900,00 |
|  |  | środki UE |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  | inne środki |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 3.8. | Wydział Inwestycji Miejskich / Wydział Oświaty i Sportu / i Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 | Budowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Pancerna 10 w Legnicy | 2012-2014 | 1 500,00 |  |  |  |  |  |  | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 1 500,00 | - |
|  |  | środki gminne |  | 1 500,00 |  |  |  |  |  |  | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 1 500,00 |  |
|  |  | środki UE |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  | inne środki |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 3.9. | Wydział Inwestycji Miejskich / Wydział Oświaty i Sportu / Zespół Szkół Budowlanych | Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb Dolnośląskiego Ośrodka szkolenia Młodzieży uzdolnionej Piłkarsko Etap I | 2008 | 800,00 |  |  | 800,00 |  |  |  |  |  |  | 800,00 | - |
|  |  | środki gminne |  | 480,00 |  |  | 480,00 |  |  |  |  |  |  | 480,00 |  |
|  |  | środki UE |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  | inne środki |  | 320,00 |  |  | 320,00 |  |  |  |  |  |  | 320,00 |  |
| 3.10. | Wydział Inwestycji Miejskich / Wydział Oświaty i Sportu / Szkoła Podstawowa nr 2 | Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Głogowskiej 50 w Legnicy | 2011-2013 | 1 000,00 |  |  |  |  |  | 200,00 | 400,00 | 400,00 |  | 1 000,00 | - |
|  |  | środki gminne |  | 1 000,00 |  |  |  |  |  | 200,00 | 400,00 | 400,00 |  | 1 000,00 |  |
|  |  | środki UE |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  | inne środki |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 3.11. | Wydział Inwestycji Miejskich / Wydział Oświaty i Sportu / Szkoła Podstawowa nr 6 | Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 6 Al. Piłsudskiego 3 | 2010-2011 | 1 000,00 |  |  |  |  | 500,00 | 500,00 |  |  |  | 1 000,00 | - |
|  |  | środki gminne |  | 1 000,00 |  |  |  |  | 500,00 | 500,00 |  |  |  | 1 000,00 |  |
|  |  | środki UE |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  | inne środki |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 3.12. | Wydział Inwestycji Miejskich / Wydział Oświaty i Sportu / II Liceum Ogólnokształcące | Budowa boiska szkolnego przy II LO ul. Zielona 17 | 2009-2011 | 2 500,00 |  |  |  | 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |  |  |  | 2 500,00 | - |
|  |  | środki gminne |  | 2 500,00 |  |  |  | 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |  |  |  | 2 500,00 |  |
|  |  | środki UE |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  | inne środki |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 3.13. | Wydział Inwestycji Miejskich / Wydział Oświaty i Sportu / Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących | II etap budowy kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących ul. Złotoryjska 144 | 2008-2011 | 12 000,00 |  |  | 500,00 | 3 500,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |  |  |  | 12 000,00 | - |
|  |  | środki gminne |  | 12 000,00 |  |  | 500,00 | 3 500,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |  |  |  | 12 000,00 |  |
|  |  | środki UE |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  | inne środki |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 3.14. | Wydział Inwestycji Miejskich / Wydział Oświaty i Sportu / I Liceum Ogólnokształcące | Budowa boiska szkolnego oraz łącznika miedzy budynkami przy I LO Pl. Klasztorny 7 | 2008-2010 | 1 500,00 |  |  | 300,00 | 600,00 | 600,00 |  |  |  |  | 1 500,00 | - |
|  |  | środki gminne |  | 1 500,00 |  |  | 300,00 | 600,00 | 600,00 |  |  |  |  | 1 500,00 |  |
|  |  | środki UE |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  | inne środki |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 3.15. | Wydział Inwestycji Miejskich / Wydział Oświaty i Sportu / Szkoła Podstawowa nr 7 | Remont i modernizacja basenu przy Szkole Podstawowej nr7 ul. Polarna1 | 2008-2009 | 4 000,00 |  |  | 2 000,00 | 2 000,00 |  |  |  |  |  | 4 000,00 | - |
|  |  | środki gminne |  | 4 000,00 |  |  | 2 000,00 | 2 000,00 |  |  |  |  |  | 4 000,00 |  |
|  |  | środki UE |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  | inne środki |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 3.16. | Wydział Inwestycji Miejskich / Wydział Oświaty i Sportu / Zespół Szkół Budowlanych | Modernizacja niecki basenu przy Zespole Szkół Budowlanych ul. Grabskiego 14 | 2012-2014 | 3 000,00 |  |  |  |  |  |  | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 | - |
|  |  | środki gminne |  | 3 000,00 |  |  |  |  |  |  | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |  |
|  |  | środki UE |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  | inne środki |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 3.17. | Wydział Inwestycji Miejskich / Wydział Oświaty i Sportu | Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb dzieci i młodzieży przy stadionie im. Orła Białego | 2008-2012 | 10 100,00 |  |  | 2 100,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |  |  | 10 100,00 | - |
|  |  | środki gminne |  | 10 100,00 |  |  | 2 100,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |  |  | 10 100,00 |  |
|  |  | środki UE |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  | inne środki |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| Program 4. Przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska. Cel: Poprawa warunków środowiska naturalnego w mieście poprzez ochronę powietrza, wody, gleby; kontynuacja działań "miasto przyjazne środowisku". |
|  |  | OGÓŁEM NAKŁADY PROGRAM 5. |  | 53 000,00 | 5 096,04 | 350,62 | 600,00 | 700,00 | 7 642,31 | 7 242,31 | 7 242,31 | 7 242,31 | 7 242,31 | 38 262,17 | 9 641,79 |
|  |  | środki gminne |  | 17 486,86 | 5 096,04 | 274,00 | 300,00 | 400,00 | 1 286,35 | 1 086,35 | 1 086,35 | 1 086,35 | 1 086,35 | 6 605,75 | 5 785,07 |
|  |  | środki UE |  | 31 056,42 | - | 76,62 | 100,00 | 100,00 | 6 155,96 | 6 155,96 | 6 155,96 | 6 155,96 | 6 155,96 | 31 056,42 | - |
|  |  | inne środki |  | 4 456,72 | - | - | 200,00 | 200,00 | 200,00 | - | - | - | - | 600,00 | 3 856,72 |
| 4.1. | Wydział Inwestycji Miejskich / Wydział Ochrony Środowiska | Ochrona zlewni rzeki Odry i rzeki Kaczawy- uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej | 2003-2014 | 39 000,00 | 2 057,83 | 230,62 | 200,00 | 300,00 | 7 242,31 | 7 242,31 | 7 242,31 | 7 242,31 | 7 242,31 | 36 942,17 | - |
|  |  | środki gminne |  | 7 943,58 | 2 057,83 | 154,00 | 100,00 | 200,00 | 1 086,35 | 1 086,35 | 1 086,35 | 1 086,35 | 1 086,35 | 5 885,75 |  |
|  |  | środki UE |  | 31 056,42 |  | 76,62 | 100,00 | 100,00 | 6 155,96 | 6 155,96 | 6 155,96 | 6 155,96 | 6 155,96 | 31 056,42 |  |
| 4.2. | Wydział Inwestycji Miejskich / Wydział Infrastruktury Komunalnej | Likwidacja niskiej emisji poprzez: - likwidację kotłowni opalanych paliwem stałym, - budowę węzłów cieplnych i kotłowni ekologicznych, - likwidację palenisk domowych poprzez modernizację instalacji gazowej i elektrycznej - termomodernizacja budynków komunalnych | 2000-2010 | 14 000,00 | 3 038,21 | 120,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |  |  |  |  | 1 320,00 | 9 641,79 |
|  |  | środki gminne |  | 9 543,28 | 3 038,21 | 120,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |  |  |  |  | 720,00 | 5 785,07 |
|  |  | środki UE |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  | inne środki |  | 4 456,72 |  |  | 200,00 | 200,00 | 200,00 |  |  |  |  | 600,00 | 3 856,72 |
| Program 5. Przedsięwzięcia z zakresu budownictwa komunalnego i infrastruktury komunalnej. Cel: Poprawa bazy mieszkaniowej w mieście, uzbrojenie terenu w sieci wodno-kanalizacyjne, budowa dróg, oświetlenia, cmentarza komunalnego. |
|  |  | OGÓŁEM NAKŁADY PROGRAM 5. |  | 52 000,00 | 7 953,61 | 2 028,30 | 7 500,00 | 7 194,85 | 10 169,35 | 10 169,35 | 2 328,20 | 2 328,22 | 2 328,12 | 44 046,39 | - |
|  |  | środki gminne |  | 44 265,43 | 7 953,61 | 2 028,30 | 6 750,00 | 6 030,75 | 9 005,25 | 9 005,25 | 1 164,10 | 1 164,11 | 1 164,06 | 36 311,82 | - |
|  |  | środki UE |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | inne środki |  | 7 734,57 | - | - | 750,00 | 1 164,10 | 1 164,10 | 1 164,10 | 1 164,10 | 1 164,11 | 1 164,06 | 7 734,57 | - |
| 5.1. | Wydział Inwestycji Miejskich / Wydział Infrastruktury Komunalnej | Inwestycje lokalne * energooszczędne oświetlenie ulic* budowa: - sieci wodociągowych - kanalizacji sanitarnych - kanalizacji deszczowych - dróg lokalnych i parkingów -terenów rekreacyjnych i sportowych | 2000-2010 | 24 000,00 | 7 507,06 | 1 023,80 | 1 500,00 | 2 328,20 | 2 328,20 | 2 328,20 | 2 328,20 | 2 328,22 | 2 328,12 | 16 492,94 |  |
|  |  | środki gminne |  | 16 265,43 | 7 507,06 | 1 023,80 | 750,00 | 1 164,10 | 1 164,10 | 1 164,10 | 1 164,10 | 1 164,11 | 1 164,06 | 8 758,37 |  |
|  |  | środki UE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  | inne środki |  | 7 734,57 |  |  | 750,00 | 1 164,10 | 1 164,10 | 1 164,10 | 1 164,10 | 1 164,11 | 1 164,06 | 7 734,57 |  |
| 5.2. | Wydział Inwestycji Miejskich / Wydział Infrastruktury Komunalnej | Budowa cmentarza komunalnego w tym: I etap: tymczasowa droga dojazdowa, Krematorium, Kaplica, Kwatera I | 2004-2011 | 28 000,00 | 446,55 | 1 004,50 | 6 000,00 | 4 866,65 | 7 841,15 | 7 841,15 |  |  |  | 27 553,45 | - |
|  |  | środki gminne |  | 28 000,00 | 446,55 | 1 004,50 | 6 000,00 | 4 866,65 | 7 841,15 | 7 841,15 |  |  |  | 27 553,45 |  |
|  |  | środki UE |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  | inne środki |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| Program 6. Przedsięwzięcia z zakresu usprawnienia obsługi mieszkańców. Cel: Budowa podstaw społeczeństwa informacyjnego i modernizacja bazy lokalowej Urzędu Miasta Legnica. |
|  |  | OGÓŁEM NAKŁADY PROGRAM 6. |  | 30 681,85 | 714,14 | 721,20 | 1 631,33 | 4 395,18 | 6 765,00 | 5 485,00 | 5 485,00 | 5 485,00 | - | 29 967,71 | - |
|  |  | środki gminne |  | 8 633,60 | 714,14 | 721,20 | 1 206,33 | 1 420,18 | 2 102,75 | 823,00 | 823,00 | 823,00 | - | 7 919,46 | - |
|  |  | środki UE |  | 22 048,25 | - | - | 425,00 | 2 975,00 | 4 662,25 | 4 662,00 | 4 662,00 | 4 662,00 | - | 22 048,25 | - |
|  |  | inne środki |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1. | Wydział Inwestycji Miejskich / Referat Informatyki | Budowa miejskiej, szerokopasmowej i bezpiecznej sieci teleinformatycznej LEGMAN w Legnicy | 2008-2013 | 26 000,00 |  |  | 560,00 | 3 500,00 | 5 485,00 | 5 485,00 | 5 485,00 | 5 485,00 |  | 26 000,00 | - |
|  |  | środki gminne |  | 3 951,75 |  |  | 135,00 | 525,00 | 822,75 | 823,00 | 823,00 | 823,00 |  | 3 951,75 |  |
|  |  | środki UE |  | 22 048,25 |  |  | 425,00 | 2 975,00 | 4 662,25 | 4 662,00 | 4 662,00 | 4 662,00 |  | 22 048,25 |  |
|  |  | inne środki |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 6.2. | Wydział Organizacji, Kadr i Kontroli / Referat Informatyki | Zakup i wdrożenie systemu wspomagania Zarządzania Miastem (w tym elektroniczny obieg spraw i dokumentów z mechanizmami podpisu elektronicznego, obsługa budżetu; rejestry i ewidencja prowadzone w Urzędzie Miasta). Integracja rozwiązań z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami danych i rejestrami UM. Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w celu upowszechnienia elektronicznego dostępu do UM (w tym doposażenie w sprzęt komputerowy) | 2002-2010 | 4 681,85 | 714,14 | 721,20 | 1 071,33 | 895,18 | 1 280,00 |  |  |  |  | 3 967,71 | - |
|  |  | środki gminne |  | 4 681,85 | 714,14 | 721,20 | 1 071,33 | 895,18 | 1 280,00 |  |  |  |  | 3 967,71 |  |
|  |  | środki UE |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  | inne środki |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| Program 7. Przedsięwzięcia z zakresu bezpieczeństwa i ochrony ludności. Cel: Usprawnienie i skoordynowanie działań w zakresie ratownictwa i sytuacji kryzysowych w mieście. |
|  |  | OGÓŁEM NAKŁADY PROGRAM 7. |  | 1 990,00 | - | 150,00 | 310,00 | 355,00 | 410,00 | 355,00 | 410,00 | - | - | 1 990,00 | - |
|  |  | środki gminne |  | 1 174,00 | - | 150,00 | 140,00 | 193,50 | 248,50 | 193,50 | 248,50 | - | - | 1 174,00 | - |
|  |  | środki UE |  | 816,00 | - | - | 170,00 | 161,50 | 161,50 | 161,50 | 161,50 | - | - | 816,00 | - |
|  |  | inne środki |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.1. | Straż Miejska w Legnicy | Rozbudowa systemu monitorowania miasta [II etap] | 2008-2012 | 1 030,00 |  | 150,00 | 110,00 | 165,00 | 220,00 | 165,00 | 220,00 |  |  | 1 030,00 | - |
|  |  | środki gminne |  | 1 030,00 |  | 150,00 | 110,00 | 165,00 | 220,00 | 165,00 | 220,00 |  |  | 1 030,00 |  |
|  |  | środki UE |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  | inne środki |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 7.2. | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej | Budowa systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności o zagrożeniach w sytuacjach kryzysowych | 2008-2012 | 960,00 |  |  | 200,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 |  |  | 960,00 | - |
|  |  | środki gminne |  | 144,00 |  |  | 30,00 | 28,50 | 28,50 | 28,50 | 28,50 |  |  | 144,00 |  |
|  |  | środki UE |  | 816,00 |  |  | 170,00 | 161,50 | 161,50 | 161,50 | 161,50 |  |  | 816,00 |  |
|  |  | inne środki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| Program 8. Przedsięwzięcia z zakresu rewitalizacji zdegradowanych obszarów miasta. Cel: Odnowa zdegradowanych społecznie, technicznie i ekonomicznie obszarów miejskich. |
|  |  | OGÓŁEM NAKŁADY PROGRAM 8. |  | 35 890,64 | 5 923,64 | 425,00 | 5 148,00 | 7 980,00 | 8 361,67 | 3 875,67 | 4 176,66 | - | - | 29 967,00 | - |
|  |  | środki gminne |  | 10 779,94 | 5 923,64 | 425,00 | 772,20 | 1 197,00 | 1 254,25 | 581,35 | 626,50 | - | - | 4 856,30 | - |
|  |  | środki UE |  | 25 110,70 | - | - | 4 375,80 | 6 783,00 | 7 107,42 | 3 294,32 | 3 550,16 | - | - | 25 110,70 | - |
|  |  | inne środki |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.1. | Wydział Inwestycji Miejskich / Wydział Infrastruktury Komunalnej | Rewitalizacja Starego Miasta w Legnicy w tym: Etap II Modernizacja Płyty Rynku i ulic przyległych | 2002-2010 | 15 839,64 | 5 883,64 | 200,00 | 3 000,00 | 4 000,00 | 2 756,00 |  |  |  |  | 9 956,00 | - |
|  |  | środki gminne |  | 7 547,04 | 5 883,64 | 200,00 | 450,00 | 600,00 | 413,40 |  |  |  |  | 1 663,40 |  |
|  |  | środki UE |  | 8 292,60 |  |  | 2 550,00 | 3 400,00 | 2 342,60 |  |  |  |  | 8 292,60 |  |
|  |  | inne środki |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 8.2. | Wydział Inwestycji Miejskich / Wydział Infrastruktury Komunalnej | Rewaloryzacja Parku Miejskiego i zabytkowego zespołu Palmiarni w Legnicy - Etap I Rewaloryzacja zabytkowego zespołu Palmiarni w Legnicy -Etap II Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Legnicy | 2006-2013 | 7 990,00 | 40,00 | 225,00 | 600,00 | 850,00 | 2 091,67 | 2 091,67 | 2 091,66 |  |  | 7 950,00 | - |
|  |  | środki gminne |  | 1 423,75 | 40,00 | 225 | 90 | 127,5 | 313,75 | 313,75 | 313,75 |  |  | 1 383,75 |  |
|  |  | środki UE |  | 6 566,25 |  |  | 510,00 | 722,50 | 1 777,92 | 1 777,92 | 1 777,91 |  |  | 6 566,25 |  |
|  |  | inne środki |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 8.3. | Wydział Inwestycji Miejskich / Zarząd dróg Miejskich / Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej | Odnowa zdegradowanych społecznie i ekonomicznie obszarów miejskich - ul. H. Pobożnego, B. Chrobrego, Wałów Poniatowskiego w Legnicy | 2008-2012 | 12 061,00 |  |  | 1 548,00 | 3 130,00 | 3 514,00 | 1 784,00 | 2 085,00 |  |  | 12 061,00 | - |
|  |  | środki gminne |  | 1 809,15 |  |  | 232,20 | 469,50 | 527,10 | 267,60 | 312,75 |  |  | 1 809,15 |  |
|  |  | środki UE |  | 10 251,85 |  |  | 1 315,80 | 2 660,50 | 2 986,90 | 1 516,40 | 1 772,25 |  |  | 10 251,85 |  |
|  |  | inne środki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| Program 9. Przedsięwzięcia z zakresu polityki społecznej, rynku pracy i bezrobocia Cel: Poprawa sytuacji społecznej na terenie Miasta Legnica |
|  |  | OGÓŁEM NAKŁADY PROGRAM 9. |  | 22 600,00 | - | - | 160,00 | 7 740,00 | 3 700,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | - | - | 22 600,00 | - |
|  |  | środki gminne |  | 20 600,00 | - | - | 160,00 | 5 740,00 | 3 700,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | - | - | 20 600,00 | - |
|  |  | środki UE |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | inne środki |  | 2 000,00 | - | - | - | 2 000,00 | - | - | - | - | - | 2 000,00 | - |
| 9.1. | Wydział Inwestycji Miejskich / MOPS w Legnicy | Adaptacja budynku na Noclegownię i Punkt opieki nad Matką i Dzieckiem przy ul. Przemysłowej 6 w Legnicy | 2008-2010 | 3 000,00 |  |  | 60,00 | 1 940,00 | 1 000,00 |  |  |  |  | 3 000,00 | - |
|  |  | środki gminne |  | 3 000,00 |  |  | 60,00 | 1 940,00 | 1 000,00 |  |  |  |  | 3 000,00 |  |
|  |  | środki UE |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  | inne środki |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 9.2. | Wydział Inwestycji Miejskich / MOPS w Legnicy | Adaptacja budynku na Zakład Opieki Długoterminowej w Legnicy | 2009-2012 | 10 000,00 |  |  |  | 1 300,00 | 2 700,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |  |  | 10 000,00 | - |
|  |  | środki gminne |  | 10 000,00 |  |  |  | 1 300,00 | 2 700,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |
|  |  | środki UE |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  | inne środki |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 9.3. | Wydział Inwestycji Miejskich / MOPS w Legnicy | Adaptacja budynku na DPS dla dorosłych przy ul. Reja w Legnicy | 2008-2009 | 4 000,00 |  |  | 60,00 | 3 940,00 |  |  |  |  |  | 4 000,00 | - |
|  |  | środki gminne |  | 2 000,00 |  |  | 60,00 | 1 940,00 |  |  |  |  |  | 2 000,00 |  |
|  |  | środki UE |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  | inne środki |  | 2 000,00 |  |  |  | 2 000,00 |  |  |  |  |  | 2 000,00 |  |
| 9.4. | Wydział Inwestycji Miejskich / MOPS w Legnicy | Adaptacja budynku na Dom Małego Dziecka przy ul. Łukasińskiego 4 w Legnicy | 2008-2009 | 600,00 |  |  | 40,00 | 560,00 |  |  |  |  |  | 600,00 | - |
|  |  | środki gminne |  | 600,00 |  |  | 40,00 | 560,00 |  |  |  |  |  | 600,00 |  |
|  |  | środki UE |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  | inne środki |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 9.5. | Wydział Inwestycji Miejskich / Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | Utworzenie placówki resocjalizacyjnej w Legnicy | 2011-2012 | 5 000,00 |  |  |  |  |  | 2 500,00 | 2 500,00 |  |  | 5 000,00 | - |
|  |  | środki gminne |  | 5 000,00 |  |  |  |  |  | 2 500,00 | 2 500,00 |  |  | 5 000,00 |  |
|  |  | środki UE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  | inne środki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |

Prognoza finansowa

| Lp. | Wyszczególnienie | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Dochody, w tym: | 292 866 174,00 | 321 823 113,23 | 348 653 571,41 | 376 624 970,65 | 382 882 657,31 | 386 501 005,08 | 379 477 398,18 | 383 866 284,67 | 382 379 471,43 | 395 762 752,93 | 409 614 449,29 | 423 950 955,01 | 438 789 238,44 | 454 146 861,78 | 470 042 001,95 | 486 493 472,01 |
| 1. | własne | 157 653 961,00 | 162 225 925,87 | 168 552 736,98 | 174 957 740,98 | 181 256 219,66 | 187 962 699,79 | 194 729 356,98 | 201 544 884,47 | 208 598 955,43 | 215 899 918,87 | 223 456 416,03 | 231 277 390,59 | 239 372 099,26 | 247 750 122,74 | 256 421 377,03 | 265 396 125,23 |
| 2. | subwencja ogólna z budżetu państwa | 85 294 577,00 | 87 768 119,73 | 91 191 076,40 | 94 656 337,31 | 98 063 965,45 | 101 692 332,17 | 105 353 256,13 | 109 040 620,09 | 112 857 041,80 | 116 807 038,26 | 120 895 284,60 | 125 126 619,56 | 129 506 051,24 | 134 038 763,04 | 138 730 119,74 | 143 585 673,93 |
| 3. | dotacje celowe z budżetu państwa | 44 281 671,00 | 45 565 839,46 | 47 342 907,20 | 49 141 937,67 | 50 911 047,43 | 52 794 756,18 | 54 695 367,40 | 56 609 705,26 | 58 591 044,95 | 60 641 731,52 | 62 764 192,12 | 64 960 938,85 | 67 234 571,71 | 69 587 781,72 | 72 023 354,08 | 74 544 171,47 |
| 4. | dotacje z funduszy celowych | 493 480,00 | 507 790,92 | 527 594,77 | 547 643,37 | 567 358,53 | 588 350,79 | 609 531,42 | 630 865,02 | 652 945,30 | 675 798,38 | 699 451,33 | 723 932,12 | 749 269,75 | 775 494,19 | 802 636,49 | 830 728,76 |
| 5. | dotacje celowe na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 279 181,00 | 1 316 277,25 | 1 367 612,06 | 1 419 581,32 | 1 470 686,25 | 1 513 336,15 | 1 567 816,25 | 1 622 689,82 | 1 679 483,96 | 1 738 265,90 | 1 799 105,21 | 1 862 073,89 | 1 927 246,48 | 1 994 700,10 | 2 064 514,61 | 2 136 772,62 |
| 6. | środki z Unii Europejskiej | 3 283 304,00 | 21 239 160,00 | 35 967 544,00 | 54 537 630,00 | 49 449 280,00 | 40 785 430,00 | 21 357 960,00 | 13 253 460,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | środki z innych źródeł | 580 000,00 | 3 200 000,00 | 3 704 100,00 | 1 364 100,00 | 1 164 100,00 | 1 164 100,00 | 1 164 110,00 | 1 164 060,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | Wydatki | 301 774 547,00 | 340 689 390,79 | 378 502 106,67 | 402 830 225,30 | 392 591 507,63 | 383 569 482,77 | 364 725 838,23 | 367 283 723,04 | 363 368 071,43 | 374 332 758,94 | 388 172 440,28 | 403 410 955,01 | 426 509 238,44 | 441 783 584,22 | 459 215 466,69 | 481 753 298,93 |
| 1. | bieżące, w tym: | 267 235 703,00 | 275 364 350,79 | 286 838 849,67 | 299 088 145,30 | 308 981 237,63 | 320 979 302,77 | 332 270 308,23 | 342 883 293,04 | 353 899 449,51 | 365 275 901,92 | 377 086 344,20 | 389 371 553,47 | 402 198 430,06 | 415 778 916,83 | 429 846 254,27 | 444 498 628,86 |
| a. | odsetki od kredytów i pożyczek | 3 244 400,00 | 3 717 300,00 | 4 597 563,90 | 6 121 690,68 | 5 467 990,64 | 6 236 065,64 | 6 196 314,56 | 5 396 709,59 | 4 600 835,64 | 3 751 836,56 | 2 908 936,56 | 2 097 936,56 | 1 370 236,56 | 921 736,56 | 469 072,68 | 93 245,92 |
| 2. | inwestycyjne | 34 538 844,00 | 65 325 040,00 | 91 663 257,00 | 103 742 080,00 | 83 610 270,00 | 62 590 180,00 | 32 455 530,00 | 24 400 430,00 | 9 468 621,92 | 9 056 857,02 | 11 086 096,08 | 14 039 401,54 | 24 310 808,38 | 26 004 667,39 | 29 369 212,42 | 37 254 670,07 |
| III. | (+) nadwyżka / (-) deficyt (I.-II.) | - 8 908 373,00 | - 18 866 277,56 | - 29 848 535,26 | - 26 205 254,66 | - 9 708 850,32 | 2 931 522,31 | 14 751 559,96 | 16 582 561,63 | 19 011 400,00 | 21 429 994,00 | 21 442 009,00 | 20 540 000,00 | 12 280 000,00 | 12 363 277,56 | 10 826 535,26 | 4 740 173,08 |
| IV. | Przychody | 17 633 593,00 | 28 014 277,56 | 40 216 535,26 | 39 285 254,66 | 26 250 958,32 | 16 057 420,69 | 2 356 001,04 | 1 540 538,37 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. | kredyty i pożyczki | 17 608 000,00 | 28 014 277,56 | 40 216 535,26 | 39 285 254,66 | 26 250 958,32 | 16 057 420,69 | 2 356 001,04 | 1 540 538,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | pozostałe | 25 593,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V. | Rozchody | 8 725 220,00 | 9 148 000,00 | 10 368 000,00 | 13 080 000,00 | 16 542 108,00 | 18 988 943,00 | 17 107 561,00 | 18 123 100,00 | 19 011 400,00 | 21 429 994,00 | 21 442 009,00 | 20 540 000,00 | 12 280 000,00 | 12 363 277,56 | 10 826 535,26 | 4 740 173,08 |
| 1. | spłata kredytów i pożyczek | 8 725 220,00 | 9 148 000,00 | 10 368 000,00 | 13 080 000,00 | 16 542 108,00 | 18 988 943,00 | 17 107 561,00 | 18 123 100,00 | 19 011 400,00 | 21 429 994,00 | 21 442 009,00 | 20 540 000,00 | 12 280 000,00 | 12 363 277,56 | 10 826 535,26 | 4 740 173,08 |
| 2. | inne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI. | WYNIK (III.+IV.-V.) | - 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VII. | Stan zadłużenia na koniec roku | 72 270 115,00 | 91 136 392,56 | 120 984 927,82 | 147 190 182,48 | 156 899 032,80 | 153 967 510,49 | 139 215 950,53 | 122 633 388,90 | 103 621 988,90 | 82 191 994,90 | 60 749 985,90 | 40 209 985,90 | 27 929 985,90 | 15 566 708,34 | 4 740 173,08 | 0,00 |
| VIII. | Zobowiązania z tytułu obsługi kredytów, pożyczek itp. | 11 969 620,00 | 12 865 300,00 | 14 965 563,90 | 19 201 690,68 | 22 010 098,64 | 25 225 008,64 | 23 303 875,56 | 23 519 809,59 | 23 612 235,64 | 25 181 830,56 | 24 350 945,56 | 22 637 936,56 | 13 650 236,56 | 13 285 014,12 | 11 295 607,94 | 4 833 419,00 |
| IX. | Wskaźniki ostrożnościowe (bez kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z projektami UE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | wskaźnik długu do dochodów (max 60%) (VII./I.) | 24,68 | 28,32 | 34,70 | 39,08 | 40,98 | 39,84 | 36,69 | 31,95 | 27,10 | 20,77 | 14,83 | 9,48 | 6,37 | 3,43 | 1,01 | - 0,00 |
| 2. | wskaźnik obsługi długu do dochodów (max 15%) (VIII./I.) | 4,09 | 4,00 | 4,29 | 5,10 | 5,75 | 6,53 | 6,14 | 6,13 | 6,18 | 6,36 | 5,94 | 5,34 | 3,11 | 2,93 | 2,40 | 0,99 |

Zestawienie wskaźników dla inwestycji planowanych

| Lp. | Wyszczególnienie | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dynamika dochodów [gdzie 100 jest wartością bazową] | 109,89 | 108,34 | 108,02 | 101,66 | 100,95 | 98,18 | 101,16 | 99,61 | 103,50 | 103,50 | 103,50 | 103,50 | 103,50 | 103,50 | 103,50 | - |
| 2 | Dynamika dochodów własnych [gdzie 100 jest wartością bazową] | 102,90 | 103,90 | 103,80 | 103,60 | 103,70 | 103,60 | 103,50 | 103,50 | 103,50 | 103,50 | 103,50 | 103,50 | 103,50 | 103,50 | 103,50 | - |
| 3 | Dynamika wydatków [gdzie 100 jest wartością bazową] | 112,90 | 111,10 | 106,43 | 97,46 | 97,70 | 95,09 | 100,70 | 98,93 | 103,02 | 103,70 | 103,93 | 105,73 | 103,58 | 103,95 | 104,91 | - |
| 4 | Wskaźnik długu do dochodów | 24,68 | 28,32 | 34,70 | 39,08 | 40,98 | 39,84 | 36,69 | 31,95 | 27,10 | 20,77 | 14,83 | 9,48 | 6,37 | 3,43 | 1,01 | 0,00 |
| 5 | Wskaźnik obsługi zadłużenia | 4,09 | 4,00 | 4,29 | 5,10 | 5,75 | 6,53 | 6,14 | 6,13 | 6,18 | 6,36 | 5,94 | 5,34 | 3,11 | 2,93 | 2,40 | 0,99 |
| 6 | Wolne środki jako % dochodów | - 3,04 | - 5,86 | - 8,56 | - 6,96 | - 2,54 | 0,76 | 3,89 | 4,32 | 4,97 | 5,41 | 5,23 | 4,84 | 2,80 | 2,72 | 2,30 | 0,97 |
| 7 | Inwestycje całkowite jako % dochodów | 11,79 | 20,30 | 26,29 | 27,55 | 21,84 | 16,19 | 8,55 | 6,36 | 2,48 | 2,29 | 2,71 | 3,31 | 5,54 | 5,73 | 6,25 | 7,66 |

# Text boxes

Wykres 4