RAPORT  Z POSTĘPU REALIZACJI

„LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA LEGNICY NA LATA 2015-2020”

Legnica 10.05.2019 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE

Informacje o programie:

„Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Legnicy na lata 2015-2020” (LPR) został przyjęty Uchwałą Nr XIX/195/16 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 kwietnia 2016 r. Jest to podstawowy i konieczny dokument do aplikowania o środki unijne w ramach RPO WD 2014-2020, działanie 6.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych. Program został pozytywnie oceniony przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego pod kątem zgodności z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi programowymi IZ RPO WD dotyczącymi zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacji w perspektywie finansowej 2014-2020, po czym został umieszczony na wykazie pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji, publikowanym przez UM Województwa Dolnośląskiego.

W konkursie na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacyjnych LPR otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz budżetu państwa. Gmina Legnica otrzymała zwrot 90% kosztów poniesionych na opracowanie dokumentu tj. kwotę 64 565,86 zł, z czego 85% kwoty pochodziło z funduszy europejskich, a pozostałe 15% dofinansowania z budżetu państwa.

Nazwa komórki organizacyjnej przygotowującej sprawozdanie:

Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Legnicy.

Okres sprawozdawczy:

Od 1października 2018 r. do 31marca 2019 r.

Źródła informacji:

- bieżąca dokumentacja gromadzona przez Wydział Rozwoju Miasta w zakresie „LPR”,

- informacje wydziałów UM i podmiotów odpowiedzialnych za realizację projektów ujętych w „LPR”, w zakresie stanu zaawansowania realizowanych prac: Wydział Inwestycji Miejskich, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej, Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, Wydział Infrastruktury Komunalnej,

- dane podmiotów współpracujących w zakresie monitorowania wskaźników: Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy, Wydział Spraw Obywatelskich Referat Ewidencji Ludności, Urząd Statystyczny we Wrocławiu Oddział w Legnicy,

- strona internetowa: http://um.bip.legnica.eu/uml/zamowienia-publiczne w zakresie publikacji ogłoszeń o uruchomionych postępowaniach przetargowych dla zadań ujętych w „LPR”,

- Sprawozdania z realizacji planu pracy Wydziału Rozwoju Miasta,

- Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/52/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27.12.2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy,

- Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Znaczenie sprawozdania z postępu realizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Legnicy na lata 2015-2020” („LPR”):

Przedłożone sprawozdanie jest narzędziem monitorowania realizacji Programu. Zawarte w nim informacje, pozwalają przedstawić stopień zaawansowania realizowanych zadań. Wyrażone w postaci liczbowej wskaźniki obrazują w sposób syntetyczny sytuację społeczno – gospodarczą rewitalizowanego terenu, a także skuteczność realizacji Programu.

II. POSTĘP WE WDRAŻANIU PROGRAMU OD POCZĄTKU JEGO REALIZACJI

Zaawansowanie prac nad projektami zawartymi w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Miasta Legnicy na lata 2015-2020, na liście „A” oraz liście „B”.

Projekty z listy A:

Listę A tworzą projekty, które mogą być realizowane dzięki środkom Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego pozyskanym w trybie konkursowym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów.

Projekt 1

„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Wydział nadzorujący merytorycznie realizację projektu: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Wydział realizujący projekt: Wydział Inwestycji Miejskich

Planowany okres realizacji projektu: 2016-2019

Planowane nakłady finansowe (ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej): 7 751 536,99 zł

Realizację zadania zaplanowano z Poddziałania 6.3.1 - OSI, Typ 6.3.A. Remont, przebudowa, rozbudowa, adaptacja, wyposażenie istniejących zdegradowanych budynków, obiektów, zagospodarowanie terenów i przestrzeni (np. monitoring miejski lub dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób niepełnosprawnych) – w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych.

W budynku zlokalizowanym przy ul. Kościelnej 3, kontynuowano roboty budowlane. Prace dotyczyły m.in.:

- montażu wewnętrznego urządzenia dźwigowego,

- montażu ścianek działowych i sufitów podwieszanych,

- wymiany okien,

- robót wykończeniowych, w zakresie ścian, sufitów i podłoży, w tym: malowania pomieszczeń na I, II i III piętrze, montażu wykładzin podłogowych, osadzenia ościeżnic drzwiowych

- zakończenia wykonania instalacji wewnętrznych elektrycznych i sanitarnych,

- zagospodarowania terenu, w ramach którego wykonano: ścianę oporową, drenaż i sieć deszczową, drogę dojazdową, parkingi, nawierzchnię placu zabaw, podbudowę boiska sportowego.

Zakończenie robót budowlanych zaplanowano do 01.06.2019 r.

W związku ze znacznym wzrostem wartości robót budowlanych w dniu 17.01.2019 r. został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie projektu. Wartość projektu wynosi 6 808 192,25 zł, z czego 3 667 366,01 zł to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, natomiast 327 704,30 zł to środki pochodzące z Budżetu Państwa.

W styczniu 2019 r złożony został skonsolidowany (połączony I i II) wniosek o płatność, uwzględniający zmiany zawarte w Aneksie nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu w zakresie zwiększenia wartości wydatków kwalifikowalnych oraz zmiany procentu dofinansowania z Budżetu Państwa. Dokumentacja została zaakceptowana przez Instytucję Zarządzającą, w wyniku czego w marcu przekazano na konto Gminy Legnica dofinansowanie w kwocie 1 659 673,02 zł.

Projekt w trakcie realizacji rzeczowej i rozliczenia finansowego.

Projekt 2

„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych obejmujących wnętrze ograniczone ulicami: Wrocławska/Kościelna/Kamienna”.

Wydział nadzorujący merytorycznie realizację projektu: Wydział Infrastruktury Komunalnej

Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu: Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej

Planowany okres realizacji projektu: 2016-2018

Planowane nakłady finansowe (ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej): 2 605 743,00 zł

Realizację zadania zaplanowano z Poddziałania 6.3.1 - OSI, Typ 6.3.A Remont, przebudowa, rozbudowa, adaptacja, wyposażenie istniejących zdegradowanych budynków, obiektów, zagospodarowanie terenów i przestrzeni (np. monitoring miejski lub dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób niepełnosprawnych) – w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, edukacyjnych lub rekreacyjnych.

W dniu 31.10.2018 r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem wnętrza podwórzowego ograniczonego ulicami: Kamienną, Kościelną, Daszyńskiego i Wrocławską. Zakres wykonanych prac budowlanych obejmował:

- rozbiórkę starych nawierzchni,

- wykonanie nawierzchni chodników, jezdni, miejsc postojowych i zjazdów z:

  - kostki betonowej,

  - z płyt ażurowych,

  - żwirowych,

- wykonanie ścieku dwurzędowego z kostki betonowej,

- założenie trawników,

- nasadzenie drzew i krzewów,

- obsadzenie kwietników bylinami,

- wybudowanie murków oporowych wokół kwietników,

- zamontowanie solarnych lamp oświetleniowych,

- budowę 3 kpl. murowanych osłon śmietnikowych,

- renowację ogrodzenia z cegły klinkierowej,

- budowę dwóch placów zabaw, siłowni terenowej oraz montaż urządzenia do street workout,

- odwodnienie wnętrza podwórzowego,

- przebudowę odcinka linii energetycznej wraz z przestawieniem słupa,

- dostawę i montaż elementów małej architektury, w tym: stojaków na rowery, koszy na śmieci, drewnianej altany, trejaży z kratą, ławek, słupków blokujących wjazdy.

Inwestycja została sfinansowana w całości ze środków pochodzących z budżetu gminy.

Projekt zrealizowany rzeczowo.

Projekt 3

„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – przebudowa ulicy Wrocławskiej od Placu Sybiraków do ulicy Nadbrzeżnej”.

Wydział nadzorujący merytorycznie realizację projektu: Wydział Infrastruktury Komunalnej

Wydział realizujący projekt: Wydział Inwestycji Miejskich

Planowany okres realizacji projektu: 2016-2018

Planowane nakłady finansowe (ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej): 3 602 879,00 zł

Realizację zadania zaplanowano z Poddziałania 6.3.1 - OSI, Typ 6.3.C Inwestycje w tzw. drogi lokalne (gminne i powiatowe) wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Rzeczową realizację projektu zakończono w II kw. 2018 r.

Na realizację projektu pozyskano środki unijne. W dniu 30.10.2018 r. została podpisana umowa o dofinansowanie zadania. Wartość projektu, zgodnie z umową wynosi 3 600 907,60 zł, z czego 1 819 121,21 zł to kwota dofinansowania. W miesiącu styczniu złożony został pierwszy i zarazem końcowy wniosek o płatność. Obecnie trwa procedura oceny wniosku przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym.

W ramach działań promocyjnych wynikających z podpisanej umowy o dofinansowanie w styczniu na rewitalizowanym terenie zamontowano tablicę pamiątkową.

Projekt zrealizowany rzeczowo, w trakcie rozliczenia finansowego.

Projekt 4

„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej i skrzyżowania ulic Kartuskiej i Kamiennej” – projekt został podzielny na dwa zadania:

- „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej”.

Wydział nadzorujący merytorycznie realizację projektu: Wydział Infrastruktury Komunalnej

Wydział  realizujący projekt: Wydział Inwestycji Miejskich

Planowany okres realizacji projektu: 2016-2019

Planowane nakłady finansowe (ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej): 3 155 360,00 zł

Realizację zadania zaplanowano z Poddziałania 6.3.1 - OSI, Typ 6.3.C Inwestycje w tzw. drogi lokalne (gminne i powiatowe) wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Kontynuowane były prace dotyczące:

- robót drogowych w zakresie: jezdni, chodników, zatok postojowych, bulwaru,

- branży sanitarnej, w tym kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej,

- branży elektrycznej, w tym oświetlenia ulicznego,

- zagospodarowania pasów zieleni i usytuowania,

- małej architektury, w tym budowy murku terenowego i kwiatonów.

Zakończenie robót budowlanych zaplanowano na 31.05.2019 r.

W dniu 08.01.2019 r. została podpisana umowa na dofinansowanie zadania. Gmina Legnica wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z wnioskiem o podpisanie aneksu zawierającego aktualną wartość projektu uzyskaną na skutek przeprowadzonego przetargu na wybór wykonawcy i rozstrzygniętych zapytań ofertowych oraz zwiększający poziom dofinansowania z 44,56% do 64%. Nowa wartość projektu, zgodnie z umową wynosi 3 367 276,10 zł, z czego 1 253 864,33 zł to wartość dofinansowania.

Projekt w trakcie realizacji.

- „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - przebudowa skrzyżowania ulic Kartuskiej i Kamiennej”.

Ze względu na usytuowanie skrzyżowania ulic Kartuskiej i Kamiennej na drodze krajowej Nr 94 zadanie będzie finansowane ze środków własnych Gminy Legnica. Zgodnie z Wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy realizację zadania zaplanowano na lata 2023-2024.

Projekt 5

„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – przebudowa ulicy Bolesława Limanowskiego wraz z rozbudową parkingu na potrzeby uczestników imprez nad Kaczawą”.

Wydział nadzorujący merytorycznie realizację projektu: Wydział Infrastruktury Komunalnej

Wydział realizujący projekt: Wydział Inwestycji Miejskich

Planowany okres realizacji projektu: 2016-2020

Planowane nakłady finansowe (ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej): 1 510 440,00 zł

Realizację zadania zaplanowano z Poddziałania 6.3.1 - OSI, Typ 6.3.C Inwestycje w tzw. drogi lokalne (gminne i powiatowe) wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Projekt nie otrzymał dofinansowania i planowany jest do realizacji ze środków własnych gminy.

Z uwagi na realizację projektu na ul. Nadbrzeżnej i tymczasową zmianę organizacji ruchu, rozpoczęcie realizacji zadania jest możliwe po zakończeniu i przekazaniu do użytkowania ulicy Nadbrzeżnej. Realizację zadania zaplanowano na 2020 rok.

W celu pozyskania zewnętrznych środków na realizację zadania Gmina Legnica złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Wniosek został odrzucony na etapie oceny formalnej ze względu na zastrzeżenia komisji oceniającej w zakresie niedopełnienia wymogów wynikających z wytycznych Programu w odniesieniu do dokumentacji technicznej. W listopadzie złożono odwołanie, w którym wykazano zgodność parametrów inwestycji z przepisami prawa wynikającymi z odpowiednich ustaw i rozporządzeń. Komisja oceniająca wniosek podtrzymała swoje stanowisko, co wyczerpało możliwość dalszego odwoływania się w trybie administracyjnym.

Projekt 6

„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej Nr 1 na cele rekreacyjno-edukacyjne”.

Wydział nadzorujący merytorycznie realizację projektu: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

Wydział realizujący projekt: Wydział Inwestycji Miejskiej

Okres realizacji projektu: 2016-2017

Środki wydatkowane na realizację zadania: 951 436,37 zł

Projekt zrealizowany.

Projekt 7

„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy: Kościelnej 2, Kamiennej 2a, 4, 5, 6”.

Wydział nadzorujący merytorycznie realizację projektu: Wydział Infrastruktury Komunalnej

Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu: Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej

Planowany okres realizacji projektu: 2016-2018

Planowane nakłady finansowe (ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej): 3 568 238,03 zł

Realizację zadania zaplanowano z Poddziałania 6.3.1 - OSI, Typ 6.3. B Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Rzeczowa realizacja projektu została zakończona w III kw. 2018 r.

Gmina Legnica wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z wnioskiem o podpisanie Aneksu nr 2 do umowy o dofinansowanie uwzględniającego faktyczną wartość inwestycji. W październiku złożony został III wniosek o płatność końcową, który oczekuje na weryfikację Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym. Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie wynosi 3 584 228,03 zł, z czego 2 277 309,96 zł to kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, natomiast 310 937,96 zł pochodzi z Budżetu Państwa.

Projekt zrealizowany rzeczowo, w trakcie rozliczenia finansowego.

Projekty z listy B:

Listę B tworzą projekty rewitalizacyjne, które mogą być składane w konkursach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 innych niż działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów.

Lista B zawiera m. in. projekty:

Projekt 10

„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy Kamiennej 12, 13 a, 13 b, 17”.

Wydział nadzorujący merytorycznie realizację projektu: Wydział Infrastruktury Komunalnej

Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu: Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej

W przypadku ogłoszenia konkursu planuje się aplikowanie o środki na realizację zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z Działania 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym. Obowiązujący w okresie sprawozdawczym Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 nie zakładał naboru. Na bieżąco monitorowana jest strona internetowa Instytucji Zarządzającej RPO WD, w celu sprawdzania możliwości składania wniosków w kolejnych okresach.

Wydział Rozwoju Miasta poszukuje również innych źródeł finansowania zadania.

Zgodnie z Wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy realizację zadania zaplanowano na lata 2023-2024.

Projekt 11

„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – remont ulic: Kamienna, Kościelna, Daszyńskiego, Niedziałkowskiego”

Planuje się realizację zadania ze środków własnych budżetu gminy, po zakończeniu adaptacji budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby działalności Centrum Integracji Społecznej.

III. WSKAŹNIKI POSTĘPU WDRAŻANIA PROGRAMU

Wskaźniki odzwierciedlają postęp wdrażania Programu oraz mierzą stopień realizacji założonych celów. Rezultaty poszczególnych projektów są osiągane stopniowo, a miernikami ich postępu są wyrażone w postaci liczbowej wskaźniki produktu oraz wskaźniki społeczno – gospodarcze.

WSKAŹNIKI PRODUKTU DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH Z LISTY A.

| NAZWA PROJEKTU | WSKAŹNIKI PRODUKTU | JEDNOSTKA MIARY WSKAŹNIKA (ŹRÓDŁO POZYSKANIA DANYCH) | WARTOŚĆ WSKAŹNIKA STAN NA MARZEC 2019 R |
| --- | --- | --- | --- |
| PROJEKT NR 1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu | Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanym obszarze | szt. (UM Legnica) | 0 |
|  | Liczba zainstalowanych kamer | szt. (UM Legnica) | 0 |
| PROJEKT NR 2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych obejmujących wnętrze ograniczone ulicami: Wrocławska/Kościelna/Kamienna | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją | ha (UM Legnica) | 0,7159 Zrealizowany w 100% (odbiór prac 31.10.2018 r.) |
| PROJEKT NR 3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – przebudowa ulicy Wrocławskiej od Placu Sybiraków do ulicy Nadbrzeżnej | Długość przebudowanych dróg gminnych | km (UM Legnica) | 0,3464 Zrealizowany w 100% (odbiór prac 14.06.2018 r.) |
| PROJEKT NR 4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej i skrzyżowania ulic Kartuskiej i Kamiennej | Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarze miejskim | m2 (UM Legnica) | 0 |
| PROJEKT NR 5 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - przebudowa ulicy Bolesława Limanowskiego wraz z rozbudową parkingu na potrzeby uczestników imprez nad Kaczawą | Długość przebudowanych dróg gminnych | km (UM Legnica) | 0 |
| PROJEKT NR 6 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej Nr 1 na cele rekreacyjno-edukacyjne | Powierzchnia obszaru objętego rewitalizacją | ha (UM Legnica) | 0,25756 Zrealizowany w 100% (odbiór prac 13.10.2017 r.) |
| PROJEKT NR 7 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy: Kościelnej 2, Kamiennej 2a, 4, 5, 6 | Rozwój obszarów miejskich: wyremontowane budynki mieszkalne na obszarze miejskim | szt. (UM Legnica) | 5 Zrealizowany w 100% (odbiór prac 07.2018 r.) |

WSKAŹNIKI SPOŁECZNO – GOSPODARCZE Z REWITALIZOWANEGO OBSZARU

| BADANE KRYTERIUM | NAZWA WSKAŹNIKA | ŹRÓDŁO POZYSKANIA DANYCH | WARTOŚĆ WSKAŹNIKA- DANE Z OBSZARU NA 31.12.2014 R. | WARTOŚĆ WSKAŹNIKA STAN NA 30.09.2016 R. | WARTOŚĆ WSKAŹNIKA STAN NA 31.03.2017 R. | WARTOŚĆ WSKAŹNIKA STAN NA 30.09.2017 R. | WARTOŚĆ WSKAŹNIKA STAN NA 31.03.2018 R. | WARTOŚĆ WSKAŹNIKA STAN NA 30.09.2018 R. | WARTOŚĆ WSKAŹNIKA STAN NA 31.03.2019 R. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poziom ubóstwa i wykluczenia | Liczba osób korzystających ze świadczeń MOPS w ogóle ludności | MOPS / UM Legnica | 14 % | 9 % | 14 % | 11 % | 11 % | 11 % | 10 % |
| Stopa bezrobocia | Udział osób bezrobotnych w ogóle ludności1 w wieku produkcyjnym | PUP / UM Legnica | 12 % | 12 % | 9 % | 11 % | 10 % | 10 % | 8 % |
|  | Udział osób długotrwale bezrobotnych w liczbie bezrobotnych ogółem1 | PUP | 70 % | 55 % | 58 % | 58 % | 62 % | 61 % | 55 % |
| Trendy demograficzne | Dynamika zmian liczby ludności w kolejnych okresach sprawozdawczych | UM Legnica | -6,26 % | -3,53 % | -1,48 % | -0,98 % | 0,81 % | -2,57 % | 1,41 % |
|  | Udział osób w wieku poprodukcyjnym w ogóle ludności1 | UM Legnica | 18 % | 19 % | 19 % | 20 % | 20 % | 21 % | 20 % |
| Przedsiębiorczość | Liczba podmiotów wpisanych do REGON na każde 10 tysięcy mieszkańców1 | UM Legnica / Urząd Statystyczny | 883 | 900 | 898 | 885 | 888 | 875 | 869 |
|  | Wskaźnik przedsiębiorczości – Liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą przypadająca na 100 osób1 w wieku produkcyjnym | UM Legnica / Urząd Statystyczny | 11,62 | 11,91 | 11,56 | 11,74 | 11,57 | 11,88 | 11,70 |

# Footnotes

Dotyczy mieszkańców rewitalizowanego obszaru

Dynamika zmian w stosunku do poprzedniego półrocza.

Dynamika zmian w latach 2007-2014