## PROJEKT

Uchwała Nr

Rady Miejskiej Legnicy

z dnia

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Planu gospodarki odpadami dla miasta  Legnicy” za okres 2004 – 2006 r.

Na podstawie art. 14 ust. 13 pkt 1ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz. U. z 2007 Nr 39, poz. 251) uchwala się, co następuje:

§1.

Przyjmuje się sprawozdanie Prezydenta Miasta Legnicy z realizacji „Planu gospodarki odpadami  dla miasta Legnicy” za okres sprawozdawczy 2004 – 2006 r. Sprawozdanie stanowi załącznik do uchwały.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miejskiej Legnicy w sprawie przyjęcia sprawozdania 
z realizacji „Planu gospodarki odpadami dla miasta Legnicy” za okres 2004 – 2006 r.

Sprawozdanie z realizacji „Planu gospodarki odpadami dla Miasta Legnicy” jest realizacją ustawowego obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 175, poz. 1458 oraz z 2006 r. Nr 63, poz. 441).

„Plan gospodarki odpadami dla Miasta Legnicy” został przyjęty uchwałą 
nr XXVI/276/04 dnia 25 października 2004 r Rady Miejskiej Legnicy. Zgodnie z zapisami art. 14 ust. 13 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.), Prezydent Miasta jest zobowiązany do składania co dwa lata Radzie Miejskiej sprawozdań z realizacji planu gospodarki odpadami.

Sprawozdanie z realizacji „Planu gospodarki odpadami dla Miasta Legnicy” zostało opracowywane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie aktami prawnymi 
oraz z wytycznymi Ministerstwa Środowiska (2006).

Dyrektor  Wydziału                                                                       Prezydent Miasta Legnicy

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Tadeusz Krzakowski

### Jolanta Kozińska

Załącznik do

uchwały Nr

Rady Miejskiej Legnicy

z dnia

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI

PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

DLA M. LEGNICY

Legnica, czerwiec 2007

SPIS TREŚCI

Streszczenie	3

1. Wprowadzenie	17

1.1. Cel przygotowania sprawozdania	17

1.2. Podstawa prawna sporządzania sprawozdania	17

1.3. Metodyka opracowania	18

2. Stan gospodarki odpadami na dzień 31 grudnia 2006 r.	19

2.1. Odpady komunalne	19

2.1.1. Ilość i źródła powstawania odpadów	19

2.1.2. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku	20

2.1.3. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwienia	25

2.1.4. Istniejące systemy zbierania odpadów	27

2.1.5. Rodzaj oraz moc przerobowa instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów	30

2.1.6. Stan formalno-prawny instalacji do odzysku/unieszkodliwiania odpadów	31

2.1.7. Realizacja zadań z zakresu likwidacji tzw. dzikich wysypisk	36

2.1.8. Stan realizacji zaplanowanych celów i działań zmierzających do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami	37

2.2. Osady ściekowe	55

2.2.1. Ilość i źródła powstawania odpadów	55

2.2.2. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku	56

2.2.3. Zrealizowane działania w zakresie gospodarki odpadami	56

2.2.4. Realizacja celów w zakresie gospodarki odpadami	56

2.3. Odpady z sektora gospodarczego	57

2.3.1. Ilość i źródła powstawania odpadów	57

2.3.2. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku	63

2.3.3. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwienia	65

2.3.4. Istniejące systemy zbierania odpadów	67

2.3.5. Sposób kształtowania gospodarki odpadami przez m. Legnica	68

2.3.6. Rodzaj oraz moc przerobowa instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów	68

2.3.6. Realizacja celów ogólnych	78

3. Ocena sposobów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć	81

4. Ocena przyjętego systemu monitoringu	83

5. Piśmiennictwo	84

Załącznik nr 1	85

Załącznik nr 2	87

Załącznik nr 3	90

# Streszczenie

Sprawozdanie z realizacji „Planu gospodarki odpadami dla Miasta Legnicy” jest realizacją ustawowego obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 175, poz. 1458 oraz z 2006 r. Nr 63, poz. 441).

„Plan gospodarki odpadami dla Miasta Legnicy” został przyjęty uchwałą nr XXVI/276/04 dnia 25 października 2004 r Rady Miejskiej Legnicy. Zgodnie z zapisami art. 14 ust. 13 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.), Prezydent Miasta jest zobowiązany do składania co dwa lata Radzie Miejskiej sprawozdań z realizacji planu gospodarki odpadami.

Sprawozdanie z realizacji „Planu gospodarki odpadami dla Miasta Legnicy” zostało opracowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie aktami prawnymi oraz z wytycznymi Ministerstwa Środowiska (2006).

Odpady komunalne

Zgodnie z treścią art. 3 ustawy o odpadach, odpady komunalne są to odpady powstające 
w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

Tak więc odpady komunalne powstają w:

- Gospodarstwach domowych.

- Obiektach infrastruktury takich jak: handel, usługi, szkolnictwo, obiekty turystyczne, obiekty działalności gospodarczej i wytwórczej.

Według informacji podanej przez przedsiębiorstwa, w latach 2004 – 2006 z terenu miasta Legnica zebrano następujące ilości odpadów komunalnych:

Rok 2004: 54,3 tys. Mg

Rok 2005: 58,0 tys. Mg

Rok 2006: 62,0 tys. Mg

Porównując powyższe dane z założeniami wynikającymi z planu gospodarki odpadami, należy stwierdzić, że ilości te w niewielkim stopniu różnią się od zakładanych w planie szacunków, co obrazuje rys. 1.

Rys. 1. Porównanie ilości odpadów zebranych do szacunkowych ilości odpadów wytwarzanych

W latach 2004 – 2006 odzyskowi/recyklingowi poddano odpowiednio 515,51 Mg, 810,84 Mg i 1 041,65 Mg odpadów mających wartość materiałową (papier, tektura, szkło i tworzywa sztuczne). W stosunku do szacowanej ilości odpadów mających wartość materiałową, ilość odpadów poddanych odzyskowi/recyklingowi kształtowała się następująco:

Rys. 2. Udział poddanych odzyskowi/recyklingowi poszczególnych surowców w stosunku do szacowanej ilości wytworzonej danej frakcji

Biorąc pod uwagę dane o ilości zebranej makulatury oraz szacowaną ilość odpadów ulegających biodegradacji zagospodarowywanych przez mieszkańców we własnym zakresie np. poprzez kompostowanie (15% za krajowym planem gospodarki odpadami, 2006) obliczono sumaryczną ilość zebranych odpadów ulegających biodegradacji (tab. 1.).

Tab. 1. Szacowana ilość odpadów ulegających biodegradacji poddanych odzyskowi 
w latach 2004 – 2006

| Wyszczególnienie | Rok |
| --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 |
| Papier i tektura poddana odzyskowi (Mg) | 211,95 | 370,91 | 481,14 |
| Zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji przez mieszkańców (Mg) | 2001,0 | 2046,0 | 2076,0 |
| Razem (Mg) | 2 212,95 | 2 416,91 | 2 557,14 |
| Ilość odpadów ulegających biodegradacji poddanych odzyskowi (w % odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych w roku 1995) | 13,5 | 14,7 | 15,6 |
| Poziom redukcji ilości odpadów ulegających biodegradacji poddanych unieszkodliwieniu na składowiskach (w % odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych w roku 1995) | 86,5 | 85,3 | 84,4 |

W latach 2004 – 2006, zebrano w Legnicy następującą ilość odpadów wielkogabarytowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (o kodzie 20 03 07 i 20 01 35*):

Tab. 2. Analiza zbiórki odpadów wielkogabarytowych w latach 2004 – 2006

| Wyszczególnienie | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| Szacowana masa wytworzonych (Mg) | 3 410,0 | 3 710,0 | 3 730,0 |
| Masa zebranych odpadów (Mg) | 352,98 | 873,04 | 553,2 |
| % w stosunku do wytworzonych | 10,4 | 23,5 | 14,8 |

W Legnicy począwszy od roku 2003 zbierane są selektywnie baterie (o kodzie 20 01 33*i 16 06 05). Zbiórka baterii prowadzona jest w szkołach, Urzędzie Miasta i w LPGK. System obsługuje „REBA Organizacja Odzysku S.A”. Wyniki zbiórki baterii kształtowały się następująco:

Rok 2004: 0,612 Mg

Rok 2005: 1,241 Mg

Rok 2006: 3,2 Mg

W stosunku do ilości wytworzonych baterii wyniki zbiórki kształtowały się następująco:

Tab. 3. Analiza zbiórki baterii w latach 2004 – 2006

| Wyszczególnienie | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| Szacowana masa wytworzonych (Mg) | 44,4 | 44,4 | 44,4 |
| Masa zebranych odpadów (Mg) | 0,612 | 1,241 | 3,200 |
| % w stosunku do wytworzonych | 1,4 | 2,8 | 7,2 |

System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Legnica opiera się głównie na unieszkodliwianiu zebranych odpadów przez składowanie w procesach D1 i D5. Składowaniu poddawano bowiem w latach 2004 – 2006 ok. 95% zebranych odpadów (tab. 4.). Praktycznie cała ilość kierowanych do unieszkodliwienia odpadów składowana była na składowisko w Legnicy.

Tab. 4. Ilość odpadów kierowanych na składowiska w latach 2004 - 2006

| Wyszczególnienie | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| Masa odpadów zebranych (Mg) | 54 303,90 | 57 969,70 | 61 986,1 |
| Masa odpadów unieszkodliwianych przez składowanie (Mg) | 51 813,8 | 55 120,8 | 59 356,0 |
| % odpadów składowanych w stosunku do zebranych | 95,4 | 95,1 | 95,8 |
| % odpadów składowanych w stosunku do wytworzonych | 87,4 | 89,4 | 93,7 |

W latach 2004 – 2006 odpady komunalne na terenie Miasta Legnica zbierane były głównie w formie odpadów zmieszanych. Jedynie niewielka ich część zbierana była selektywnie. Pojemniki na odpady zmieszane rozmieszczone były przy posesjach, natomiast pojemniki na odpady selektywnie zbierane, rozmieszczane były w gniazdach. Na terenie osiedla Białe Sady, Wierzbiak, Zacisze wprowadzono workowy system selektywnej zbiórki odpadów.

Na terenie Miasta Legnicy brak jest instalacji do odzysku odpadów. Odpady unieszkodliwiane są na Składowisku Odpadów Komunalnych przy ul. Rzeszotarskiej/Dobrzejowskiej należącym do Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Charakterystykę składowiska zamieszczono w tabeli 2.10. oraz w rozdz. 2.1.6.

Jako długookresowy cel ogólny gospodarki odpadami dla m. Legnicy do roku 2011 określono:

Minimalizowanie ilości wytwarzanych i składowanych odpadów oraz wdrożenie nowoczesnych systemów ich odzysku i unieszkodliwiania

W Planie Gospodarki Odpadami dla Miasta Legnica, zgodnie z krajowym planem gospodarki odpadami (2002) założono systematyczny wzrost ilości wytwarzanych odpadów komunalnych. Taka tendencja ma się utrzymywać pomimo działań mających na celu ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów. Ponieważ w Legnicy nie przeprowadzono badań dotyczących ilości wytwarzanych odpadów, analizę realizacji postawionego celu przeprowadzono na podstawie ilości odpadów zbieranych i poddawanych odzyskowi/unieszkodliwianiu.

Przeprowadzona analiza wykazała, że w latach 2004 – 2006 zebrano mniej odpadów niż szacunkowo wytwarzano, ale zanotowana różnica jest niewielka i corocznie zmniejsza się. W roku 2004 zebrano o 8% mniej odpadów niż szacunkowo wytwarzano, w roku 2005 o 6%, a w roku 2006 – o 2%. Biorąc pod uwagę, że cześć odpadów ulegających biodegradacji jest przez mieszkańców zagospodarowywana we własnym zakresie (ok. 2 tys. Mg rocznie – patrz rozdz. 2.1.2.) należy przypuszczać, że przyjęta w PGO dla Miasta Legnicy prognoza dla lat 2004 - 2006 była nieco zaniżona.

Wnioski:

- W latach 2004 – 2006 ilość wytwarzanych przez mieszkańców odpadów była niższa od planowanej.

- Przy aktualizacji PGO dla Miasta Legnicy należy zweryfikować prognozy dotyczące ilości wytwarzanych przez mieszkańców odpadów komunalnych

W poniższych tabelach przedstawiono wyniki oceny realizacji celów krótkoterminowych i kierunków działań.

Tab. 5. Stan realizacji celów krótkoterminowych w latach 2004 – 2006

| L.p. | Cele krótkoterminowe zawarte w PGO dla Miasta Legnicy | Stan w roku |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2005 | 2006 |
| 1. | Redukcja ilości składowanych odpadów ulegających biodegradacji o 10% | 13,5 | 14,7 | 15,6 |
|  | Ocena: | Zrealizowano |
|  | Wnioski: | Zadanie zrealizowane pomimo braku instalacji do zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji. Dalszy wzrost stopnia zagospodarowania bez poddawania zagospodarowaniu odpadów ulegających biodegradacji w instalacji będzie niewielki i wzrośnie tylko w przypadku zwiększenia odzysku papieru. Biorąc pod uwagę, że zgodnie KPGO1 (2003 i 2006) do roku 2013 należy zredukować ilość składowanych odpadów ulegających biodegradacji o 50%, w Legnicy powinny być zintensyfikowane prace mające na celu budowę innych instalacji, gdzie odpady ulegające biodegradacji poddawane będą odzyskowi lub innemu niż składowanie unieszkodliwieniu (np. instalacja fermentacji lub termicznego unieszkodliwiania odpadów). |
| 2. | Skierowanie do unieszkodliwienia 27% masy odpadów niebezpiecznych typu komunalnego | 1,4% | 2,8% | 7,2% |
|  | Ocena: | Nie zrealizowano |
|  | Wnioski: | Pomimo corocznego wzrostu ilości zbieranych selektywnie i poddawanych unieszkodliwieniu odpadów niebezpiecznych nie osiągnięto postawionych celów. Przy aktualizacji PGO dla Miasta Legnicy należy zmodyfikować Cel 2, gdyż założono w nim za KPGO (2003) zbyt wysoki poziom unieszkodliwiania odpadów. W celu zwiększenia ilości zbieranych odpadów niebezpiecznych typu komunalnego należy: zintensyfikować zbiórkę selektywną odpadów oraz uruchomić inne jej formy, np. poprzez dostarczanie ich do ZZO, za pomocą Mobilnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych. zbiórką należy również objąć inne rodzaje odpadów niebezpiecznych np. świetlówki, chemikalia używane w gospodarstwach, oleje silnikowe i smarowe itp. |
| 3.1. | Odzysk 32% masy odpadów wielkogabarytowych | 10,4% | 23,5% | 14,8% |
|  | Ocena: | Nie zrealizowano |
|  | Wnioski: | Pomimo stosunkowo dużej zbieranych odpadów wielkogabarytowych nie osiągnięto postawionych celów. Przy aktualizacji PGO dla Miasta Legnicy należy zmodyfikować Cel 3.1., gdyż założono w nim za KPGO (2003) zbyt wysoki poziom odzysku odpadów. W celu zwiększenia ilości zbieranych i poddawanych odzyskowi odpadów wielkogabarytowych należy zintensyfikować zbiórkę selektywną oraz uruchomić inne jej formy. |
| 3.2. | Odzysk 25% masy odpadów budowlanych | Bilans odpadów budowlanych podano w części dotyczącej odpadów innych niż komunalne, gdyż klasyfikowane są one jako grupa 17 (Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)). |
|  | Ocena: | Brak możliwości oceny |
|  | Wnioski: | Przy aktualizacji PGO dla Miasta Legnicy należy zmodyfikować Cel 3.2. |
| 4. | Deponowanie na składowiskach nie więcej niż 89% wytworzonych odpadów komunalnych | 87,4 | 89,4 | 93,7 |
|  | Ocena: | Zrealizowano częściowo |
|  | Wnioski: | Ponieważ brak jest na terenie Miasta Legnicy instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych, nie ma możliwości poddawania odpadów odzyskowi na większa skalę (poza skierowaniem do odzysku selektywnie zebranych surowców). Dla osiągnięcia dalszego zmniejszania ilości odpadów unieszkodliwianych przez składowanie należy: przyspieszyć prace nad budową ZZO, zintensyfikować zbiórkę selektywną odpadów oraz uruchomić inne jej formy. |

1 Krajowy plan gospodarki odpadami (2003, 2006)

Tab. 6. Stan realizacji kierunków działań w latach 2004 – 2006

| L.p. | Kierunki działań zawarte w PGO dla Miasta Legnica | Stan w roku |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2005 | 2006 |
| 1. | Podnoszenie świadomości społecznej mieszkańców, w szczególności w zakresie minimalizacji wytwarzania odpadów | Wycieczki edukacyjne na składowisko dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Organizacja przez LPGK Sp. z o. o. wycieczek na składowisko oraz pogadanki na temat selektywnej zbiórki odpadów w szkołach i przedszkolach. Zadania z zakresu edukacji ekologicznej. Główne z zadań to: przeprowadzana rokrocznie przez Fundację Ekologiczną „Zielona Akcja” „Kampania recyklingu puszek aluminiowych na terenie Legnicy i edukacja ekologiczna młodzieży szkół legnickich”, organizacja obchodów Światowego Dnia Ziemi organizacja Akcji „Sprzątanie Świata”. współpraca z placówkami oświatowymi oraz firmami porządkowymi w organizacji Światowego Dnia Ziemi oraz Akcji „Sprzątanie Świata” prelekcje i pogadanki dla uczniów nt. selektywnej zbiórki odpadów |
|  | Ocena: | Zrealizowano |
|  | Wnioski: | Biorąc pod uwagę zwiększającą się systematycznie ilość odpadów zbieranych, w tym selektywnie należy uznać, że wzrasta świadomość mieszkańców w zakresie dotyczącym gospodarowania odpadami. Przy aktualizacji planu gospodarki odpadami należy położyć większy nacisk na zagadnienia związane ze zbiórką odpadów niebezpiecznych oraz wielkogabarytowych, gdyż w latach 2004 – 2006 nie osiągnięto zakładanych dla nich celów. |
| 2. | Wprowadzanie systemowej gospodarki odpadami komunalnymi w układzie ponadlokalnym, w tym budowa zakładu zagospodarowania odpadów | Prowadzono wstępne rozmowy nad organizacją systemu obejmującego Legnicę i okoliczne gminy. |
|  | Ocena: | Zadanie w trakcie realizacji |
|  | Wnioski: | System nie funkcjonował w układzie ponadlokalnym, lecz obsługiwał jedynie Miasto Legnica. Dla realizacji celów niezbędne jest zintensyfikowanie działań w celu zawiązania współpracy z przyległymi gminami oraz budowy ZZO. |
| 3. | Wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów | W dniu 03.11.2006 r. dokonano rozruchu instalacji do pozyskiwania i energetycznego wykorzystania biogazu składowiskowego. Rozpoczęto przesyłanie wyprodukowanej energii do sieci elektroenergetycznej EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A. Oddział w Legnicy. Ilość ujmowanego gazu szacowana jest na na ponad 2 mln m3/rok. Pozwoli to na wyprodukowanie rocznie około 3,2 mln kWh energii elektrycznej. |
|  | Ocena: | Zadanie w trakcie realizacji |
|  | Wnioski: | Realizowane inwestycje są zgodne z przyjętym kierunkiem działań lecz opóźnione w realizacji. W celu zwiększenia ilości poddawanych odzyskowi i unieszkodliwieniu odpadów metodami innymi niż składowanie należy przyspieszyć działania w celu uruchomienia w Legnicy ZZO. |
| 4. | Utrzymanie przez miasto kontroli nad zakładem zagospodarowania odpadów, co jest istotne z punktu widzenia rozwoju racjonalnej gospodarki odpadami | Podejmowane działania są zgodne z kierunkiem działań (aktywność LPGK, dominująca pozycja na rynku odpadów, działania w zakresie budowy ZZO) |
|  | Ocena: | Zadanie realizowane |
|  | Wnioski: | Należy zintensyfikować prace nad budową ZZO uwzględniając działania ponadlokalne z sąsiednimi gminami. |
| 5. | Objęcie selektywną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców miasta Legnicy | Zbiórka selektywna makulatury, tworzyw sztucznych, szkła i metali oraz baterii. |
|  | Ocena: | Zadanie zrealizowano |
|  | Wnioski: | Przy aktualizacji planu gospodarki odpadami należy położyć większy nacisk na zagadnienia związane ze zbiórką selektywną odpadów niebezpiecznych oraz wielkogabarytowych, gdyż w latach 2004 – 2006 nie osiągnięto zakładanych dla nich celów. |
| 6. | Podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji | Nie prowadzono selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji ze względu brak instalacji do ich zagospodarowania. |
|  | Ocena: | Zadanie realizowano częściowo. |
|  | Wnioski: | Kierunek działań należy zmodyfikować o zwiększenie skuteczności zbiórki selektywnej odpadów niebezpiecznych. |
| 7. | Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych | Prowadzono zbiórkę selektywną odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych |
|  | Ocena: | Zadanie zrealizowano częściowo |
|  | Wnioski: | Należy rozpocząć zbiórkę odpadów budowlanych od mieszkańców. Należy zintensyfikować działania w celu zwiększenia skuteczności zbiórki selektywnej odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych. |
| 8. | Wykorzystanie wybranych frakcji odpadów komunalnych do produkcji paliwa i wykorzystanie go energetycznie w instalacji Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Legnicy | Zadania nie realizowano z powodu braku odpowiedniej instalacji. Zadanie będzie realizowane po wybudowaniu ZZO. |
|  | Ocena: | Zadanie nie zrealizowane |
|  | Wnioski: | Należy zintensyfikować prace nad budową ZZO. |
| 9. | Systematyczne badanie morfologii odpadów oraz wskaźników nagromadzenia odpadów komunalnych | Zadanie zaplanowano do realizacji w ramach budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) i przesunięte do realizacji po roku 2006. |
|  | Ocena: | Zadanie nie zrealizowane |
|  | Wnioski: | Należy zintensyfikować prace nad budową ZZO. |
| 10. | Stworzenie systemu bieżącego monitorowania strumieni odpadów w mieście, w tym ewidencji posiadanych umów mieszkańców na odbiór odpadów | Nie stworzono systemu monitorowania strumieni odpadów. Stworzono ewidencję posiadanych umów mieszkańców na odbiór odpadów |
|  | Ocena: | Zadanie zrealizowano częściowo |
|  | Wnioski: | System funkcjonuje w ramach sprawozdawczości, której podlegają przedsiębiorcy zbierający odpady w Mieście. |
| 11. | Podział miasta na obszary i wydawanie jednego zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych z danego obszaru na podstawie konkursu ofert (jedno zezwolenie na dany obszar) | Nie zrealizowano ze względu na brak potrzeb w tym zakresie |
|  | Ocena: | Zadania w trakcie realizacji |
|  | Wnioski: | W latach 2004 – 2006 trwały prace w Sejmie nad opracowaniem nowych zasad zbierania odpadów komunalnych od mieszkańców, uwzględniających m.in. „przejęcie odpadów” od mieszkańców przez gminę, co skutkowałoby zawieraniem przez nią umów na zbieranie odpadów na terenie gminy z przedsiębiorstwem (przedsiębiorstwami) wyłonionym w drodze przetargu. Regulacja prawna nadal nie ustalona, w związku z tym realizacja zadania nastąpi po wprowadzeniu nowych uregulowań prawnych w tym zakresie. |

Osady ściekowe

Osady ściekowe powstają w oczyszczalni ścieków użytkowanej przez Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna. W analizowanych latach wytworzono w niej następujące ilości osadów ściekowych (kod 19 08 05):

Rok 2004: 9 071 Mg

Rok 2005: 7 872 Mg

Rok 2006: 8 438 Mg

Wszystkie wytworzone osady ściekowe w latach 2004 – 2006 wykorzystano jako materiał strukturotwórczy na składowisku w Legnicy.

W PGO dla miasta Legnicy, plan działań w gospodarce osadami ściekowymi przyjęto za Planem gospodarki odpadami dla woj. dolnośląskiego.

Cele w gospodarce osadami ściekowymi

Zwiększenie stopnia kontroli obrotu komunalnymi osadami ściekowymi celem zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa zdrowotnego i środowiskowego. Zwiększenie stopnia przetworzenia komunalnych osadów ściekowych. Maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych w osadach przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego i chemicznego.

Analizując sposób gospodarowania wytworzonymi osadami należy ocenić, że realizacja postawionych celów polegała na wykorzystaniu wytworzonych osadów ściekowych jako materiału strukturotwórczego na składowisku odpadów (proces R 14).

Odpady z sektora gospodarczego

W analizie realizacji PGO dla Legnicy w części dotyczącej odpadów z sektora gospodarczego wykorzystano przede wszystkim dane znajdujące się w bazie danych „odpady” Urzędu Marszałkowskiego. Baza tam tworzona jest dla celów sporządzania bilansów, m.in. na potrzeby planowania i sprawozdawczości z zakresu gospodarki odpadami. Pomimo tego, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wytwórcy odpadów odpowiednie sprawozdania za rok poprzedni składają Urzędowi Marszałkowskiemu do dnia 31 marca, w bazie brak jest części danych za rok 2006. W latach 2004 – 2006 wytworzono w przemyśle następującą ilość odpadów:

Rok 2004: 334,0 tys. Mg

Rok 2005:347,6 tys. Mg

Rok 2006:131,8 tys. Mg (dane niepełne)

Na obszarze Miasta Legnicy odpady poddawane były odzyskowi oraz unieszkodliwieniu:

Odzysk odpadów:

Rok 2004: 407,3 tys. Mg

Rok 2005:720,3 tys. Mg

Rok 2006:248,0 tys. Mg (dane niepełne)

Unieszkodliwianie odpadów:

Rok 2004: 14,4 tys. Mg

Rok 2005:9,6 tys. Mg

Rok 2006:3,4 tys. Mg (dane niepełne)

Powstające w obiektach przemysłowych odpady są z reguły zbierane selektywnie, w zależności od dalszego postępowania z nimi. Sposób zbiórki, wymagania stawiane pojemnikom oraz miejscom magazynowania odpadów regulowane są zapisami odpowiednich aktów prawnych.

Miasto Legnica kształtuje gospodarkę odpadami w sektorze gospodarczym poprzez instrument jakim jest wydawanie zezwoleń dla podmiotów gospodarczych zgodnie z ustawą o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.).

Art. 18 pkt. 3 ustawy o odpadach daje organom administracji instrument w postaci możliwości odmowy wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów w przypadkach określonych w przepisach o ochronie środowiska lub jeżeli zamierzony sposób gospodarki odpadami:

  - mógłby powodować zagrożenia dla zdrowia, życia ludzi lub dla środowiska,

  - jest niezgodny z planem gospodarki odpadami.

Wydawane zezwolenia muszą być zgodne z podanymi w Planie celami i kierunkami działań.

W poniższych tabelach przedstawiono wyniki oceny realizacji postawionych celów i kierunków działań w sektorze gospodarczym.

Tab. 7. Stan realizacji celów długookresowych do roku 2014

| L.p. | Cele krótkoterminowe zawarte w PGO dla Miasta Legnicy | Stan w roku |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2005 | 2006 |
| 1. | Zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów | 333 974,1 Mg | 347 599,9 Mg | 131 842,8 Mg |
|  | Stan w roku 2002 | 369 500 Mg (wg GUS), 270 840 Mg (wg WIOŚ) |
|  | Ocena: | Zrealizowano |
|  | Wnioski: | Przedsiębiorstwa w procesie produkcyjnym realizują zasadę minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów |
| 2. | Zwiększenie stopnia wykorzystania odpadów | 100% | 89% (wg GUS) | Brak danych |
|  | Stan w roku 2002 | 80% (wg GUS), 92% (wg WIOŚ) |
|  | Ocena: | Brak możliwości oceny |
|  | Wnioski: | Ponieważ prowadzone w GUS i WIOŚ bilanse dla danego roku uwzględniają również odpady poddane odzyskowi ale wytworzone w poprzednich latach, brak jest obecnie możliwości oceny stopnia odzysku odpadów wytwarzanych w poszczególnych latach |
| 3. | Bezpieczne dla środowiska unieszkodliwienie odpadów, w tym szczególnie odpadów zawierających azbest oraz odpadów i urządzeń zawierających PCB |
|  | Odpady zawierające azbest | Wytworzono: 77,0 Mg Unieszkodliwiono: 0,0 Mg | Wytworzono: 78,0 Mg Unieszkodliwiono: 0,0 Mg | Wytworzono: 0,0 Mg Unieszkodliwiono: 0,0 Mg |
|  | Ocena: | Zrealizowano |
|  | Wnioski: | W latach 2004 – 2005 wzrastała ilość wytwarzanych odpadów azbestowych, głównie odpadów zawierających azbest w materiałach izolacyjnych i konstrukcyjnych. Materiały takie mogą być usuwane jedynie przez wyspecjalizowane firmy, mające odpowiednie uprawnienia. W Legnicy nie prowadzi się unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. Wytworzone odpady kierowane są do unieszkodliwienia poza Legnicę. |
|  | Odpady i urządzenia zawierające PCB | Wytworzono: 0,2 Mg Unieszkodliwiono: 0,0 Mg | Wytworzono: 1,2 Mg Unieszkodliwiono: 0,0 Mg | Wytworzono: 0,3 Mg Unieszkodliwiono: 0,0 Mg |
|  | Ocena: | Realizowano |
|  | Wnioski: | W latach 2004 – 2006 przedsiębiorstwa usuwały i przekazywały do unieszkodliwienia urządzenia zawierające PCB. Nie usuwały natomiast olejów zawierających PCB. Należy podjąć działania, przede wszystkim informacyjne, które spowodują wzmożenie wypełnienia obowiązku usuwania przez przedsiębiorstwa urządzeń zawierających PCB do roku 2010. |

Tab. 8. Stan realizacji kierunków działań w latach 2004 - 2006

| L.p. | Kierunki działań zawarte w PGO dla Miasta Legnica | Opis działań |
| --- | --- | --- |
| 1. | Systematyczne wprowadzanie bezodpadowych i mało odpadowych technologii produkcji oraz wprowadzenie zasady stosowania najlepszych dostępnych technologii |
|  | Ocena: | Zrealizowano w ramach uzyskiwanych decyzji |
|  | Wnioski: | Miasto Legnica nie ma odpowiednich instrumentów prawnych ani finansowych aby wspomagać przedsiębiorstwa w realizacji tego kierunku działań (poza regulacjami związanymi z wydawaniem odpowiednich zezwoleń) |
| 2. | Stymulowanie podmiotów gospodarczych wytwarzających odpady przemysłowe do zintensyfikowania działań zmierzających do maksymalizacji odzysku i recyklingu odpadów |
|  | Ocena: | Brak możliwości oceny |
|  | Wnioski: | Realizacja kierunku polegać może na prowadzeniu działań edukacyjno – informacyjnych dla przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa we własnym zakresie prowadziły szkolenia dla swoich pracowników. Miasto Legnica ma ograniczone możliwości realizacji tego kierunku działań, polegające m.in. na prowadzeniu szkoleń z tego zakresu. W latach 2004 – 2006 Miasto nie prowadziło tego typu działalności. |
| 3. | Powstawanie nowoczesnych instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów |
|  | Ocena: | Nie zrealizowano |
|  | Wnioski: | Przedsiębiorstwa nie są zainteresowane w dostateczny sposób inwestowaniem w nowoczesne instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Miasto Legnica nie ma odpowiednich instrumentów prawnych ani finansowych aby wspomagać przedsiębiorstwa w realizacji tego kierunku działań. |
| 4. | Budowa składowisk odpadów azbestowych lub przystosowanie do tego celu kwater na składowiskach odpadów komunalnych |
|  | Ocena: | Nie zrealizowano |
|  | Wnioski: | Brak konieczności budowy składowiska na odpady zawierające azbest (lub kwatery na istniejącym składowisku) |
| 4. | Dekontaminacja i unieszkodliwienie urządzeń zawierających PCB oraz likwidacja PCB |
|  | Ocena: | Nie zrealizowano |
|  | Wnioski: | W Legnicy usuwane są urządzenia zawierające PCB, choć wykazane ilości są bardzo małe. Należy podjąć działania, przede wszystkim informacyjne, które spowodują wzmożenie wypełnienie obowiązku usuwania przez przedsiębiorstwa urządzeń zawierających PCB do roku 2010. |

Ocena sposobów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć

W latach 2004 – 2006 nakłady na zadania związane z gospodarką odpadami wyniosły 9 604,577 tys. zł, co stanowiło 21,7% przewidzianych nakładów na lata 2004 – 2007. Tak niskie nakłady, w stosunku do zakładanych, wynikały z przesunięcia na lata następne inwestycji związanych z budową zakładu zagospodarowania odpadów w Legnicy.

Udział środków Urzędu Miasta w realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami wynosił w analizowanych latach 1,5%. Głównym natomiast źródłem, z którego sfinansowano zadania w latach 2004 – 2006 były środki własne przedsiębiorstwa ENER-G Polska (budowa instalacji odgazowującej i Małej Elektrowni Biogazowej) (62 % nakładów). Kolejnym znaczącym źródłem finansowania były środki własne przedsiębiorstwa LPGK (35,3% nakładów).

Ocena przyjętego systemu monitoringu

W Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta na podstawie ustaw wydawane są decyzje w zakresie gospodarowania odpadami, zgodnie z obowiązującymi przepisami, z odpowiednimi warunkami, które mają wyeliminować zagrożenia spowodowane niewłaściwym postępowaniem z odpadami. Ponadto w Wydziale przyjmowane są interwencje związane z nielegalnym składowaniem odpadów. Prowadzone są postępowania administracyjne zakończone wydaniem decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania, wskazując sposób wykonania tej decyzji - na podstawie art. 34 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach  (Dz. U.  z 2001r. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.)

W związku z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 09.10.2002 r. w sprawie sposobu przedkładania informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz.U. Nr 175 poz. 1439 z 2002 r.) sporządza się informację o ilości i miejscu występowania azbestu na terenie miasta Legnicy. Informacje te będą niezbędne przy sporządzaniu planu stopniowego usuwania płyt azbestowo-cementowych w zależności od uszkodzenia.

Zadania w zakresie gospodarki odpadami realizowane są zgodnie z celami ujętymi w Planie gospodarki odpadami dla miasta Legnicy.

# 1. Wprowadzenie

## 1.1. Cel przygotowania sprawozdania

Sprawozdanie z realizacji „Planu gospodarki odpadami dla Miasta Legnicy” jest realizacją ustawowego obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 175, poz. 1458 oraz z 2006 r. Nr 63, poz. 441).

## 1.2. Podstawa prawna sporządzania sprawozdania

„Plan gospodarki odpadami dla Miasta Legnicy” został przyjęty uchwałą nr XXVI/276/04 dnia 25 października 2004 r Rady Miejskiej Legnicy. Zgodnie z zapisami art. 14 ust. 13 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.), Prezydent Miasta jest zobowiązany do składania co dwa lata Radzie Miejskiej sprawozdań z realizacji planu gospodarki odpadami.

W dniu 13 października 2005 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 175, poz. 1458 oraz z 2006 r. Nr 63, poz. 441), która wprowadziła modyfikacje dotyczące:

1) zakresu planów gospodarki odpadami,

2) okresu sprawozdawczego oraz procedury przygotowania sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami.

Ad. 1. Zmiana zakresu planów gospodarki odpadami.

Poprzez zmianę art. 14 ust. 2 i art. 15 ust. 7 oraz uchylenie ust. 3 w art. 15 ustawy o odpadach doprecyzowany i ujednolicony został ogólny zakres powiatowego planu gospodarki. Konsekwencją tego była nowelizacja rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw Nr 46, poz. 333 i obowiązuje od 5 kwietnia 2006 r.

Ad. 2. Zmiana okresu sprawozdawczego oraz procedury przygotowania sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami.

W artykule 14 ustawy o odpadach dodany został ustęp 12b. Określa on okres sprawozdawczy z realizacji planu gospodarki odpadami jako okres dwóch lat kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego ten okres.

Ponadto w artykule 14 całkowicie zmienione zostało brzmienie ust. 13, w którym w pkt 2 określono, że sprawozdanie z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami zarząd powiatu przedkłada radzie powiatu (w przypadku Miasta Legnicy Prezydent – Radzie Miejskiej) oraz zarządowi województwa w terminie do dnia 30 czerwca, po upływie okresu sprawozdawczego. Oznacza to, że pierwsze sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami dla Miasta Legnicy powinno zostać przedłożone Radzie Miejskiej i zarządowi województwa do dnia 30 czerwca 2007 r. Termin ten wynika zaś z art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw, który mówi, że pierwsze sprawozdanie z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami obejmuje okres od dnia uchwalenia pierwszego planu gospodarki odpadami do dnia 31 grudnia 2006 r.

## 1.3. Metodyka opracowania

Sprawozdanie z realizacji „Planu gospodarki odpadami dla Miasta Legnicy” zostało opracowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie aktami prawnymi oraz z wytycznymi Ministerstwa Środowiska (2006). Zgodnie z nimi, zakres niezbędnych informacji zawartych w sprawozdaniu powinien odpowiadać treści przyjętego planu. Natomiast plan te winien być zgodny z planami wyższego szczebla oraz zawierać wszystkie informacje wymagane w ustawie o odpadach i rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami. Oznacza to, że w sprawozdaniu z realizacji planu gospodarki należy przedstawić postępy w realizacji każdego z zadań zapisanych w planie lub wyjaśnić powody zaniechania działań lub ewentualnych opóźnień. Wnioski zawarte w sprawozdaniu powinny zostać uwzględnione w aktualizacji planu gospodarki odpadami.

Zakres informacji objęty sprawozdaniem z realizacji planu gospodarki odpadami, powinien zatem odnosić się do zmian, które na terenie miasta Legnicy zaszły od dnia uchwalenia planu gospodarki odpadami (czyli od dnia 25 października 2004 r.) do 31 grudnia 2006 r., w odniesieniu do wymienionych poniżej aspektów gospodarki odpadami:

1) Stan gospodarki odpadami na dzień 31 grudnia 2006 r., w tym:

a) rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów,

b) rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku,

c) rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania,

d) istniejące systemy zbierania odpadów,

e) rodzaj oraz moc przerobowa instalacji do odzysku odpadów,

f) stan formalno-prawny instalacji do unieszkodliwiania odpadów.

2) Stan realizacji zaplanowanych celów i działań zmierzających do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, w tym:

a) działań zmierzających do zapobiegania powstawaniu odpadów,

b) działań zmierzających do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,

c) działań wspomagających prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, transportu oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

d) planu redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów,

e) planu zamykania instalacji, w szczególności składowisk odpadów i spalarni odpadów, niespełniających wymagań ochrony środowiska, których modernizacja nie jest możliwa z przyczyn technicznych lub jest nieuzasadniona z przyczyn ekonomicznych, wynikającego z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

3) Ocena sposobów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć.

4) Ocena przyjętego systemu monitoringu, w tym wartości wskaźników pozwalających na określenie sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie gospodarki odpadami, z uwzględnieniem ich jakości i ilości.

Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami powinno przede wszystkim zawierać informacje o wykonaniu jakościowym i ilościowym postawionych celów oraz zadań. Konieczne jest również odniesienie się do wszystkich zadań przypisanych powiatom w krajowym planie gospodarki odpadami, o ile nie zostały one uwzględnione w planie gospodarki odpadami dla Miasta Legnicy.

Przy opracowaniu Sprawozdania wykorzystywano następujące źródła informacji:

- Ankietyzacja, wywiady, sondaże.

- Wojewódzka baza danych o odpadach (w posiadaniu Urzędu Marszałkowskiego).

- Dane posiadane przez Urząd Wojewódzki.

- Dane WIOŚ.

- Dane statystyczne.

- Raporty i informatory ochrony środowiska.

- Inne opracowania z zakresu gospodarki odpadami.

- Oszacowania ekspertów dotyczących ilości, składu i właściwości odpadów.

# 2. Stan gospodarki odpadami na dzień 31 grudnia 2006 r.

## 2.1. Odpady komunalne

### 2.1.1. Ilość i źródła powstawania odpadów

Zgodnie z treścią art. 3 ustawy o odpadach, odpady komunalne są to odpady powstające 
w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

Tak więc odpady komunalne powstają w:

- Gospodarstwach domowych.

- Obiektach infrastruktury takich jak: handel, usługi, szkolnictwo, obiekty turystyczne, obiekty działalności gospodarczej i wytwórczej.

Według informacji podanej przez przedsiębiorstwa, w latach 2004 – 2006 z terenu miasta Legnica zebrano następujące ilości odpadów komunalnych:

Tab. 2.1. Ilość zebranych odpadów komunalnych z terenu Miasta Legnica w latach 2004 – 2006 (Mg/rok)

| Kod odpadu | Nazwa odpadu | Rok |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2005 | 2006 |
| 20 01 01 | Papier i tektura |  | 213,16 | 8,68 |
| 20 01 02 | Szkło | 17,92 | 64,88 | 9,26 |
| 20 01 35* | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki |  |  | 0,075 |
| 20 01 39 | Tworzywa sztuczne |  | 0,70 | 3,14 |
| 20 01 40 | Metale |  | 347,80 | 221,22 |
| 20 02 02 | Gleba i ziemia, w tym kamienie | 57,70 |  |  |
| 20 03 01 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 53 586,96 | 54 446,466 | 58 295,362 |
| 20 03 03 | Odpady z czyszczenia ulic i placów | 130,74 | 1613,06 | 2338,32 |
| 20 03 06 | Odpady ze studzienek kanalizacyjnych | 8,58 | 52,16 | 0,0 |
| 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe | 352,98 | 873,04 | 1,241 |
| Razem | 54 154,88 | 57 611,27 | 61 429,16 |
| Odpady z selektywnej zbiórki |
| Papier i tektura | 61,57 | 218,43 | 143,84 |
| Tworzywa sztuczne | 36,67 | 41,08 | 204,99 |
| Opakowania z drewna |  |  | 1,20 |
| Szkło | 50,16 | 97,72 | 203,70 |
| Baterie | 0,612 | 1,241 | 3,200 |
| Razem | 148,4 | 357,23 | 553,73 |
| Razem odpady komunalne i z selektywnej zbiórki od mieszkańców | 54 303,9 | 57 969,7 | 61 986,1 |

Porównując powyższe dane z założeniami wynikającymi z planu gospodarki odpadami, należy stwierdzić, że ilości te w niewielkim stopniu różnią się od zakładanych w planie szacunków, co obrazuje rys. 2.1.:

Rys. 2.1. Porównanie ilości odpadów zebranych do szacunkowych ilości odpadów wytwarzanych

W latach 2004 – 2006 zebrano mniej odpadów niż szacunkowo wytwarzano, ale zanotowana różnica jest niewielka i corocznie zmniejsza się. W roku 2004 zebrano o 8% mniej odpadów niż szacunkowo wytwarzano, w roku 2005 o 6%, a w roku 2006 – o 2%. Biorąc pod uwagę, że cześć odpadów ulegających biodegradacji jest przez mieszkańców zagospodarowywana we własnym zakresie (ok. 2 tys. Mg rocznie – patrz rozdz. 2.1.2.) należy przypuszczać, że przyjęta w PGO dla Miasta Legnicy prognoza dla lat 2004 - 2006 była nieco zaniżona.

### 2.1.2. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku

Odpady mające wartość materiałową

W latach 2004 – 2006 odzyskowi/recyklingowi poddano odpowiednio 515,51 Mg, 810,84 Mg i 1 041,65 Mg odpadów mających wartość materiałową (papier, tektura, szkło i tworzywa sztuczne), co zaprezentowano w tabeli 2.2. W tabeli tej umieszczono również ilość odpadów opakowaniowych (grupa 15), gdyż w niektórych przypadkach przedsiębiorcy po wysegregowaniu z odpadów komunalnych odpadów opakowaniowych przeklasyfikowują je na grupę 15, a nie 20.

Tab. 2.2. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych procesom odzysku/recyklingu przez poszczególne przedsiębiorstwa w latach 2004 – 2006

| Przedsiębiorstwo | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kod odpadu1 | Ilość (Mg) | Rodzaj procesu2 | Odbiorca | Kod odpadu | Ilość (Mg) | Rodzaj procesu | Odbiorca | Kod odpadu | Ilość (Mg) | Rodzaj procesu | Odbiorca |
| Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | 15 01 01 | 211,95 | R 15 | STALMET ul. Legnicka; Kunice | 15 01 01 | 361,73 | R 15 | STALMET ul. Legnicka; Kunice | 15 01 01 | 74,64 | R 15 | ETA ul. Kopernika 1/6; Lubin |
|  | 15 01 02 | 35,42 | R 15 |  | 15 01 02 | 37,16 | R 15 |  | 15 01 02 | 191,02 | R 15 |  |
|  | 15 01 07 | 41,84 | R 15 | ETA ul. Kopernika 1/6; Lubin | 15 01 07 | 55,05 | R 15 | ETA ul. Kopernika 1/6; Lubin | 15 01 07 | 63,97 | R 15 |  |
|  | 20 01 40 | 226,30 | R 15 |  | 20 01 40 | 347,72 | R 15 |  | 20 01 40 | 221,22 | R 15 |  |
| Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych van Gansewinkel Legnica Sp. z o.o. |  |  |  |  | 15 01 01 | 9,18 | R 15 | STALMET ul. Legnicka; Kunice | 15 01 01 | 406,5 | R 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 01 02 | 82,00 | R 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 01 07 | 2,3 | R 15 |  |
| Razem |  | 515,51 |  |  |  | 810,84 |  |  |  | 1 041,65 |  |  |

Objaśnienia:

1 Kod odpadu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206)

15 01 01 – Opakowania z papieru i tektury

15 01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 07 – Opakowanie ze szkła

20 01 40 - Metale

2 Zgodnie z Załącznikiem 5 do ustawy z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (D. U. Nr 62 poz. 628 z póżn. zm.)

R 15 Przetwarzanie odpadów w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu

W latach 2004 i 2005 wśród poddanych odzyskowi/recyklingowi odpadów dominowały metale i makulatura, natomiast w roku 2006 najwięcej było papieru i tworzyw sztucznych:

Rys. 2.2. Ilość poszczególnych odpadów poddanych odzyskowi/recyklingowi w latach 2004 -2006

Rys. 2.3. Udział poszczególnych surowców w masie odpadów mających wartość materiałową poddanych odzyskowi/recyklingowi

W stosunku do szacowanej ilości odpadów mających wartość materiałową, ilość odpadów poddanych odzyskowi/recyklingowi kształtowała się następująco:

Rys. 2.4. Udział poddanych odzyskowi/recyklingowi poszczególnych surowców w stosunku do szacowanej ilości wytworzonej danej frakcji

Jak pokazano na rys. 2.4., najwięcej odpadów poddanych odzyskowi/recyklingowi w stosunku do ilości wytwarzanej danej frakcji zanotowano w przypadku odpadów metali – od 9,1% (w roku 2004) do blisko 14% w roku 2005. Najniższa sprawność odzysku/recyklingu była w przypadku odpadów tworzyw sztucznych i szkła.

Odbiorcami odpadów poddawanych odzyskowi/recyklingowi były w latach 2004 i 2005 przedsiębiorstwa STALMET ul. Legnicka; Kunice i ETA ul. Kopernika 1/6; Lubin. Natomiast w roku 2006 jedynym odbiorcą było przedsiębiorstwo ETA (tab. 2.3.).

Tab. 2.4. Ilość odpadów poddanych odzyskowi/recyklingowi w poszczególnych przedsiębiorstwach

| Przedsiębiorstwo | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mg | % | Mg | % | Mg | % |
| STALMET ul. Legnicka; Kunice | 247,37 | 48,0 | 408,07 | 51,0 | 0 | 0 |
| ETA ul. Kopernika 1/6; Lubin | 268,14 | 52,0 | 402,77 | 50,0 | 1041,65 | 100 |
| Razem | 515,51 | 100,0 | 810,84 | 101 | 1041,65 | 100 |

Odpady ulegające biodegradacji

Do odpadów ulegających biodegradacji zaliczamy odpady z pielęgnacji terenów zielonych, odpady powstające z przygotowania posiłków (tzw. odpady kuchenne), drewno, a także papier i tekturę. Zakładany w PGO dla Legnicy niezbędny poziom redukcji ilości odpadów biodegradowalnych unieszkodliwianych przez składowanie, wzorem krajowego planu gospodarki odpadami odnosi się do roku 1995. Szacuje się, że w Legnicy wytworzono w roku odniesienia 16 730 Mg odpadów ulegających biodegradacji.

Biorąc pod uwagę dane o ilości zebranej makulatury oraz szacowaną ilość odpadów ulegających biodegradacji zagospodarowywanych przez mieszkańców we własnym zakresie np. poprzez kompostowanie (15% za krajowym planem gospodarki odpadami, 2006) obliczono sumaryczną ilość zebranych odpadów ulegających biodegradacji (tab. 2.5.).

Tab. 2.5. Szacowana ilość odpadów ulegających biodegradacji poddanych odzyskowi 
w latach 2004 – 2006

| Wyszczególnienie | Rok |
| --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 |
| Papier i tektura poddana odzyskowi (Mg) | 211,95 | 370,91 | 481,14 |
| Zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji przez mieszkańców (Mg) | 2001,0 | 2046,0 | 2076,0 |
| Razem (Mg) | 2 212,95 | 2 416,91 | 2 557,14 |
| Ilość odpadów ulegających biodegradacji poddanych odzyskowi (w % odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych w roku 1995) | 13,5 | 14,7 | 15,6 |
| Poziom redukcji ilości odpadów ulegających biodegradacji poddanych unieszkodliwieniu na składowiskach (w % odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych w roku 1995) | 86,5 | 85,3 | 84,4 |

Odpady wielkogabarytowe

W latach 2004 – 2006, zebrano w Legnicy następującą ilość odpadów wielkogabarytowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (o kodzie 20 03 07 i 20 01 35*):

Tab. 2.6. Analiza zbiórki odpadów wielkogabarytowych w latach 2004 – 2006

| Wyszczególnienie | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| Szacowana masa wytworzonych (Mg) | 3 410,0 | 3 710,0 | 3 730,0 |
| Masa zebranych odpadów (Mg) | 352,98 | 873,04 | 553,2 |
| % w stosunku do wytworzonych | 10,4 | 23,5 | 14,8 |

Baterie

W Legnicy począwszy od roku 2003 zbierane są selektywnie baterie (o kodzie 20 01 33* i 16 06 05). Zbiórka baterii prowadzona jest w szkołach, Urzędzie Miasta i w LPGK. System obsługuje „REBA Organizacja Odzysku S.A”. Wyniki zbiórki baterii kształtowały się następująco:

Rok 2004: 0,612 Mg

Rok 2005: 1,241 Mg

Rok 2006: 3,2 Mg

W stosunku do ilości wytworzonych baterii wynik zbiórki kształtowały się następująco:

Tab. 2.7. Analiza zbiórki baterii w latach 2004 – 2006

| Wyszczególnienie | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| Szacowana masa wytworzonych (Mg) | 44,4 | 44,4 | 44,4 |
| Masa zebranych odpadów (Mg) | 0,612 | 1,241 | 3,200 |
| % w stosunku do wytworzonych | 1,4 | 2,8 | 7,2 |

### 2.1.3. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwienia

System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Legnica opiera się głównie na unieszkodliwianiu zebranych odpadów przez składowanie w procesach D1 i D5. Składowaniu poddawano bowiem w latach 2004 – 2006 ok. 95% zebranych odpadów (tab. 2.8.).

Tab. 2.8. Ilość odpadów kierowanych na składowiska w latach 2004 - 2006

| Wyszczególnienie | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| Masa odpadów zebranych (Mg) | 54 303,90 | 57 969,70 | 61 986,1 |
| Masa odpadów unieszkodliwianych przez składowanie (Mg) | 51 813,8 | 55 120,8 | 59 356,0 |
| % odpadów składowanych w stosunku do zebranych | 95,4 | 95,1 | 95,8 |
| % odpadów składowanych w stosunku do wytworzonych | 87,4 | 89,4 | 93,7 |

Praktycznie cała ilość kierowanych do unieszkodliwienia odpadów składowana była na składowisko w Legnicy (tab. 2.9):

Tab. 2.9. Ilość odpadów kierowanych na poszczególne składowiska w latach 2004 - 2006

| Lokalizacja składowiska/Przedsiębiorstwo | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mg | % | Mg | % | Mg | % |
| Legnica/Składowisko odpadów komunalnych w Legnicy | 51 807,1 | 99,99 | 55 101,3 | 99,96 | 59 346,6 | 99,98 |
| Biechów/Głogowskie Przedsiębiorstwo Komunalne SITA | 6,7 | 0,01 | 19,5 | 0,04 | 9,4 | 0,02 |
| Razem | 51 813,8 | 100,00 | 55 120,8 | 100,00 | 59 356,0 | 100,00 |

Składowiska na które kierowane są odpady z Miasta Legnicy spełniają wymogi wynikające z aktualnie obowiązujących w tym zakresie wymogów prawnych (tab. 2.10.):

Tab. 2.10. Charakterystyka składowisk, na które kierowane są odpady komunalne z Miasta Legnica (wg stanu na 31.12.2006)

| Miejscowość | Zarządzający składowiskiem | Ogólna pow, [ha] | Uszczelnienie | Instalacja do zbierania odcieków | Urządzenia do odgazowania | Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji | Przegląd ekologiczny | Pozwolenie na użytkowanie | Planowany rok zamknięcia | Monitoring gazu wysypiskowego | Monitoring wód powierzchniowych | Monitoring wód podziemnych | Ocena składowiska |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Legnica | Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. Z o.o. W Legnicy | 30,29 | tak | tak | tak | tak | tak | tak | 2032 | tak | nie | tak | spełnia wymogi |
| Biechów | Głogowskie Przedsiębiorstwo Komunalne - SITA Głogów Sp. z o.o. w Głogowie | 4,67 | tak | tak | nie | tak | nie | tak | 2013 | tak | tak | tak | spełnia wymogi |

### 2.1.4. Istniejące systemy zbierania odpadów

W latach 2004 – 2006 odpady komunalne na terenie Miasta Legnica zbierane były głównie w formie odpadów zmieszanych. Jedynie niewielka ich część zbierana była selektywnie (patrz rozdz. 2.1.1).

Pojemniki na odpady zmieszane rozmieszczone były przy posesjach, natomiast pojemniki na odpady selektywnie zbierane, rozmieszczane były w gniazdach. Na terenie osiedla Białe Sady, Wierzbiak, Zacisze wprowadzono workowy system selektywnej zbiórki odpadów.

W tabeli 2.11. podano informacje dotyczące przedsiębiorstw posiadających zezwolenie na zbieranie odpadów od mieszkańców na terenie Miasta Legnicy.

Tab. 2.11. Wykaz przedsiębiorstw posiadających zezwolenie na zbieranie odpadów od mieszkańców na terenie Miasta Legnicy (z grupy 20) (stan na dzień 31 grudnia 2006 r.)

| L.p. | Nazwa podmiotu/adres | Kod odpadu (w części dotyczącej grupy 20) | Nr, data wydania zezwolenia | Okres ważności zezwolenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Ul. Nowodworska 60 59-220 Legnica | 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 37*, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99 | OŚR.7062/11/06, 25.08.2006 r. | 15.08.2015 r. |
| 2. | Becker Polska Sp. z o.o. Ul. Jana Wyżykowskiego 8 59-101 Polkowice | 20 01 21*, 20 01 23, 20 01 35*, 20 01 36, 20 03 01 | OŚR.VII.7062/17/06 z dnia 17.01.2007r. | 31.12.2016 r. |
| 3. | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych van Gansenvinkel Legnica Sp. z o.o. Ul. Złotoryjska 170 59-220 Legnica | 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13, 20 01 14, 20 01 15, 20 01 17, 20 01 17,20 01 19, 20 01 21, 20 01 23, 20 01 25, 20 01 26, 20 01 17, 20 01 28, 20 01 29, 20 01 30, 20 01 31, 20 01 32, 20 01 33, 20 01 34, 20 01 35, 20 01 36, 20 01 37, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 01 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 01 99 | OŚR.VII.7062/15/06 z dnia 21.11.2006 r. | 15.10.2016 r. |
| 4. | Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA Sp. z o.o. Ul. Traugutta 72/78 50-418 Wrocław | 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 35, 20 01 | OŚR.VII.7062/14/06 z dnia 10.11.2006 r. | 15.10.2016 r. |
| 5. | HYDRO-TRUCK Sp. z o.o. Ul. Dąbrowskiego 2 59-100 Polkowice | 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 36, 20 01 37, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 01 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 01 99 | OŚR.VII.7062/18/06 z dn. 22.01.2007 r. | 31.12.2016 r. |
| 6. | Przedsiębiorstwo Higieny Komunalnej Sp. z o.o. TRANS-FORMERS Ul. Kurkowa 14 50-210 Wrocław | 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 08, 20 03 01, 20 03 07, 20 01 99, 20 01 35, 20 01 36 | OŚR.VII.7062/19/06 z dn. 20.12.2006r. | 31 grudzień 2016 |
| 7. | SIMET – EKO Al. Jana Pawłami 33 58-506 Jelenia Góra | 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 28, 20 01 30, 20 01 33, 20 01 34, 20 01 35, 20 01 36, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 01 99 | OŚR.7062/4/04 z dnia 22.07.2004 r. | 15.10.2016 r. |
| 8. | Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. Ul. Rzeźnicza 1 59-300 Lubin | 20 01 01, 20 02 01, 20 02 02, 20 03 01, 20 03 03, 20 03 07, 20 03 99 | OŚR.VII.7062/16/06 z dnia 17.01.2007 r. | 31.12.2016 r. |

Tab. 2.12. Opłaty za wywóz odpadów (wg stanu na 31.12.2006)

| L.p. | Typ pojemnika | Pojemność | Częstotliwość odbioru | Cena za odbiór |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. |
| 1. | Pojemniki na odpady komunalne | 110 l do 7m3 | 1 x tydzień | 23,00 zł/m3 netto |
| Becker Polska Sp. z o.o. |
| 1 | Pojemniki na odpady komunalne | 120 l | Co 2 tyg. | 4,60 zł / pojemnik |
| 2 | Pojemniki na odpady komunalne | 240 l. | Co 2 tyg. | 6,53 zł / pojemnik |
| 3 | Pojemniki na odpady komunalne | 1100 l. | Co 2 tyg. | 27,50 zł / pojemnik |
| Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych van Gansewinkel Legnica Sp. z o.o. |
| 1 | 110, 140, 240, 260, 1100, 2500, 5000, 8000 | 110l, 140l, 240l, 260l, 1100l, 2500l, 5000l, 8000l | 1 raz w tygodniu 2 razy w tygodniu | Cena za 1m3 – 23,00 zł j.w. |

Tab. 2.13. Wykaz posiadanego sprzętu przez przedsiębiorstwa zbierające odpady komunalne na terenie Miasta Legnicy (stan na dzień 31 grudnia 2006 r.)

| L.p. | Nazwa sprzętu | Sztuk |
| --- | --- | --- |
| Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. |
| 1. | Samochód do transportu kontenerów – bramowiec | 10 |
| 2. | Samochód do transportu kontenerów – hakowiec | 3 |
| 3. | Samochód do transportu odpadów – śmieciarka bezpylna | 11 |
| 4. | Samochód do transportu odpadów – śmieciarka bezpylna z urządzeniem do mycia i dezynfekcji pojemników | 1 |
| 5. | Samochód do transportu kontenerów – hakowiec z żurawiem HDS | 1 |
| 6. | Samochód do transportu kontenerów – hakowiec z żurawiem HDS do obsługi selektywnej zbiórki odpadów | 2 |
| 7. | Samochód dostawczy (LUBIN) transport baterii | 1 |
| Becker Polska Sp. z o.o. |
| 1. | Śmieciarka do odbioru pojemników o pojemności 120 l, 240 l, 1100 l | 1 |
| 2. | Samochód do odbioru kontenerów hakowych 10 m3, 20m3, 35m3 | 3 |
| 3. | Samochód do odbioru kontenerów pojemności 5 m3 7m3 10m3 | 2 |
| Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych van Gansewinkel Legnica Sp. z o.o. |
| 1. | Śmieciarka | 5 |
| 2. | Bramowiec - kontenerowiec | 2 |
| 3. | Hakowiec - kontenerowiec | 2 |
| 4. | Logistyczny | 2 |
| Przedsiębiorstwo Higieny Komunalnej Sp. z o.o. TRANS-FORMERS |
| 1. | Śmieciarki | 14 |
| 2. | Kontenerowce | 16 |
| 3. | Pojazdy interwencyjne | 5 |

W zakresie działań dotyczących zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Mieście Legnica zostały określone w dniu 17.05.2006r. przez Prezydenta Miasta Legnica w Biuletynie Informacji Publicznej – Urzędu Miasta Legnica oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Legnica, pl. Słowiański 8.

Aktualnie ww. wymagania znajdują się na stronie Urzędu Miasta www.legnica.eu – urząd miasta – wydziały urzędu miasta – wydział ochrony środowiska i rolnictwa – wymagania.

I. Firmy posiadające zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

- Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ul. Nowodworska 60, 
59 – 220 Legnica,

- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych van Gansewinkel Legnica Sp. z o. o., ul. Złotoryjska 170, 59 – 220 Legnica,

- „EKOBAU” Sp. z o. o. ul. Złotoryjska 178, 59 – 220 Legnica,

- „PPHU EKOPROD” s.c. Koskowice 72, 59 – 241 Legnickie Pole.

II. Adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

- Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.  ul. Nowodworska 60, 
59 – 220 Legnica,

- Zakład Oczyszczania Miasta, ul. Nowodworska 48, 59 – 220 Legnica,

- Składowisko Odpadów Komunalnych, ul. Dobrzejowska, 59 – 220 Legnica ( sprzęt jest odbierany nieodpłatnie od mieszkańców, którzy posiadają zawarte umowy z LPGK Sp. z o.o. na odbiór odpadów komunalnych),

- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych van Gansewinkel Legnica Sp. z o. o., ul. Złotoryjska 170, 59 – 220 Legnica.

III. Adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (punkty sprzedaży):

- Onninen Sp. z o.o. ul. Nowodworska 60, 59-220 Legnica,

- “dr Zdrowie” S.A., Centrum Handlowe Carrefour, ul. Piłsudskiego 84, 59-220 Legnica,

- Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. k., ul. Iwaszkiewicza 1, 59-220 Legnica,

- Neonet S.A., ul. R.Schumana 11, ul. Złotoryjska 13/15, 59-220 Legnica,

- Savia S.A., ul.N.M.Panny 2, 59 – 220 Legnica,

- Real; ul. Fabryczna 3, 59 -220 Legnica,

- Apteka „DGA2”, DT Kaufland, ul. Iwaszkiewicza 1, 59 - 220 Legnica,

- Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o. o., ul. N.M.Panny 18, 59 – 220 Legnica,

- Domator Sp. z o. o., Sklep RTV/AGD, Rynek 16, Złotoryjska 23, 59 -220 Legnica,

- Guard Zakład Ubezpieczeń Elektronicznych, ul. Henryka Sienkiewicza 12, 59 -220 Legnica,

- Telekomunikacja Polska S.A., Telepunkt, ul. Fabryczna 3, 59 – 220 Legnica,

- TIM S.A., ul. Nowodworska 23, 59 – 220 Legnica,

- „Alfa Elektro” Sp. z o. o., ul. Jaworzyńska 227 b, 59 – 220 Legnica

- Mercus; Dom handlowy nr 20 w Legnicy, ul. Gwiezdna 4, Hurtownia Elektrotechniczna , ul. Jaworzyńska 114, 59 – 220 Legnica,

- Polbita Sp. z o. o. , ul. Jana Kazimierza 57,  Drogeria Natura ul. Marsa 30, 
59 - 220 Legnica,

- Auchan, ul. R. Schumana 11, 59- 220 Legnica

- Empik, ul. NMP 9, 59 - 220 Legnica

- Mix electronics S. A., ul. Specjalistyczny sklep zaopatrzeniowa medycznego, ul. Orła Białego 2, ul. Piłsudskiego 84, 59-220 Legnica,

- Specjalistyczny Sklep Zaopatrzenia Medycznego, ul. Orła Białego 2, 59 - 220 Legnica,

- Carrefour Polska, ul. Piłsudskiego 84, Legnica,

- Alex Stefanowscy Spółka jawna, ul. Wrocławska 183, 59 – 220 Legnica

- Hurtownia Kuba, ul. Bagienna 12, 59 -220 Legnica,

- MGL METRO Group Logistics Polska Sp.z o. o., ul. Fabryczna 3, 59 – 220 Legnica,

- Przedsiębiorstwo Zaopatrzeniowe Mors Sp.z o.o., ul. Jaworzyńska 252, 
59 – 220 Legnica,

- Castorama Polska Sp.z o.o., ul. R. Schumana 9, 59 – 220 Legnica,

- Sklep RTV EURO AGD, ul. Piłsudskiego 84, 59 – 220 Legnica,

- Farmacja Kolejowa Sp. z o. o., ul. Libana 8, 59 – 220 Legnica,

- Fotojoker Sp. z o.o., ul. Iwaszkiewicza 1, 59 – 220 Legnica,

- Jeronimo Martins, Dystrybucja ul. Pomorska 15,ul. Górnicza 1a, ul. Asnyka 27, 
ul. Jagiellońska 19, ul. Wrocławska 104, 59 - 220 Legnica.

- TOM Sp. z o.o. ul. Lipowa 16, 71-734 Szczecin- O/Legnica ul. Jaworzyńska 256

### 2.1.5. Rodzaj oraz moc przerobowa instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów

Na terenie Miasta Legnicy brak jest instalacji do odzysku odpadów. Odpady unieszkodliwiane są na Składowisku Odpadów Komunalnych przy ul. Rzeszotarskiej/Dobrzejowskiej należącym do Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Charakterystykę składowiska zamieszczono w tabeli 2.10. oraz w rozdz. 2.1.6.

### 2.1.6. Stan formalno-prawny instalacji do odzysku/unieszkodliwiania odpadów

Charakterystykę składowiska odpadów komunalnych w Legnicy zamieszczono poniżej:

| Nazwa składowiska Składowisko Odpadów Komunalnych w Legnicy | Właściciel obiektu Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Legnicy ul. Nowodworska 60; 59-220 Legnica |
| --- | --- |
|  | Regon właściciela REGON 390081536 |
|  | Nazwa posiadacza odpadów zarządzającego składowiskiem, regon Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Legnicy ul. Nowodworska 60; 59-220 Legnica REGON 390081536 |
| Adres składowiska Składowisko Odpadów Komunalnych ul. Rzeszotarska/Dobrzejowska Legnica | Adres posiadacza Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Legnicy ul. Nowodworska 60; 59-220 Legnica |
| miasto Legnica | miasto Legnica |
| gmina Legnica | gmina Legnica |
| powiat legnicki | powiat legnicki |
| Tel/fax 076 856 63 50 / 076 723 37 63 | Tel/fax 076 856 63 50 / 076 723 37 63 |
| Opis lokalizacji składowiska Składowisko odpadów komunalnych dla miasta Legnicy zlokalizowane jest, na terenie pomiędzy ulicami Rzeszotarską i Dobrzejowską, w północnej części miasta, bezpośrednio przy granicy z gminą Miłkowice i Kunice. Odległość składowiska od centrum miasta wynosi ok. 4 km, od najbliższych terenów luźnej zabudowy miejskiej ok. 900 m. |
| Typ składowiska: N - odpadów niebezpiecznych O – odpadów obojętnych IN – odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (odpowiednie podkreślić) |
| Czy składowisko przyjmuje: odpady komunalne odpady przemysłowe (odpowiednie podkreślić) |
| Wykaz podmiotów deponujących odpady: Wg załącznika nr 3 | Rodzaj odpadów dopuszczonych do składowania Wg załącznika nr 1 |
| Teren obsługiwany przez składowisko – podać w przypadku składowisk gminnych Legnica, Chojnów, Legnickie Pole, Wądroże Wielkie, Miłkowice, Lubin, Krotoszyce, Wrocław. |  |
| Data rozpoczęcia eksploatacji 1992 r. (nowe kwatery nr2-6) | Data zakończenia eksploatacji przed 2009 między 2009 – 2012 po 2012 (odpowiednie podkreślić) |
| Sposób zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych (ogrodzenie, dozór) ogrodzenie, dozór, monitoring wizyjny | Godziny otwarcia składowiska odpadów od poniedziałku do piątku 7 00 - 17 00 w soboty od 7 00 - 17 00 |
| Decyzja | Nr | Data wydania | Organ wydający |
| Decyzja lokalizacyjna | IAU.7332-140/e/17-I/7/91 | 16.09.1991 r. | Urząd Miasta Legnica |
| Pozwolenie na budowę (T/N) | UN/R2/8381/429/450/ 1430/91 | 28.10.1991 r. | Urząd Rejonowy w Legnicy |
| Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji (T/N) | ER-7670/103/2002 SR.III.6621-2/23/2003 (aneks -monitoring składowiska) SR.III.6621-2/15/KB/2004 SR.III.6621-2/4KB/05 (aneksy – rozszerzenie listy odpadów) | 12.11.2002 r. 25.04.2003 r. 14.10.2004 r 24.05.2005 r. | Prezydent Miasta Legnicy Wojewoda Dolnośląski Wojewoda Dolnośląski |
| Pozwolenie na użytkowanie (T/N) | Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego | 26.03.1999 r. | Prezydent Miasta Legnicy |
| Zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie (T/N) | ER 7670/91/2002 (z póżn. zm.) | 07.11.2002 | Prezydent Miasta Legnicy Wojewoda Dolnośląski – część zmian |
|  |  | ważne do 31.12.2011 |  |
| Przegląd ekologiczny (T/N) | brak decyzji dostosowawczej |  |  |
| Decyzja o wstrzymaniu użytkowania | nie wydano |  |  |
|  |  | termin wstrzymania |  |
| Decyzja o rekultywacji obiektu | 148/00 (rozbudowa i modernizacja kwatery nr I) | 8.03.2000 r. | Urząd Miasta Legnica |
| Zgoda na zamknięcie Dot. Części składowiska – kwatera nr I | SR.III.6621-3/8-2/KB/06 | 21.09.2006 r. | Wojewoda Dolnośląski |
| Pozwolenie zintegrowane | w trakcie uzyskiwania |  |  |
|  |  | ważne do |  |
| Powierzchnia [ha] Składowiska/kwater | Całkowita 30,29 / 14,51 | Eksploatowana 30,29 / 14,51 |
| Pojemność kwater [Mg] | planowana ok.2340000 Mg (przyjmując ciężar 1Mg/m3) | wykorzystana ok. 1.622.855 |
| Pojemność kwater [m3] | planowana 2 340 000 m3 –planowana przy projektowaniu objętość geometryczna do wykorzystania | wykorzystana 981 694,8 m3 stan na 22.12.2006 r. |
| Roczna ilość odpadów przewidziana do składowania [Mg] | 109 400,00 Mg (D-5) 100 550,00 Mg (R14) |
| % wypełnienia składowiska | 41,95 % stan na 22.12.2006 r. |
| Roczna ilość odpadów wydobytych do zagospodarowania [Mg] | n.d. |
| Ilość odpadów przyjmowanych na dobę [Mg/d] | planowana <10 10-20 >20 (odpowiednie zaznaczyć) | rzeczywista <10 10-20 >20 (odpowiednie zaznaczyć) |
| Uszczelnienie [T/N] | naturalne [grubość, współczynnik filtracji] | sztuczne [materiał, grubość, wspołczynnik filtacji] kompozyt wykonany z mieszaniny popiołu, wapna hydratyzowanego i roztworu szkła wodnego o grubości 30 cm; współczynnik filtracji uszczelnienia – średni 4,74 x 10-9 m/s (średnia z wyników badań laboratoryjnych wykonywanych podczas budowy poszczególnych kwater) |
| Instalacja do zbierania odcieków [T/N] | sposób postępowania Odcieki zbierane są systemem drenażu ułożonego na uszczelnieniu, a następnie podczyszczane w stawie napowietrzanym i stabilizacyjnym. Po podczyszczeniu odcieki kierowane są do oczyszczalni. |
| Wody opadowe* | sposób ujmowania Zbierane i odprowadzane do stawów na odcieki i przepompownie ścieków i odcieków a następnie na oczyszczalnię miejską w Legnicy. |
| Instalacja do ujmowania gazu składowiskowego [T/N] | sposób postępowania Biogaz zbierany jest za pomocą studni metodą podciśnieniową. Spalanie i energetyczny odzysk gazu następuje w małej elektrowni gazowej (MEG). Właścicielem instalacji jest firma ENER-G Polska. |
| Monitoring | Gazu wysypiskowego [T/N] decyzja, zakres, częstotliwość Zgodnie z decyzją SR.III.6621-2/23/2003. Zakres: metan, dwutlenek węgla, tlen, objętość Częstotliwość: co miesiąc |
|  | Wód powierzchniowych [T/N] decyzja, zakres, częstotliwość n.d. - brak wód powierzchniowych w rejonie składowiska |
|  | Wód odciekowych [T/N] decyzja, zakres, częstotliwość SR.III.6621-2/23/2003, Zakres: objętość, pH, przewodność elektrolityczna właściwa, sucha pozostałość, utlenialność, ChZT, BZT5, sód, potas, mangan, azot amonowy, azot azotanowy i azotynowy, chlorki, siarczany, OWO, miedź, cynk, ołów, kadm, rtęć, chrom+6, suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. Częstotliwość: objętość - co miesiąc na podstawie odczytu licznika w przepompowni; pozostałe parametry – co trzy miesiące. |
|  | Wód podziemnych [T/N] decyzja, zakres, częstotliwość SR.III.6621-2/23/2003, Zakres: poziom wód (piezometry nr 1,2,3,4 i studnia kopana D5); pozostałe parametry: pH, przewodność elektrolityczna właściwa (piezometry nr 1,2,3,4 i studnia D5), sucha pozostałość, utlenialność, sód, potas, mangan, azot amonowy, azot azotanowy i azotynowy, chlorki, siarczany, OWO, miedź, cynk, ołów, kadm, rtęć, chrom +6, suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (piezometry nr 1,2 i 4) Częstotliwość: - co trzy miesiące. |
|  | Ilość czynnych piezometrów 4 |
| Kwatery do składowania odpadów niebezpiecznych [T/N] – pojemność [Mg] |
| Rodzaj odpadów niebezpiecznych składowanych w wydzielonej kwaterze n.d. |
| Określenie technicznego sposobu zamknięcia składowiska - kierunek rekultywacji Planowane jest przykrycie czaszy składowiska i dostosowanie do leśnego kierunku rekultywacji (nowe kwatery). W przypadku nieeksploatowanej i częściowo zrekultywowanej kwatery nr I planuje się zagospodarowanie pod budowę kompostowni, sortowni oraz tz. punktu dobrowolnego gromadzenia odpadów. |
| Urządzenia techniczne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania składowiska | kompaktor [T/N] | brodzik [T/N] | spychacz [T/N] | waga [T/N] | środki transportu [T/N] | pas zieleni [T/N] |
| Dodatkowe wymagania związane ze specyfiką składowania odpadów (np. azbest) n.d. |
| Czy prowadzona jest ewidencja odpadów? [T/N] | Kwalifikacje Kierownika obiektu [T/N] kwalifikacje posiada dyrektor ds. techniczno-eksploatacyjnych |
| Czy prowadzona jest segregacja odpadów [T/N] – częściowa segregacja ręczna |
| Rodzaje i ilości odpadów zdeponowanych na składowisku na koniec 2006 roku (Uwaga: podać ilość odpadów zdeponowaną od początku istnienia składowiska) |
| Kod odpadów | Rodzaj odpadów | Ilość odpadów [Mg] |
| Wg załącznika nr 2 |  |  |
| Rodzaje i ilości odpadów zdeponowanych na składowisku w 2006 roku |
| Kod odpadów | Rodzaj odpadów | Ilość odpadów [Mg] |
| Odpady unieszkodliwione poprzez składowanie – D 5 |
| 02 03 04 | Surowce i produkty nienadajace sie do spożycia | 0,70 |
| 04 02 22 | Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych | 2673,20 |
| 17 03 80 | Odpadowa papa | 111,20 |
| 17 06 04 | Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 170601 i 170603 | 10,00 |
| 19 08 01 | Skratki | 186,78 |
| 19 08 02 | Zawartość piaskowników | 184,60 |
| 19 80 01 | Odpady po autoklawowaniu odpadów medycznych i weterynaryjnych | 280,26 |
| 20 03 01 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 89074,56 |
| 20 03 03 | Odpady z czyszczenia ulic i placów | 2338,32 |
| 20 03 06 | Odpady ze studzienek kanalizacyjnych | 247,02 |
| 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe | 311,76 |
| Razem | 95.418,40 |
| Odpady wykorzystane do celów technologicznych (warstwy przykrywające, budowa dróg, niwelacja terenu) - część odpadów zmagazynowano do w/w celów |
| 07 01 80 | Wapno pokarbidowe niezawierąjące substancji niebezpiecznych (inne niż wymienione w 07 01 08) | 74,48 |
| 10 01 80 | Mieszanki popiołowo żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych | 8555,22 |
| 10 09 03 | Żużle odlewnicze | 735,12 |
| 10 09 08 | Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania | 456,84 |
| 12 01 17 | Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16 | 1,66 |
| 12 01 21 | Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20 | 0,24 |
| 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórki | 2558,04 |
| 17 01 02 | Gruz ceglany | 6508,32 |
| 17 01 03 | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia | 48,74 |
| 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 | 130,90 |
| 17 01 81 | Odpady z remontów i przebudowy dróg | 5089,30 |
| 17 05 04 | Gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03 | 9272,16 |
| 19 01 12 | Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11 | 18,26 |
| 19 08 05 | Ustabilizowane komunalne osady ściekowe | 8452,06 |
| Razem | 41.901,34 |

Oznaczenia:

| [T/N] | - | wpisać odpowiednią odpowiedź: T - jest, N - nie ma |
| --- | --- | --- |
| bd |  | brak danych |
| nd |  | nie dotyczy |
| * | - | pozwolenie wodno-prawne w przypadku odprowadzania do wód lub do ziemi |

Szacuje się, że od 1992 roku do końca 2006 roku unieszkodliwiono i wykorzystano na składowisku łącznie 1.622.854,51 Mg odpadów.

### 2.1.7. Realizacja zadań z zakresu likwidacji tzw. dzikich wysypisk

Na terenie Miasta Legnica na bieżąco prowadzone są działania w celu zinwentaryzowania powstających tzw. dzikich wysypisk. Miejsca nielegalnego składowania odpadów są w miarę posiadanych środków likwidowane. W roku 2006 zinwentaryzowano następujące miejsca tworzenia się „dzikich wysypisk” (tab. 2.14.):

Tab. 2.14. Wykaz „dzikich” wysypisk na terenie miasta Legnicy (tereny stanowiące własność Gminy Legnica) wg stanu na 01.01.2006r.

| Lp. | Nr działki | Obręb | Rodzaj odpadu | Bliższa lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 297/2 | Bielany | odpadowa masa roślinna , odpady komunalne, gruz budowlany | Ul. Okrężna , za ogródkami działkowymi. |
|  | 86 | Piaski | gruz budowlany, masy ziemne, odpadowa masa roślinna | Rejon ul. Struga , za torami |
|  | 28 | Ogrody | gruz budowlany, odpady komunalne | Rejon ul. Kilińskiego, w okolicy torów kolejowych |
|  | 41/20 | Zosinek | Gruz budowlany, komunalne | Ulica Grodzieńska, Stryjska, Chojnowska – plac do uporządkowania – interpelacja radnego P. Cichonia |
|  | 254 | Glinki | komunalne | Al. Zwycięstwa za garażami |
|  | 18/25 | Osiedle Piekary | Komunalne, gruz | W pobliżu Osiedla Wierzbiak ( toczące się postępowanie w sprawie uporządkowania terenu – P. Tromsa) |
|  | 2/29;29 | Legnicki Dwór | komunalne | W pobliżu nowo wybudowanych bloków TBS |
|  | 297/2 | Bielany | odpadowa masa roślinna , odpady komunalne, gruz budowlany | Ul. Okrężna , za ogródkami działkowymi. |
|  | 86 | Piaski | gruz budowlany, masy ziemne, odpadowa masa roślinna | Rejon ul. Struga , za torami |
|  | 28 | Ogrody | gruz budowlany, odpady komunalne | Rejon ul. Kilińskiego, w okolicy torów kolejowych |
|  | 41/20 | Zosinek | Gruz budowlany, komunalne | Ulica Grodzieńska, Stryjska, Chojnowska – plac do uporządkowania – interpelacja radnego P. Cichonia |
|  | 254 | Glinki | komunalne | Al. Zwycięstwa za garażami |
|  | 18/25 | Osiedle Piekary | Komunalne, gruz | W pobliżu Osiedla Wierzbiak ( toczące się postępowanie w sprawie uporządkowania terenu – P. Tromsa) |
|  | 910, 911, 374 899 do 909 | Przybków | Komunalne, gruz budowlany | Al. Czerwonych Maków, ul.Bratkowa |

### 2.1.8. Stan realizacji zaplanowanych celów i działań zmierzających do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami

#### 2.1.8.1. Realizacja harmonogramu i kosztorysu działań

W tabeli 2.15. zestawiono planowane dla Miasta Legnica zadania zamieszczone w PGO oraz stan ich realizacji. Natomiast w tab. 2.16. przedstawiono stan realizacji zadań zaplanowanych w krajowym planie gospodarki odpadami.

Tab. 2. 15. Stan realizacji zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki odpadami zaplanowanych dla Miasta Legnica w Planie Gospodarki Odpadami

Zadania planowane

Zadania zrealizowane

| L.p. | Opis przedsięwzięcia | Jednostki realizujące | Okres realiza-cji | Szacunkowe koszty w tys. PLN | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008-2011 |  |
| 1. | Pojemniki do zbiórki przeterminowanych lekarstw | UM | 2004-2007 | 1,5 | - | Środki własne ZZO, fundusze ochrony środowiska, środki UE i inne |
| Nie zrealizowano Powód: Zadanie zaplanowano do realizacji w ramach budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) i przesunięte do realizacji po roku 2006 |
| 2. | Pojemniki do zbiórki baterii | UM | 2004-2011 | 6,7 | 6,0 | Środki własne ZZO, fundusze ochrony środowiska, środki UE i inne |
| 2. | Pojemniki dostarcza REBA, a operatorem systemu od 09.2006 jest LPGK. W roku 2005 LPGK zakupiło pojemniki | LPGK |  |  |  | 1,4 na użytek własny LPGK | - | Środki własne LPGK |
| 3. | Pojemniki do zbiórki selektywnej | UM, ZZO | 2004-2011 | 1 000 | 650 | Środki własne ZZO, fundusze ochrony środowiska, środki UE i inne |
| 3. | Pojemniki do zbiórki selektywnej | LPGK |  | 33,75 | 0,00 | 11,40 | - | Środki własne LPGK |
|  |  | UM |  | 52,115 | 19,471 | 68,870 |  | UM |
| 4. | Pojemniki i kontenery do zbiórki odpadów zmieszanych | UM, ZZO | 2004 - 2007 | 100 |  | Środki własne ZZO, fundusze ochrony środowiska, środki UE i inne |
| 4. | Pojemniki i kontenery do zbiórki odpadów zmieszanych | LPGK |  | 301,94 | 357,63 | 150,4 |  |  | Środki własne LPGK |
| 5 | Zakup i modernizacja taboru do zbiórki odpadów (w LPGK) | LPGK | 2004 - 2007 | 2 500 |  | Środki własne ZZO, fundusze ochrony środowiska, środki UE i inne |
| 5. | Zakup i modernizacja taboru do zbiórki odpadów (w LPGK) | LPGK |  | 964,5 | 570,482 | 833,687 | - | Środki własne LPGK |
| 6 | Kompostownia pryzmowa: | UM, ZZO | 2005 - 2006 |  |  |  |  | Środki własne ZZO, fundusze ochrony środowiska, środki UE i inne |
|  | - projekt, aktualizacja, wykonanie |  |  |  | 150 |  |  |  |
|  | - rozdrabniarka do gałęzi |  |  |  | 60 |  |  |  |
|  | - przerzucarka kompostu |  |  |  | 350 |  |  |  |
|  | - przesiewacz kompostu |  |  |  | 400 |  |  |  |
| 7 | Modułowa sortownia odpadów | UM, ZZO | 2005 - 2007 |  | 1 500 |  |  | Środki własne ZZO, fundusze ochrony środowiska, środki UE i inne |
| 8 | Młynek do tworzyw sztucznych | UM, ZZO | 2005 - 2006 |  | 200 |  |  | Środki własne ZZO, fundusze ochrony środowiska, środki UE i inne |
| 9 | Sortownia | UM, ZZO | 2006 - 2007 |  |  | 16 0002) |  | Środki własne ZZO, fundusze ochrony środowiska, środki UE i inne |
| 10. | Instalacja do fermentacji odpadów organicznych | UM, ZZO | 2006 - 2007 |  |  | 6 0002) |  | Środki własne ZZO, fundusze ochrony środowiska, środki UE i inne |
| 11. | Instalacja przerobu odpadów wielkogabarytowych | UM, ZZO | 2006 - 2007 |  |  | 5 3001) |  | Środki własne ZZO, fundusze ochrony środowiska, środki UE i inne |
| 12. | Instalacja przerobu odpadów budowlanych | UM, ZZO | 2006 - 2007 |  |  | 5 0001) |  | Środki własne ZZO, fundusze ochrony środowiska, środki UE i inne |
| 13. | Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych | UM, ZZO | 2006 - 2007 |  |  | 350 |  | Środki własne ZZO, fundusze ochrony środowiska, środki UE i inne |
| 14. | Stanowisko do magazynowania i waloryzacji odpadów niebezpiecznych | UM, ZZO | 2006 - 2007 |  |  | 200 |  | Środki własne ZZO, fundusze ochrony środowiska, środki UE i inne |
| 15. | Zaplecze techniczno - biurowe | UM, ZZO | 2006 - 2007 |  |  | 1 000 |  | Środki własne ZZO, fundusze ochrony środowiska, środki UE i inne |
| 16. | Rozbudowa, doposażenie i modernizacja składowiska: | UM, ZZO | 2005 - 2006 |  |  |  |  |  | Środki własne ZZO, fundusze ochrony środowiska, środki UE i inne |
|  | - kompaktor |  |  |  | 1 500 |  |  |  |
|  | - myjnia podwozia – rolkowa na składowisko |  |  |  | 350 |  |  |  |
|  | - ogrodzenie betonowe |  |  |  | 300 |  |  |  |
|  | - pas zieleni |  |  |  | 190 |  |  |  |
|  | - drenaż opaskowy |  |  |  | 50 |  |  |  |
|  | - wały kwater wraz z drogami – projekt, wykonanie |  |  |  | 1 000 |  |  |  |
|  | - rozbudowa składowiska |  |  |  |  |  | 500 |  |
|  | - rozbudowa monitoringu |  | 2005 - 2006 |  | 50 |  |  |  |
|  | - założenie i organizacja laboratorium przy składowisku |  |  |  |  |  | 800 |  |
| Nie zrealizowano Powód: Zadanie zaplanowano do realizacji w ramach budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) i przesunięte do realizacji po roku 2006 |
| W ramach prac nad realizacją zadania w roku 2006 opracowano „Raport oddziaływania na środowisko. Nowoczesna linia sortownicza sterowana komputerowo. Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (OŚR 7624/2/06 z dnia 25.02.2007 r.) |
| 17. | Likwidacja tzw. dzikich wysypisk | UM | 2004 | 20 |  |  |  | Fundusze ochrony środowiska |
| 17. | Likwidacja tzw. dzikich wysypisk | UM | 5,104 | 19,019 | 26,643 |  | - | GFOŚiGW |
| Razem zadania planowane | 43 578,2 |  |  |
| Razem zrealizowane zadania planowane | 1371,324 | 974,226 | 1065,757 |  |  |
|  | 3 411,307 |  |  |
| Inne zrealizowane zadania zakresu gospodarki odpadami, nie zapisane w Planie |
| Zrealizowane przez LPGK |
| l.p. | Opis przedsięwzięcia | LPGK | - | 2004 | 2005 | 2006 |  | Źródła finansowania |
| 1 | Budowa instalacji odgazowującej i Małej Elektrowni Biogazowej | ENER-G Polska |  |  |  | 6 000 |  | Środki własne inwestora ENER-G Polska |
| 2 | Wykonanie obejścia w celu przerzutu wód poduszczelnieniowych do stawów na odcieki | LPGK |  |  |  | 19,580 |  | Środki własne LPGK |
| 3 | Dokumentacja zamknięcia kwatery nr I | LPGK |  |  | 20,740 |  |  | Środki własne LPGK |
| 4 | Renowacja piezometru P-IV | LPGK |  |  | 6,510 |  |  | Środki własne LPGK |
| 5 | Zakup stacji meteorologicznej | LPGK |  | 5,000 |  |  |  | Środki własne LPGK |
| 6 | Zakup i montaż wiaty na kompaktory | LPGK |  |  | 24,000 |  |  | Środki własne LPGK |
| Zrealizowane przez Urząd Miasta |
| 7. | Zakup automatycznej prasy belującej do surowców wtórnych | UM |  |  | 38,140 |  |  |  | NFOŚiGW (nagroda za działania na rzecz ochrony środowiska w I edycji Wielkiego Konkursu NFOŚiGW pt. „Nasza Gmina w Europie”) |
| Razem zrealizowane zadania nie ujęte w PGO | 5,000 | 89,390 | 6019,580 |  |  |
|  | 6 113,97 |  |  |
| Razem zrealizowane zadania | 1357,305 | 1036,973 | 7083,937 |  |  |
|  | 9 478,215 |  |  |

Tab. 2. 16. Stan realizacji zadań nieinwestycyjnych z zakresu gospodarki odpadami zaplanowanych dla Miasta Legnica w Planie Gospodarki Odpadami

Zadania planowane

Zadania zrealizowane

| L.p. | Opis przedsięwzięcia | Jednostki realizujące | Okres realiza-cji | Szacunkowe koszty w tys. PLN | Potencjalne źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008-2011 |  |
| 1 | Działania informacyjno – edukacyjne | UM, ZZO | Zadanie ciągłe | 12 | 50 | 100 | Środki własne ZZO, fundusze ochrony środowiska, środki UE |
| 2 | Referendum | UM | 2007 |  |  |  | 500 |  | Środki własne, fundusze ochrony środowiska |
| Nie zrealizowano Powód: brak konieczności; w latach 2004 – 2004 trwały prace nad opracowaniem nowych zasad zbierania odpadów komunalnych od mieszkańców, uwzględniających m.in. „przejęcie odpadów” od mieszkańców przez gminę, co skutkowałoby zawieraniem przez nią umów na zbieranie odpadów na terenie gminy z przedsiębiorstwem (przedsiębiorstwami) wyłonionym w drodze przetargu |
| 3 | Opracowanie podziału miasta na obszary obsługi w zakresie gospodarki odpadami | UM | 2007 |  |  |  | 25 |  | Środki własne, fundusze ochrony środowiska |
| Nie zrealizowano Powód: brak konieczności |
| 4 | Aktualizacja planu | UM | Zadanie ciągłe | - | - | - | 15 | 30 | Środki własne, fundusze ochrony środowiska |
| Nie zrealizowano Powód: nie planowano w latach 2004 - 2006 |
| 5 | Monitoring składowiska odpadów | UM, ZZO | Zadanie ciągłe | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | Środki własne ZZO, fundusze ochrony środowiska |
| 5 | Monitoring składowiska odpadów | LPGK |  | 18,00 | 18,3 | 19,00 |  |  | Środki własne LPGK |
| 6 | Badanie odpadów | UM, ZZO | 2005 - 2011 | - | 50 | 50 | Środki własne, fundusze ochrony środowiska |
| Nie zrealizowano Powód: Zadanie zaplanowano do realizacji w ramach budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) i przesunięte do realizacji po roku 2006 |
| Razem zadania planowane | 690,0 |  |  |
| Razem zrealizowane zadania planowane | 18,00 | 18,3 | 19,00 |  |  |  |
|  | 55,300 |  |  |  |
| Inne zrealizowane zadania z zakresu gospodarki odpadami, nie zapisane w Planie |
| Zadania zrealizowane przez LPGK |
| l.p. | Opis przedsięwzięcia | LPGK | - | 2004 | 2005 | 2006 |  |  | Źródła finansowania |
| 1 | Opracowanie „Studium wykonalności Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Legnicy wraz z raportem oddziaływania na środowisko” | LPGK |  |  | 24,00 |  |  |  | LPGK |
| Razem zrealizowane zadania nie ujęte w PGO |  | 24,0 |  |  |  |  |
|  | 24,0 |  |  |  |
| Razem zrealizowane zadania | 18,000 | 42,300 | 19,00 |  |  |  |
|  | 79,300 |  |  |  |

Tab. 2.17. Stan realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami 
(wg Krajowego planu gospodarki odpadami)

| Opis podjętych działań | Realizacja |
| --- | --- |
| Czy rada gminy zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw uchwaliła do dnia 13 stycznia 2006 r. nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy? | Data: 27.02.2006 r. Numer zarządzenia: Uchwała Nr XLIII/459/06 |
| Czy wójt, burmistrz, prezydent zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw uchwaliła do dnia 13 kwietnia 2006 r. określił i podał do publicznej wiadomości wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości? | Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w gminie Legnica zostały określone w dniu 17.05.2006r. przez Pana Tadeusza Krzakowskiego - Prezydenta Miasta Legnica w Biuletynie Informacji Publicznej – Urzędu Miasta Legnica oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Legnica, pl. Słowiański 8. Aktualnie ww. wymagania znajdują się na stronie Urzędu Miasta www.legnica.eu – urząd miasta – wydziały urzędu miasta – wydział ochrony środowiska i rolnictwa – wymagania. (Załącznik nr 4) |
| Czy zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw przedsiębiorcy w terminie 6 miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości dostosowali swoją działalność do zmian wprowadzonych ustawą oraz wystąpili z wnioskiem o zmianę posiadanego zezwolenia na prowadzenie działalności na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. | Ilość przedsiębiorców posiadających zezwolenie z wszystkich posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy dostosowało się do tego wymogu: 4 z 11 Czy pozostali przedsiębiorcy nadal prowadzą działalność w powyższym zakresie: do 17.11.07 r. wydano 4 decyzje w terminie od 17.11.07 r. do 26.04.07 r. dodatkowo 4. Obecnie 8 firm posiada aktualne zezwolenie. |
| Czy w przypadku jeżeli przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości nie wystąpił z wnioskiem o zmianę posiadanego zezwolenia na prowadzenie działalności na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchmości, wójt, burmistrz, lub prezydent miasta zgodnie z art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych stwierdził z urzędu, bez odszkodowania, wygaśnięcie dotychczasowej decyzji? | Jeżeli opisany przypadek miał miejsce, określić ile zezwoleń zostało wygaszonych: ………………………………. …………………NIE….…………….. |
| Czy gmina zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw gmina utworzyła do dnia 13 kwietnia 2006 r. ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy? | Jeżeli tak, to podać datę utworzenia ewidencji umów: od 13.10.05 r. przyjmowanie wykazów od firm, od 7.02.2007 r. prowadzenie elektronicznego systemu GOMIG. |
| Czy zgodnie z art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w terminie do dnia 13 listopada 2005 r. przekazali właściwym wójtom, burmistrzom lub prezydentom miast wykazy, o których mowa w art. 2 pkt 10 tej ustawy, według stanu na dzień 13 października 2005 r.? | Określić, ilu przedsiębiorców z wszystkich posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy dostosowało się do tego wymogu: 3 Jakie kroki administracyjne zostały podjęte wobec przedsiębiorców, którzy nie wywiązali się z tego obowiązku? Dostarczono w późniejszym terminie. |
| Czy na terenie gminy odbyło się referendum w sprawie przejęcia przez gminę obowiązków od właścicieli nieruchomości w zakresie gromadzenia i odbierania odpadów komunalnych? | Nie odbyło się Powód: brak konieczności; w latach 2004 – 2004 trwały w Sejmie prace nad opracowaniem nowych zasad zbierania odpadów komunalnych od mieszkańców, uwzględniających m.in. „przejęcie odpadów” od mieszkańców przez gminę, co skutkowałoby zawieraniem przez nią umów na zbieranie odpadów na terenie gminy z przedsiębiorstwem (przedsiębiorstwami) wyłonionym w drodze przetargu |
| Czy na terenie gminy realizowane były działania edukacyjno-informacyjne? | TAK: Urząd Miasta zorganizował w dniach 27.03. - 04.04.07 r. w ramach programu „Energia ze źródeł odnawialnych” Wycieczki edukacyjne na składowisko dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Obejrzenie instalacji do pozyskiwania i energetycznego wykorzystania biogazu składowiskowego, prasy belującej. LPGK Sp. z o. o. – wycieczki na składowisko oraz pogadanki na temat selektywnej zbiórki odpadów w szkołach i przedszkolach. Zadania z zakresu edukacji ekologicznej. Główne z zadań to: a/ przeprowadzana rokrocznie przez Fundację Ekologiczną „Zielona Akcja” „Kampania recyklingu puszek aluminiowych na terenie Legnicy i edukacja ekologiczna młodzieży szkół legnickich”, b/ organizacja obchodów Światowego Dnia Ziemi oraz Akcji „Sprzątanie Świata”. Współpracowano z placówkami oświatowymi oraz firmami porządkowymi w organizacji Światowego Dnia Ziemi oraz Akcji „Sprzątanie Świata” – szkoły zaopatrzono w okolicznościowe plakaty oraz zapewniono wszystkim chętnym foliowe worki i rękawice. Uczniowie sprzątali okolice szkół jak również uczestniczyli w prelekcjach i pogadankach nt. selektywnej zbiórki odpadów |
| Czy wszyscy mieszkańcy gminy zostali objęci zorganizowanym systemem odbioru odpadów komunalnych? | Jeżeli tak, to podać rok: 2004 |
| Czy na terenie gminy wdrożono system selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych i odpadów organicznych z gospodarstw domowych? | Nie wdrożono Jeżeli systemu nie wdrożono, to wyjaśnić dlaczego. Brak odpowiedniej instalacji do zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji. Zadanie zaplanowano do realizacji w ramach budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) i przesunięte do realizacji po roku 2006 |
| Czy na terenie gminy zbudowano instalację odzysku odpadów ulegających biodegradacji? | Nie wybudowano Jeżeli żadna instalacja nie powstała, wyjaśnić dlaczego: Zadanie zaplanowano do realizacji w ramach budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) i przesunięte do realizacji po roku 2006 |
| Czy na terenie gminy wdrożono system selektywnego zbierania odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego? | Rodzaj systemu (wystawka, dowóz własny do punktu zbiorczego, inny - opisać jaki): Wystawka, odbiór na telefon |
| Czy na terenie gminy została zbudowana instalacja do demontażu i recyklingu odpadów wielkogabarytowych? | Nie wybudowano Jeżeli żadna instalacja nie powstała, wyjaśnić dlaczego: Zadanie zaplanowano do realizacji w ramach budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) i przesunięte do realizacji po roku 2006 |
| Czy na terenie gminy wdrożono system selektywnego zbierania odpadów budowlanych wchodzących w strumień odpadów komunalnych? | Jeżeli tak, to określić rodzaj systemu (pojemnikowy, workowy, dowóz własny, inny - opisać jaki): Nie wdrożono Zadanie zaplanowano do realizacji w ramach budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) i przesunięte do realizacji po roku 2006 |
| Czy na terenie gminy została zbudowana instalacja do recyklingu odpadów budowlanych wchodzących w strumień odpadów komunalnych? | Nie została zbudowana Jeżeli żadna instalacja nie powstała, wyjaśnić dlaczego: Zadanie zaplanowano do realizacji w ramach budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) i przesunięte do realizacji po roku 2006 |
| Czy na terenie gminy wdrożono system selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych (np. przeterminowane leki, farby i lakiery, zużyte baterie, świetlówki)? | Jeżeli tak, to określić: rodzaj systemu (pojemnikowy, stacjonarny, objazdowy, inny - opisać jaki): Baterie –system pojemnikowy, Organizacja Odzysku S. A. „REBA” |
| Czy na terenie gminy została zbudowana instalacja do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych z grupy odpadów komunalnych? | Nie została zbudowana Jeżeli żadna instalacja nie powstała, wyjaśnić dlaczego: Nie planowano budowy |
| Określić ile składowisk lub zakładów zagospodarowania odpadów zostało wybudowanych lub zmodernizowanych na terenie gminy oraz podać ich adresy oraz zakres techniczny budowy lub modernizacji | Składowisko Odpadów Komunalnych jest na bieżąco modernizowane : wymiana ogrodzenia, naprawa dróg dojazdowych, renowacja piezometrów, instalacja o pozyskiwania i energetycznego wykorzystania biogazu składowiskowego. Nie wybudowano żadnego składowiska ani ZZO |
| Określić ile składowisk zostało zamkniętych i poddanych rekultywacji na terenie gminy oraz podać ich adresy. | NIE zamykano żadnych składowisk |

#### 2.1.8.2. Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów oraz zmierzające do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko

Do działań zmierzających do zapobiegania powstawania odpadów w latach 2004 – 2006 należy zaliczyć prowadzone na terenie Miasta Legnica działania edukacyjno-informacyjne, takie jak przeprowadzone akcje (patrz tab. 2.16):

- Wycieczki edukacyjne na składowisko dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

- Organizacja przez LPGK Sp. z o. o. wycieczek na składowisko oraz pogadanki na temat selektywnej zbiórki odpadów w szkołach i przedszkolach.

- Zadania z zakresu edukacji ekologicznej. Główne z zadań to:

  - przeprowadzana rokrocznie przez Fundację Ekologiczną „Zielona Akcja” „Kampania recyklingu puszek aluminiowych na terenie Legnicy i edukacja ekologiczna młodzieży szkół legnickich”,

  - organizacja obchodów Światowego Dnia Ziemi

  - organizacja Akcji „Sprzątanie Świata”.

  - współpraca z placówkami oświatowymi oraz firmami porządkowymi w organizacji Światowego Dnia Ziemi oraz Akcji „Sprzątanie Świata”

  - prelekcje i pogadanki dla uczniów nt. selektywnej zbiórki odpadów

#### 2.1.8.3. Działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, transportu oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

Do działań wspomagających prawidłowe postępowanie z odpadami należą:

- Organizacja przez LPGK Sp. z o. o. wycieczek na składowisko oraz pogadanki na temat selektywnej zbiórki odpadów w szkołach i przedszkolach.

- Zadania z zakresu edukacji ekologicznej. Główne z zadań to:

  - przeprowadzana rokrocznie przez Fundację Ekologiczną „Zielona Akcja” „Kampania recyklingu puszek aluminiowych na terenie Legnicy i edukacja ekologiczna młodzieży szkół legnickich”,

  - organizacja obchodów Światowego Dnia Ziemi

  - organizacja Akcji „Sprzątanie Świata”.

  - współpraca z placówkami oświatowymi oraz firmami porządkowymi w organizacji Światowego Dnia Ziemi oraz Akcji „Sprzątanie Świata”

  - prelekcje i pogadanki dla uczniów nt. selektywnej zbiórki odpadów

#### 2.1.8.4. Plan redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów

W latach 2004 – 2006 nie prowadzono systemowego odzysku odpadów ulegających biodegradacji. Część wytworzonych odpadów ulegających biodegradacji została natomiast poddana odzyskowi w ramach:

- Odzysku papieru i tektury.

- Wykorzystywania przez część mieszkańców odpadów ulegających biodegradacji do karmienia zwierząt przydomowych i kompostowania przydomowego.

Szacuje się, że w ten sposób zmniejszono rocznie ilość składowanych odpadów ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995) w analizowanych latach o następujące ilości (w %):

Rok 2004: 13,5

Rok 2005: 14,7

Rok 2006: 13,1

#### 2.1.8.5. Plan zamykania instalacji, w szczególności składowisk odpadów i spalarni odpadów, niespełniających wymagań ochrony środowiska, których modernizacja nie jest możliwa z przyczyn technicznych lub jest nieuzasadniona z przyczyn ekonomicznych

W latach 2004 – 2006 nie planowano zamykania żadnych instalacji.

#### 2.1.8.6. Realizacja postawionego celu długookresowego

Jako długookresowy cel ogólny gospodarki odpadami dla m. Legnicy do roku 2011 określono:

Minimalizowanie ilości wytwarzanych i składowanych odpadów oraz wdrożenie nowoczesnych systemów ich odzysku i unieszkodliwiania

W Planie Gospodarki Odpadami dla Miasta Legnica, zgodnie z krajowym planem gospodarki odpadami (2002) założono systematyczny wzrost ilości wytwarzanych odpadów komunalnych (rys. 2.1.). Taka tendencja ma się utrzymywać pomimo działań mających na celu ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów. Ponieważ w Legnicy nie przeprowadzono badań dotyczących ilości wytwarzanych odpadów, analizę realizacji postawionego celu przeprowadzono na podstawie ilości odpadów zbieranych i poddawanych odzyskowi/unieszkodliwianiu.

Analiza przeprowadzona powyżej wykazała, że w analizowanych latach zebrano mniej odpadów niż szacunkowo wytwarzano, ale zanotowana różnica jest niewielka i corocznie zmniejsza się. W roku 2004 zebrano o 8% mniej odpadów niż szacunkowo wytwarzano, w roku 2005 o 6%, a w roku 2006 – o 2%. Biorąc pod uwagę, że cześć odpadów ulegających biodegradacji jest przez mieszkańców zagospodarowywana we własnym zakresie (ok. 2 tys. Mg rocznie – patrz rozdz. 2.1.2.) należy przypuszczać, że przyjęta w PGO dla Miasta Legnicy prognoza dla lat 2004 - 2006 była nieco zaniżona.

Wnioski:

- W latach 2004 – 2006 ilość wytwarzanych przez mieszkańców odpadów była wyższa od planowanej.

- Przy aktualizacji PGO dla Miasta Legnicy należy zweryfikować prognozy dotyczące ilości wytwarzanych przez mieszkańców odpadów komunalnych

#### 2.1.8.7. Realizacja celów krótkoterminowych

W tabeli 2.18. przedstawiono wyniki oceny realizacji celów krótkoterminowych.

Tab. 2.18. Stan realizacji celów krótkoterminowych w latach 2004 – 2006

| L.p. | Cele krótkoterminowe zawarte w PGO dla Miasta Legnicy | Stan w roku |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2005 | 2006 |
| 1. | Redukcja ilości składowanych odpadów ulegających biodegradacji o 10% | 13,5 | 14,7 | 15,6 |
|  | Ocena: | Zrealizowano |
|  | Wnioski: | Zadanie zrealizowane pomimo braku instalacji do zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji. Dalszy wzrost stopnia zagospodarowania bez poddawania zagospodarowaniu odpadów ulegających biodegradacji w instalacji będzie niewielki i wzrośnie tylko w przypadku zwiększenia odzysku papieru. Biorąc pod uwagę, że zgodnie z KPGO1 (2003 i 2006) do roku 2013 należy zredukować ilość składowanych odpadów ulegających biodegradacji o 50%, w Legnicy powinny być zintensyfikowane prace mające na celu budowę innych instalacji, gdzie odpady ulegające biodegradacji poddawane będą odzyskowi lub innemu niż składowanie unieszkodliwieniu (np. instalacja fermentacji lub termicznego unieszkodliwiania odpadów). |
| 2. | Skierowanie do unieszkodliwienia 27% masy odpadów niebezpiecznych typu komunalnego | 1,4% | 2,8% | 7,2% |
|  | Ocena: | Nie zrealizowano |
|  | Wnioski: | Pomimo corocznego wzrostu ilości zbieranych selektywnie i poddawanych unieszkodliwieniu odpadów niebezpiecznych nie osiągnięto postawionych celów. Przy aktualizacji PGO dla Miasta Legnicy należy zmodyfikować Cel 2, gdyż założono w nim za KPGO (2003) zbyt wysoki poziom unieszkodliwiania odpadów. W celu zwiększenia ilości zbieranych odpadów niebezpiecznych typu komunalnego należy: zintensyfikować zbiórkę selektywną odpadów oraz uruchomić inne jej formy, np. poprzez dostarczanie ich do ZZO, za pomocą Mobilnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych. zbiórką należy również objąć inne rodzaje odpadów niebezpiecznych np. świetlówki, chemikalia używane w gospodarstwach, oleje silnikowe i smarowe itp. |
| 3.1. | Odzysk 32% masy odpadów wielkogabarytowych | 10,4% | 23,5% | 14,8% |
|  | Ocena: | Nie zrealizowano |
|  | Wnioski: | Pomimo stosunkowo dużej ilości zbieranych odpadów wielkogabarytowych nie osiągnięto postawionych celów. Przy aktualizacji PGO dla Miasta Legnicy należy zmodyfikować Cel 3.1., gdyż założono w nim za KPGO (2003) zbyt wysoki poziom odzysku odpadów. W celu zwiększenia ilości zbieranych i poddawanych odzyskowi odpadów wielkogabarytowych należy zintensyfikować zbiórkę selektywną oraz uruchomić inne jej formy. |
| 3.2. | Odzysk 25% masy odpadów budowlanych | Bilans odpadów budowlanych podano w części dotyczącej odpadów innych niż komunalne, gdyż klasyfikowane są one jako grupa 17 (Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)). |
|  | Ocena: | Brak możliwości oceny |
|  | Wnioski: | Przy aktualizacji PGO dla Miasta Legnicy należy zmodyfikować Cel 3.2. |
| 4. | Deponowanie na składowiskach nie więcej niż 89% wytworzonych odpadów komunalnych | 87,4 | 89,4 | 93,7 |
|  | Ocena: | Zrealizowano częściowo |
|  | Wnioski: | Ponieważ brak jest na terenie Miasta Legnicy instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych, nie ma możliwości poddawania odpadów odzyskowi na większa skalę (poza skierowaniem do odzysku selektywnie zebranych surowców). Dla osiągnięcia dalszego zmniejszania ilości odpadów unieszkodliwianych przez składowanie należy: przyspieszyć prace nad budową ZZO, zintensyfikować zbiórkę selektywną odpadów oraz uruchomić inne jej formy. |

1 Krajowy plan gospodarki odpadami (2003, 2006)

#### 2.1.8.8. Realizacja kierunków działań

Stan realizacji kierunków działań w latach 2004 – 2006 zamieszczono w tabeli 2.19.

Tab. 2.19. Stan realizacji kierunków działań w latach 2004 – 2006

| L.p. | Kierunki działań zawarte w PGO dla Miasta Legnica | Stan w roku |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2005 | 2006 |
| 1. | Podnoszenie świadomości społecznej mieszkańców, w szczególności w zakresie minimalizacji wytwarzania odpadów | Wycieczki edukacyjne na składowisko dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Organizacja przez LPGK Sp. z o. o. wycieczek na składowisko oraz pogadanki na temat selektywnej zbiórki odpadów w szkołach i przedszkolach. Zadania z zakresu edukacji ekologicznej. Główne z zadań to: przeprowadzana rokrocznie przez Fundację Ekologiczną „Zielona Akcja” „Kampania recyklingu puszek aluminiowych na terenie Legnicy i edukacja ekologiczna młodzieży szkół legnickich”, organizacja obchodów Światowego Dnia Ziemi organizacja Akcji „Sprzątanie Świata”. współpraca z placówkami oświatowymi oraz firmami porządkowymi w organizacji Światowego Dnia Ziemi oraz Akcji „Sprzątanie Świata” prelekcje i pogadanki dla uczniów nt. selektywnej zbiórki odpadów |
|  | Ocena: | Zrealizowano |
|  | Wnioski: | Biorąc pod uwagę zwiększającą się systematycznie ilość odpadów zbieranych, w tym selektywnie należy uznać, że wzrasta świadomość mieszkańców w zakresie dotyczącym gospodarowania odpadami. Przy aktualizacji planu gospodarki odpadami należy położyć większy nacisk na zagadnienia związane ze zbiórką odpadów niebezpiecznych oraz wielkogabarytowych, gdyż w latach 2004 – 2006 nie osiągnięto zakładanych dla nich celów. |
| 2. | Wprowadzanie systemowej gospodarki odpadami komunalnymi w układzie ponadlokalnym, w tym budowa zakładu zagospodarowania odpadów | Prowadzono wstępne rozmowy nad organizacją systemu obejmującego Legnicę i okoliczne gminy. |
|  | Ocena: | Zadanie w trakcie realizacji |
|  | Wnioski: | System nie funkcjonował w układzie ponadlokalnym, lecz obsługiwał jedynie Miasto Legnica. Dla realizacji celów niezbędne jest zintensyfikowanie działań w celu zawiązania współpracy z przyległymi gminami oraz budowy ZZO. |
| 3. | Wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów | W dniu 03.11.2006 r. dokonano rozruchu instalacji do pozyskiwania i energetycznego wykorzystania biogazu składowiskowego. Rozpoczęto przesyłanie wyprodukowanej energii do sieci elektroenergetycznej EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A. Oddział w Legnicy. Ilość ujmowanego gazu szacowana jest na na ponad 2 mln m3/rok. Pozwoli to na wyprodukowanie rocznie około 3,2 mln kWh energii elektrycznej. |
|  | Ocena: | Zadanie w trakcie realizacji |
|  | Wnioski: | Realizowane inwestycje są zgodne z przyjętym kierunkiem działań lecz opóźnione w realizacji. W celu zwiększenia ilości poddawanych odzyskowi i unieszkodliwieniu odpadów metodami innymi niż składowanie należy przyspieszyć działania w celu uruchomienia w Legnicy ZZO. |
| 4. | Utrzymanie przez miasto kontroli nad zakładem zagospodarowania odpadów, co jest istotne z punktu widzenia rozwoju racjonalnej gospodarki odpadami | Podejmowane działania są zgodne z kierunkiem działań (aktywność LPGK, dominująca pozycja na rynku odpadów, działania w zakresie budowy ZZO) |
|  | Ocena: | Zadanie realizowane |
|  | Wnioski: | Należy zintensyfikować prace nad budową ZZO uwzględniając działania ponadlokalne z sąsiednimi gminami. |
| 5. | Objęcie selektywną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców miasta Legnicy | Zbiórka selektywna makulatury, tworzyw sztucznych, szkła i metali oraz baterii. |
|  | Ocena: | Zadanie zrealizowano |
|  | Wnioski: | Przy aktualizacji planu gospodarki odpadami należy położyć większy nacisk na zagadnienia związane ze zbiórką selektywną odpadów niebezpiecznych oraz wielkogabarytowych, gdyż w latach 2004 – 2006 nie osiągnięto zakładanych dla nich celów. |
| 6. | Podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji | Nie prowadzono selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji ze względu brak instalacji do ich zagospodarowania. |
|  | Ocena: | Zadanie realizowano częściowo. |
|  | Wnioski: | Kierunek działań należy zmodyfikować o zwiększenie skuteczności zbiórki selektywnej odpadów niebezpiecznych. |
| 7. | Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych | Prowadzono zbiórkę selektywną odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych |
|  | Ocena: | Zadanie zrealizowano częściowo |
|  | Wnioski: | Należy rozpocząć zbiórkę odpadów budowlanych od mieszkańców. Należy zintensyfikować działania w celu zwiększenia skuteczności zbiórki selektywnej odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych. |
| 8. | Wykorzystanie wybranych frakcji odpadów komunalnych do produkcji paliwa i wykorzystanie go energetycznie w instalacji Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Legnicy | Zadania nie realizowano z powodu braku odpowiedniej instalacji. Zadanie będzie realizowane po wybudowaniu ZZO. |
|  | Ocena: | Zadanie nie zrealizowane |
|  | Wnioski: | Należy zintensyfikować prace nad budową ZZO. |
| 9. | Systematyczne badanie morfologii odpadów oraz wskaźników nagromadzenia odpadów komunalnych | Zadanie zaplanowano do realizacji w ramach budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) i przesunięte do realizacji po roku 2006. |
|  | Ocena: | Zadanie nie zrealizowane |
|  | Wnioski: | Należy zintensyfikować prace nad budową ZZO. |
| 10. | Stworzenie systemu bieżącego monitorowania strumieni odpadów w mieście, w tym ewidencji posiadanych umów mieszkańców na odbiór odpadów | Nie stworzono systemu monitorowania strumieni odpadów. Stworzono ewidencję posiadanych umów mieszkańców na odbiór odpadów |
|  | Ocena: | Zadanie zrealizowano częściowo |
|  | Wnioski: | System funkcjonuje w ramach sprawozdawczości, której podlegają przedsiębiorcy zbierający odpady w Mieście. |
| 11. | Podział miasta na obszary i wydawanie jednego zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych z danego obszaru na podstawie konkursu ofert (jedno zezwolenie na dany obszar) | Nie zrealizowano ze względu na brak potrzeb w tym zakresie. |
|  | Ocena: | Zadania w trakcie realizacji |
|  | Wnioski: | W latach 2004 – 2006 trwały prace w Sejmie nad opracowaniem nowych zasad zbierania odpadów komunalnych od mieszkańców, uwzględniających m.in. „przejęcie odpadów” od mieszkańców przez gminę, co skutkowałoby zawieraniem przez nią umów na zbieranie odpadów na terenie gminy z przedsiębiorstwem (przedsiębiorstwami) wyłonionym w drodze przetargu. Regulacja prawna nadal nie ustalona, w związku z tym realizacja zadania po wprowadzeniu nowych uregulowań prawnych w tym zakresie. |

## 2.2. Osady ściekowe

### 2.2.1. Ilość i źródła powstawania odpadów

W poniższych tabelach zamieszczono informacje dotyczące oczyszczalni ścieków użytkowanej przez Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna.

Tab. 2.20. Parametry oczyszczalni ścieków (m3/rok)

| Wyszczególnienie | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| Obsługiwana liczba mieszkańców | Wszyscy mieszkańcy Legnicy i część z gmin ościennych |
| Przepustowość Mechaniczna wstępna Mechaniczna Biologiczna z usuwaniem biogenów wg odbioru | 50 000 50 000 35 000 | 50 000 50 000 35 000 | 50 000 50 000 35 000 |
| Średnie ilość ścieków ogółem dopływających do oczyszczalni | 7 958 000 | 8 080 000 | 8 949 900 |
| Średnia ilość ścieków oczyszczona biologicznie | 7 958 000 | 8 080 000 | 8 949 900 |

W oczyszczalni wytworzono następujące ilości osadów ściekowych (kod 19 08 05):

Rok 2004: 9 071 Mg

Rok 2005: 7 872 Mg

Rok 2006: 8 438 Mg

### 2.2.2. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku

Wszystkie wytworzone osady ściekowe podlegały w latach 2004 – 2006 wykorzystano jako materiał strukturotwórczy na składowisku w Legnicy.

Tab. 2.21. Sposób postępowania z osadami ściekowymi

| Rok | Ilość osadów ściekowych | Sposób postępowania |
| --- | --- | --- |
|  | Kod | Ilość (Mg) |  |
| 2004 | 19 08 05 | 9 071 | Składowanie (składowisko posiada decyzje pozwalającą wykorzystywać osad jako materiał strukturotwórczy) |
| 2005 | 19 08 05 | 7 872 | składowanie |
| 2006 | 19 08 05 | 8 438 | składowanie |

### 2.2.3. Zrealizowane działania w zakresie gospodarki odpadami

W tabeli 2.22. podano informacje o zrealizowanych działaniach z zakresu gospodarki odpadami w oczyszczalni ścieków.

Tab. 2.22. Zrealizowane działania z zakresu gospodarki odpadami w oczyszczalni ścieków

| Lp. | Opis przedsięwzięcia | Jednostki realizujące | Poniesione koszty w tys. zł | Źródła finansowania (w % dla źródła) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2004 | 2005 | 2006 |  |
| 1 | Modernizacja pompowni osadu | LPWiK S.A. | 187,83 |  |  | 100 %Środki własne |
| 2 | Budowa stacji mechanicznego zagęszczania osadu nadmiernego | LPWiK S.A. | 176,2 | 1538,57 |  | 49,9% pożyczka z NFOŚiGW 50,01% Środki własne |
| 3 | Modernizacja części osadowej (w realizacji) | LPWiK S.A. |  |  | 152,36 | 100%Środki własne |
| 4. | Modernizacja układu odbioru piasku | LPWiK S.A. |  |  | 57,03 | 100%Środki własne |
| Razem | 364,03 | 1 538,57 | 209,39 |  |
|  | 2 111,99 |  |

### 2.2.4. Realizacja celów w zakresie gospodarki odpadami

W PGO, plan działań w gospodarce osadami ściekowymi przyjęto za Planem gospodarki odpadami dla woj. dolnośląskiego.

Cele w gospodarce osadami ściekowymi

Zwiększenie stopnia kontroli obrotu komunalnymi osadami ściekowymi celem zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa zdrowotnego i środowiskowego. Zwiększenie stopnia przetworzenia komunalnych osadów ściekowych. Maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych w osadach przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego i chemicznego.

Stwierdzono, że dla osiągnięcia założonych celów, konieczne jest:

- Zwiększenie kontroli nad osadami wykorzystywanymi dla celów przyrodniczych

- Unieszkodliwianie osadów ściekowych w zależności od uwarunkowań lokalnych (termiczna przeróbka, kompostowanie, wykorzystanie w celach nawozowych i w rekultywacji, deponowanie osadów na składowiskach).

Analizując sposób gospodarowania wytworzonymi osadami należy ocenić, że realizacja postawionych celów polegała na wykorzystaniu wytworzonych osadów ściekowych jako materiału strukturotwórczego na składowisku odpadów (proces R 14).

## 2.3. Odpady z sektora gospodarczego

### 2.3.1. Ilość i źródła powstawania odpadów

W analizie realizacji PGO dla Legnicy w części dotyczącej odpadów z sektora gospodarczego wykorzystano przede wszystkim dane znajdujące się w bazie danych „odpady” Urzędu Marszałkowskiego. Baza tam tworzona jest dla celów sporządzania bilansów, m.in. na potrzeby planowania i sprawozdawczości z zakresu gospodarki odpadami. Pomimo tego, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wytwórcy odpadów odpowiednie sprawozdania za rok poprzedni składają Urzędowi Marszałkowskiemu do dnia 31 marca, w bazie brak jest części danych za rok 2006. Poniżej zamieszczono uzyskane dane.

Tab. 2.23. Ilość i rodzaj odpadów wytwarzanych w poszczególnych grupach

| Kod odpadu1 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mg | % | Mg | % | Mg | % |
| 02 | 980,6 | 0,29 | 831,0 | 0,24 | 372,3 | 0,28 |
| 03 | 555,5 | 0,17 | 328,0 | 0,09 |  |  |
| 04 | 1674,1 | 0,50 | 9,7 | 0,003 | 19,4 | 0,01 |
| 06 | 5923,3 | 1,77 | 7554,6 | 2,17 |  |  |
| 07 | 757,5 | 0,23 | 191,5 | 0,06 | 38,4 | 0,03 |
| 08 | 49,8 | 0,01 | 29,9 | 0,01 | 1,3 | 0,001 |
| 09 | 2,1 | 0,001 | 0,8 | 0,0002 |  |  |
| 10 | 224061,7 | 67,09 | 312352,6 | 89,86 | 8283,5 | 6,28 |
| 11 | 1741,4 | 0,52 | 2308,1 | 0,66 | 2,2 | 0,002 |
| 12 | 3823,5 | 1,14 | 6107,8 | 1,76 | 501,1 | 0,38 |
| 13 | 80,5 | 0,02 | 105,6 | 0,03 | 4,6 | 0,003 |
| 14 | 1,5 | 0,0005 | 0,7 | 0,0002 | 0,1 | 0,0001 |
| 15 | 1154,6 | 0,35 | 1412,5 | 0,41 | 584,8 | 0,44 |
| 16 | 1442,6 | 0,43 | 1190,8 | 0,34 | 417,6 | 0,32 |
| 17 | 91058,9 | 27,27 | 12501,8 | 3,60 | 120870,2 | 91,68 |
| 18 | 83,5 | 0,03 | 85,8 | 0,02 | 745,3 | 0,57 |
| 19 | 583,0 | 0,17 | 2588,8 | 0,74 | 2,0 | 0,002 |
| Razem | 333 974,1 | 100 | 347 599,9 | 100,00 | 131 842,8 | 100,000 |

1 Kod odpadu - według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206):

02 - odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności,

03 -odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury,

04 - odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego,

6) odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej,

01 - odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej,

08 - odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich,

09 - odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych,

10 - odpady z procesów termicznych,

11 - odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych,

12 - odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych,

13 - oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19),

14 - odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08),

15 - odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach,

16 - odpady nieujęte w innych grupach,

17 - odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych),

18 - odpady medyczne i weterynaryjne,

19 - odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych.

Tab. 2.24 Ilość i rodzaj wytwarzanych poszczególnych odpadów (Mg)

| Kod odpadu | Rok |
| --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 |
| 020103 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| 020181 | 4,9 | 2,5 | 1,3 |
| 020202 | 4,6 | 7,2 | 0,0 |
| 020203 | 9,6 | 6,9 | 4,9 |
| 020299 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 020304 | 206,2 | 415,9 | 1,6 |
| 020380 | 310,0 | 149,5 | 364,5 |
| 020381 | 170,0 | 0,0 | 0,0 |
| 020399 | 275,3 | 248,5 | 0,0 |
| 030105 | 555,5 | 328,0 | 0,0 |
| 040209 | 5,6 | 5,8 | 0,0 |
| 040216* | 2,8 | 1,0 | 3,0 |
| 040222 | 1615,7 | 2,9 | 16,4 |
| 040299 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| 060101* | 5923,2 | 7554,6 | 0,0 |
| 060404* | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| 070104* | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
| 070107* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 070204* | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| 070213 | 196,2 | 175,8 | 37,1 |
| 070280 | 561,1 | 14,4 | 0,0 |
| 070480* | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| 070513* | 0,0 | 1,2 | 0,9 |
| 070704* | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| 080111* | 10,6 | 10,3 | 0,0 |
| 080112 | 16,6 | 12,5 | 0,0 |
| 080113* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 080115* | 0,0 | 0,0 | 1,1 |
| 080117* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 080118 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| 080119* | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| 080199 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 080201 | 2,4 | 6,2 | 0,0 |
| 080299 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| 080317* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 080318 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| 080399 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
| 080409* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 090101* | 1,0 | 0,4 | 0,0 |
| 090104* | 1,1 | 0,4 | 0,0 |
| 090107 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 100101 | 3844,9 | 236,8 | 8283,5 |
| 100102 | 548,1 | 0,0 | 0,0 |
| 100180 | 21655,3 | 35608,4 | 0,0 |
| 100182 | 267,0 | 1039,8 | 0,0 |
| 100401* | 14520,2 | 13680,7 | 0,0 |
| 100404* | 1561,7 | 2993,9 | 0,0 |
| 100603* | 1797,7 | 3156,9 | 0,0 |
| 100607* | 12723,9 | 17936,1 | 0,0 |
| 100680 | 167075,0 | 237700,0 | 0,0 |
| 101314 | 68,0 | 0,0 | 0,0 |
| 110105* | 79,1 | 84,0 | 0,0 |
| 110108* | 21,4 | 27,4 | 0,0 |
| 110109* | 7,3 | 6,9 | 1,0 |
| 110113* | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
| 110198* | 326,9 | 434,3 | 1,2 |
| 110202* | 691,9 | 1150,0 | 0,0 |
| 110206 | 556,1 | 546,1 | 0,0 |
| 110299 | 0,0 | 0,6 | 0,0 |
| 110501 | 35,2 | 32,8 | 0,0 |
| 110502 | 23,2 | 25,9 | 0,0 |
| 110503* | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| 120101 | 823,1 | 554,7 | 473,7 |
| 120102 | 1859,8 | 4185,6 | 0,0 |
| 120103 | 10,4 | 393,1 | 3,2 |
| 120104 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 120105 | 114,4 | 127,3 | 0,0 |
| 120108* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 120109* | 82,0 | 102,5 | 0,0 |
| 120113 | 0,3 | 0,4 | 0,0 |
| 120115 | 1,2 | 1,0 | 0,6 |
| 120117 | 31,3 | 4,8 | 23,3 |
| 120118* | 0,6 | 0,0 | 0,0 |
| 120121 | 31,8 | 32,6 | 0,3 |
| 120199 | 868,7 | 705,8 | 0,0 |
| 130502* | 35,7 | 19,4 | 3,5 |
| 130507* | 0,0 | 39,8 | 0,0 |
| 130508* | 44,8 | 46,1 | 1,0 |
| 130802* | 0,0 | 0,3 | 0,1 |
| 140602* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 140603* | 1,5 | 0,7 | 0,1 |
| 150101 | 837,5 | 1032,5 | 489,8 |
| 150102 | 163,5 | 174,3 | 82,9 |
| 150103 | 97,8 | 102,7 | 5,9 |
| 150104 | 2,7 | 36,3 | 0,1 |
| 150105 | 7,4 | 0,3 | 0,0 |
| 150106 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| 150107 | 0,0 | 2,0 | 1,1 |
| 150110* | 2,2 | 6,0 | 1,8 |
| 150111* | 0,2 | 0,0 | 1,6 |
| 150202* | 39,0 | 51,9 | 1,6 |
| 150203 | 4,1 | 6,5 | 0,0 |
| 160103 | 21,0 | 21,1 | 2,8 |
| 160104* | 0,9 | 0,2 | 4,0 |
| 160106 | 13,1 | 4,3 | 3,4 |
| 160107* | 4,6 | 2,2 | 0,9 |
| 160108* | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| 160112 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 160113* | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| 160114* | 1,8 | 0,2 | 0,0 |
| 160115 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
| 160117 | 357,1 | 163,7 | 15,2 |
| 160118 | 0,0 | 2,5 | 0,0 |
| 160119 | 2,4 | 1,3 | 0,0 |
| 160120 | 0,9 | 2,2 | 0,0 |
| 160121* | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
| 160122 | 0,2 | 0,4 | 0,0 |
| 160199 | 0,8 | 3,2 | 0,5 |
| 160209* | 0,2 | 1,2 | 0,3 |
| 160213* | 3,5 | 4,8 | 1,9 |
| 160214 | 19,4 | 54,5 | 65,6 |
| 160215* | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| 160216 | 1,4 | 396,1 | 0,2 |
| 160303* | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| 160304 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| 160305* | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
| 160306 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| 160380 | 0,0 | 0,6 | 26,8 |
| 160506* | 0,3 | 0,8 | 0,0 |
| 160507* | 0,1 | 0,2 | 0,0 |
| 160508* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 160509 | 1,4 | 0,0 | 0,0 |
| 160601* | 36,3 | 31,1 | 3,6 |
| 160602* | 0,1 | 0,2 | 0,0 |
| 160604 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| 160605 | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
| 160708* | 2,2 | 0,1 | 0,0 |
| 160802* | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| 161001* | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| 161104 | 971,1 | 497,8 | 292,0 |
| 168102 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| 170101 | 966,0 | 2064,4 | 370,5 |
| 170102 | 179,5 | 154,7 | 191,2 |
| 170103 | 47,4 | 5,5 | 0,0 |
| 170107 | 3244,8 | 2537,9 | 7,8 |
| 170180 | 0,0 | 6,0 | 0,0 |
| 170181 | 93,5 | 374,7 | 109,4 |
| 170201 | 27,5 | 156,9 | 0,0 |
| 170202 | 4,7 | 0,5 | 0,0 |
| 170203 | 1,4 | 0,3 | 0,0 |
| 170301* | 0,0 | 120,0 | 0,0 |
| 170302 | 30,0 | 199,8 | 48,4 |
| 170380 | 14,4 | 10,3 | 16,6 |
| 170401 | 178,1 | 554,6 | 0,1 |
| 170402 | 7,9 | 11,0 | 2,6 |
| 170403 | 64,6 | 104,8 | 5,7 |
| 170405 | 53734,6 | 1831,6 | 119617,6 |
| 170407 | 14,5 | 26,4 | 3,8 |
| 170410* | 0,0 | 1,1 | 0,0 |
| 170411 | 163,6 | 626,1 | 1,1 |
| 170503* | 0,0 | 0,0 | 315,0 |
| 170504 | 32142,9 | 3611,8 | 180,4 |
| 170506 | 51,8 | 0,0 | 0,0 |
| 170601* | 0,0 | 1,4 | 0,0 |
| 170604 | 77,0 | 76,6 | 0,0 |
| 170605* | 14,7 | 11,0 | 0,0 |
| 170904 | 0,0 | 14,4 | 0,0 |
| 180102* | 0,0 | 0,8 | 0,0 |
| 180103* | 83,3 | 84,3 | 745,1 |
| 180108* | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| 180202* | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| 190205* | 19,5 | 5,6 | 0,0 |
| 190209* | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| 190801 | 104,4 | 162,9 | 0,0 |
| 190802 | 74,7 | 145,5 | 0,0 |
| 190809 | 128,7 | 127,6 | 2,0 |
| 190810* | 5,8 | 75,4 | 0,0 |
| 190813* | 11,4 | 1112,8 | 0,0 |
| 190814 | 149,9 | 90,6 | 0,0 |
| 190902 | 0,0 | 80,6 | 0,0 |
| 190905 | 2,1 | 0,0 | 0,0 |
| 190999 | 48,6 | 12,4 | 0,0 |
| 191202 | 0,0 | 4,0 | 0,0 |
| 191212 | 37,9 | 696,1 | 0,0 |
| 198001 | 0,0 | 75,4 | 0,0 |
| Razem | 333 974,1 | 347 599,9 | 131 842,8 |

Największymi wytwórcami odpadów w Legnicy były następujące przedsiębiorstwa:

Tab. 2.25. Najwięksi wytwórcy odpadów w Legnicy w latach 2004 - 2006

| Przedsiębiorstwo | Masa odpadów (Mg) |
| --- | --- |
| W roku 2004 |
| KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi "Legnica" | 199 595,1 |
| PPH "BAST" Stanisław, Arkadiusz Wójcik | 52 096,6 |
| Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego "ABM" Sp. z o.o. | 25 816,1 |
| WPEC w Legnicy S.A. | 22 095,6 |
| Instytut Metali Nieżelaznych O/Legnica | 17 064,0 |
| BUDROMOS Tadeusz Bieńkowski | 2 460,8 |
| SBT Polska Sp. z o.o. | 2 242,0 |
| W roku 2005 |
| KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi "Legnica" | 273 354,4 |
| WPEC w Legnicy S.A. | 37 088,0 |
| Instytut Metali Nieżelaznych O/Legnica | 17 961,9 |
| Winkelman Sp.zo.o. | 4 583,1 |
| Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji | 2 670,8 |
| Cynk-Mal Sp.zo.o. | 1 202,5 |
| ENERGETYKA Sp. z o.o | 1 185,8 |
| W roku 2006 – dane niepełne ze względu na niezłożeni w terminie sprawozdań przez część przedsiębiorców |
| PKP CARGO S.A. Zakład Przewozów Towarowych | 119 580,0 |
| ENERGETYKA Sp. z o.o | 8 289,7 |
| Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | 1 070,7 |
| Zakład Produkcji Hamulców "UNIMEX" Sp. z o.o. | 776,2 |
| EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A. Legnica | 746,1 |

### 2.3.2. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku

Informacje dotyczące ilości odpadów poddanych odzyskowi na terenie Miasta Legnicy zamieszczono w tabeli 2.26.

Tab. 2.26 Ilość i rodzaj odpadów poddanych odzyskowi

| Kod odpadu | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Masa (Mg) | Proces1 | Masa (Mg) | Proces | Masa (Mg) | Proces |
| 02 |  |  | 0,5 | R10 |  |  |
| 02 | 0,9 | R11, R12, R13, R14 | 16,7 | R11, R12, R13, R14 |  |  |
| 03 |  |  | 14 | R1 |  |  |
| 03 | 34834 | R11, R12, R13, R14 | 332851,1 | R11, R12, R13, R14 |  |  |
| 06 | 0,79 | R11, R12, R13, R14 |  |  |  |  |
| 07 | 40,2 | R11, R12, R13, R14 | 0,8 | R11, R12, R13, R14 |  |  |
| 10 | 454,27 | R2, R4, R5, R6, R7, R8, R9 | 2161,52 | R2, R4, R5, R6, R7, R8, R9 |  |  |
| 10 | 307528,2 | R11, R12, R13, R14 | 301903,8 | R11, R12, R13, R14 | 224367,1 | R11, R12, R13, R14 |
| 11 | 1209,3 | R11, R12, R13, R14 |  |  |  |  |
| 12 | 273,7 | R2, R4, R5, R6, R7, R8, R9 | 408,4 | R2, R4, R5, R6, R7, R8, R9 |  |  |
| 12 | 194,5 | R11, R12, R13, R14 |  |  | 1,9 | R11, R12, R13, R14 |
| 15 | 9703 | R1 | 15891 | R2, R4, R5, R6, R7, R8, R9 |  |  |
| 15 |  |  | 42,829 | R11, R12, R13, R14 |  |  |
| 16 | 3,53 | R2, R4, R5, R6, R7, R8, R9 |  |  |  |  |
| 16 | 136,7 | R11, R12, R13, R14 | 0,936 | R11, R12, R13, R14 |  |  |
| 17 |  |  | 109,1 | R10 |  |  |
| 17 | 29805,3 | R2, R4, R5, R6, R7, R8, R9 | 26320,3 | R2, R4, R5, R6, R7, R8, R9 |  |  |
| 17 | 63381,4 | R11, R12, R13, R14 | 56464,79 | R11, R12, R13, R14 | 23607,4 | R11, R12, R13, R14 |
|  |  |  |  |  | 18,3 | R11, R12, R13, R14 |
| Razem | 407 326 | 720 339,2 | 247 994,7 |

1 Oznaczenie procesu odzysku . zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach:

R1   Wykorzystanie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii

R2   Regeneracja lub odzyskiwanie rozpuszczalników

R4   Recykling lub regeneracja metali i związków metali

R5   Recykling lub regeneracja innych materiałów nieorganicznych

R6   Regeneracja kwasów lub zasad

R7   Odzyskiwanie składników stosowanych do usuwania zanieczyszczeń

R8   Odzyskiwanie składników z katalizatorów

R9   Powtórna rafinacja oleju lub inne sposoby ponownego wykorzystania oleju

R10  Rozprowadzanie na powierzchni ziemi w celu nawożenia lub ulepszania gleby

R11  Wykorzystanie odpadów pochodzących z któregokolwiek z działań wymienionych w punktach od R1 do R10

R12  Wymiana odpadów w celu poddania któremukolwiek z działań wymienionych w punktach od R1 do R11

R13  Magazynowanie odpadów, które mają być poddane któremukolwiek z działań wymienionych w punktach od R1 do R12 (z wyjątkiem tymczasowego magazynowania w czasie zbiórki w miejscu, gdzie odpady są wytwarzane)

R14  Inne działania prowadzące do wykorzystania odpadów w całości lub części lub do odzyskania z odpadów substancji lub materiałów, łącznie z ich wykorzystaniem, niewymienione w punktach od R1 do R13

Odzysk odpadów prowadzony był przez następujące przedsiębiorstwa:

Tab. 2.27. Wykaz przedsiębiorstw prowadzących odzysk odpadów na terenie Miasta Legnica

| Przedsiębiorstwo | Masa odpadów (Mg) |
| --- | --- |
| W roku 2004 |
| Kopalnie Surowców Skalnych | 258 337,0 |
| KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi "Legnica" | 46 442,6 |
| Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | 42 117,8 |
| Instytut Metali Nieżelaznych O/Legnica | 34 063,3 |
| Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego "ABM" Sp. z o.o. | 25 800,0 |
| DYCKERHOFF BETON POLSKA Sp. z o.o. | 378,3 |
| F.D.-I. STOP Jerzy Świszcz | 90,0 |
| BT TOPBETON Sp. z o. o. | 68,0 |
| PKP Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu | 29,0 |
| W roku 2005 |
| KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi "Legnica" | 347 781,0 |
| Kopalnie Surowców Skalnych | 280 140,0 |
| KGHM Metraco Sp. z o.o. | 31 303,2 |
| Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | 30 012,2 |
| DYCKERHOFF BETON POLSKA Sp. z o.o. | 1 297,4 |
| F.D.-I. STOP Jerzy Świszcz | 470,0 |
| Tartak Bogdan Biniek | 259,4 |
| EKOBAU Sp. z o.o. | 44,8 |
| PKP Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu | 15,5 |
| W roku 2006 – dane niepełne ze względu na niezłożeni w terminie sprawozdań przez część przedsiębiorców |
| Kopalnie Surowców Skalnych | 214 620,0 |
| Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | 33374,7 |

### 2.3.3. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwienia

Zestawienie ilości odpadów poddawanych unieszkodliwieniu zamieszczono poniżej.

Tab. 2.28 Ilość i rodzaj odpadów poddanych unieszkodliwieniu

| Kod odpadu | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Masa (Mg) | Proces1 | Masa (Mg) | Proces | Masa (Mg) | Proces |
| 02 | 19,1 | D1, D3, D5, D7, D12 | 20,9 | D1, D3, D5, D7, D12 |  |  |
| 03 | 31,5 | D10 | 90,6 | D10 |  |  |
| 04 | 3998,1 | D1, D3, D5, D7, D12 | 3647,3 | D1, D3, D5, D7, D12 | 2673,2 | D1, D3, D5, D7, D12 |
| 06 | 0,6 | D4, D9 | 1,1 | D4, D9 |  |  |
| 07 | 25,7 | D1, D3, D5, D7, D12 | 4,3 | D1, D3, D5, D7, D12 |  |  |
| 10 | 7035,4 | D1, D3, D5, D7, D12 | 771,6 | D1, D3, D5, D7, D12 |  |  |
| 12 | 30,7 | D1, D3, D5, D7, D12 | 21,9 | D1, D3, D5, D7, D12 |  |  |
| 12 |  |  | 131,7 | D2, D8 |  |  |
| 12 |  |  | 20 | D4, D9 |  |  |
| 13 |  |  | 55,7 | D2, D8 |  |  |
| 13 |  |  | 100 | D4, D9 |  |  |
| 15 |  |  | 90,8 | D2, D8 |  |  |
| 16 | 0,4 | D1, D3, D5, D7, D12 | 367,5 | D2, D8 |  |  |
| 16 |  |  | 1,894 | D4, D9 |  |  |
| 17 | 3082,3 | D1, D3, D5, D7, D12 | 2616,2 | D1, D3, D5, D7, D12 | 121,2 | D1, D3, D5, D7, D12 |
| 17 |  |  | 192,4 | D2, D8 |  |  |
| 18 | 4574 | D4, D9 | 56,9 | D4, D9 |  |  |
| 19 | 173,6 | D1, D3, D5, D7, D12 | 1338,5 | D1, D3, D5, D7, D12 |  |  |
| 19 |  |  | 26,5 | D2, D8 | 651,7 | D1, D3, D5, D7, D12 |
| Razem | 14 402,0 | 9 555,72 | 3 446,8 |

1 Oznaczenie procesu unieszkodliwiania . zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy z dnia 27

kwietnia 2001 r. o odpadach.

D1   Składowanie na składowiskach odpadów obojętnych

D2   Obróbka w glebie i ziemi (np. biodegradacja odpadów płynnych lub szlamów w glebie i ziemi)

D3   Składowanie poprzez głębokie wtryskiwanie (np. wtryskiwanie odpadów, które można pompować)

D4   Retencja powierzchniowa (np. umieszczanie odpadów na poletkach osadowych lub lagunach)

D5   Składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne

D7   Lokowanie (zatapianie) na dnie mórz

D8   Obróbka biologiczna niewymieniona w innym punkcie niniejszego załącznika, w wyniku której powstają odpady, unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek z procesów wymienionych w punktach od D1 do D12 (np. fermentacja)

D9   Obróbka fizyczno-chemiczna niewymieniona w innym punkcie niniejszego załącznika, w wyniku której powstają odpady, unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek z procesów wymienionych w punktach od D1 do D12 (np. parowanie, suszenie, strącanie)

D10  Termiczne przekształcanie odpadów w instalacjach lub urządzeniach zlokalizowanych na lądzie

D12  Składowanie odpadów w pojemnikach w ziemi (np. w kopalni)

Tab. 2.29. Wykaz przedsiębiorstw prowadzących unieszkodliwianie odpadów na terenie Miasta Legnica

| Przedsiębiorstwo | Masa odpadów (Mg) |
| --- | --- |
| W roku 2004: |
| KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi "Legnica" | 10 065,0 |
| Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | 4 300,3 |
| Tartak Bogdan Biniek | 30,0 |
| Wojewódzki Szpital Specjalistyczny | 4,6 |
| ELSUR L. Ciszewski Sp. j. | 1,5 |
| Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji | 0,6 |
| W roku 2005: |
| Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | 3 934,0 |
| KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi "Legnica" | 3 300,9 |
| ENERGETYKA Sp. z o.o | 1185,8 |
| EKOBAU Sp. z o.o. | 986,4 |
| Tartak Bogdan Biniek | 90,6 |
| Wojewódzki Szpital Specjalistyczny | 56,9 |
| Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji | 1,1 |
| W roku 2006 – dane niepełne ze względu na niezłożeni w terminie sprawozdań przez część przedsiębiorców |
| Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | 3 446,8 |

### 2.3.4. Istniejące systemy zbierania odpadów

Powstające w obiektach przemysłowych odpady są z reguły zbierane selektywnie, w zależności od dalszego postępowania z nimi. Sposób zbiórki, wymagania stawiane pojemnikom oraz miejscom magazynowania odpadów regulowane są zapisami odpowiednich aktów prawnych. Odpady powstające w działalności gospodarczej, wytwórca odpadów:

1. Unieszkodliwia lub odzyskuje wytworzone odpady.

2. Przekazuje na podstawie jednorazowego zlecenia lub umowy innemu podmiotowi uprawnionemu do:

- zbierania i transportu odpadów;

- odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

Przekazanie odpadów uprawnionym podmiotom odbywa się w trybie:

- zlecenia,

- wyboru na podstawie konkursu ofert,

- rozstrzygnięcia przetargu publicznego.

W zależności od wewnętrznych ustaleń wytwórcy odpadów możliwe jest:

- zawieranie wielu umów z różnymi firmami uprawnionymi do odbioru odpadów;

- zawieranie jednej umowy z jednym odbiorcą na podstawie tzw. Umowy o kompleksowym odbiorze odpadów.

Transport odpadów powstających w zakładach przemysłowych z ich miejsc wytwarzania do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwiania realizowany jest z wykorzystaniem środków transportu, będących w gestii:

- wytwórców odpadów,

- właścicieli instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania,

- specjalistycznych firm transportowych.

Sposób transportu odpadów jest ściśle uzależniony od rodzaju odpadów i regulowany jest przez odpowiednie przepisy, w tym ADR (Dz.U. Nr 194, poz. 1629 z 2002 r. z późn. zm.). ADR jest to Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957 r., ratyfikowana została przez Polskę w 1975 roku. Integralną częścią Umowy ADR są załączniki techniczne A i B.

### 2.3.5. Sposób kształtowania gospodarki odpadami przez m. Legnica

Miasto Legnica kształtuje gospodarkę odpadami w sektorze gospodarczym poprzez instrument jakim jest wydawanie zezwoleń dla podmiotów gospodarczych zgodnie z ustawą o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.).

Art. 18 pkt. 3 ustawy o odpadach daje organom administracji instrument w postaci możliwości odmowy wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów w przypadkach określonych w przepisach o ochronie środowiska lub jeżeli zamierzony sposób gospodarki odpadami:

  - mógłby powodować zagrożenia dla zdrowia, życia ludzi lub dla środowiska,

  - jest niezgodny z planem gospodarki odpadami.

Wydawane zezwolenia muszą być zgodne z podanymi w Planie celami i kierunkami działań.

### 2.3.6. Rodzaj oraz moc przerobowa instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów

Wykaz funkcjonujących w Legnicy w latach 2004 – 2006 instalacji, zarejestrowanych w prowadzonej przez Urząd Marszałkowski bazie „odpady” zamieszczono w tabeli 2.30. Natomiast wykaz składowisk, na których unieszkodliwiane są odpady z sektora gospodarczego w tabeli 2.31.

Tab. 2.30. Wykaz funkcjonujących w Legnicy w latach 2004 – 2006 instalacji, zarejestrowanych w prowadzonej przez Urząd Marszałkowski bazie „odpady”

| L.p. | Nazwa przedsiębiorstwa | Nazwa instalacji | Lokalizacja instalacji | Projekto-wana moc przerobowa (Mg/rok) | Rodzaj procesu (R/D) | Kod odpadu | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kopalnie Surowców Skalnych | Zakład przeróbczy | Legnica, ul. Smokowicka 1 | 400000 | R14 | 10 06 80 | 258337 | 0 | 214620 |
| 2 | DYCKERHOFF BETON POLSKA Sp. z o.o. | Mieszalnik węzła betoniarskiego służącego do produkcji betonu | Legnica, Gniewomierska 6 | 6000 | R11 | 100102 | 378,3 | 648,7 |  |
| 3 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny | Autoklaw | Legnica, Iwaszkiewicza 5 | 100 | D9 | 180103* | 4,574 | 56,904 |  |
| 4 | LPP Sp. z o. o., Zakład Pracy Chronionej | Kotłownia | Legnica, Pątnowska 81 | 300 | R1 | 150103 |  | 14 |  |
|  |  |  |  |  |  | 100180 |  | 1488 |  |
| 5 | EHL Polska Sp. z o.o. | Linia do produkcji betonu | Legnica, ul. Gniewimierska 1 | 1500 | R14 | 100102 |  | 2496,2 |  |
|  |  |  |  | 1500 | R14 | 101314 |  | 303,5 |  |
| 6 | EKOBAU Sp. z o.o. | instalacja do biologicznego oczyszczania gruntów, osadów i szlamu | Legnica, Złotoryjska 172 – 184 | 100 | D2 | 168101* |  | 0,99 |  |
|  |  |  |  | 100 | D2 | 190205* |  | 1,64 |  |
|  |  |  |  | 100 | D2 | 190801 |  | 12,3 |  |
|  |  |  |  | 20 | D2 | 160199 |  | 1,9 |  |
|  |  |  |  | 50 | D2 | 120109* |  | 46,969 |  |
|  |  |  |  | 300 | D2 | 130508* |  | 50,888 |  |
|  |  |  |  | 300 | D2 | 150203 |  | 3,6 |  |
|  |  |  |  | 1500 | D2 | 160708* |  | 364,567 |  |
|  |  |  |  | 800 | D2 | 170503* |  | 184,912 |  |
|  |  |  |  | 200 | D2 | 120114* |  | 39,747 |  |
|  |  |  |  | 200 | D2 | 120116* |  | 1,68 |  |
|  |  |  |  | 200 | D2 | 120118* |  | 43,34 |  |
|  |  |  |  | 200 | D2 | 130899* |  | 4,808 |  |
|  |  |  |  | 200 | D2 | 170903* |  | 7,44 |  |
|  |  |  |  | 200 | D2 | 190813* |  | 12,56 |  |
|  |  |  |  | 50 | D2 | 120301* |  | 20 |  |
|  |  |  |  | 100 | D9 | 130507* |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 100 | D9 | 160114* |  | 0,255 |  |
|  |  |  |  | 100 | D9 | 160115 |  | 0,5 |  |
|  |  |  |  | 100 | D9 | 161001* |  | 0,925 |  |
|  |  |  |  | 500 | D2 | 130502* |  | 115,935 |  |
|  |  |  |  | 500 | D2 | 150202* |  | 87,18 |  |
|  |  |  |  | 30 | D9 | 160113* |  | 0,214 |  |
|  | 258 719,9 | 61 09,654 | 21 4620,0 |

Tab. 2.31. Wykaz składowisk, na których unieszkodliwiane są odpady z sektora gospodarczego

| Nazwa | ENERGETYKA Sp. z o.o |
| --- | --- |
| Kod pocztowy | 59-301 |
| Poczta | Lubin |
| Miejscowość | Lubin |
| Ulica | M. Skłodowskiej-Curie |
| Nr domu | 58 |
| Nr lokalu |  |
| Tel/fax | 76/847 85 12 |
| Rok sprawozdawczy | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 |
| Typ składowiska | O | O | N | N |
| Nazwa składowiska | ENERGETYKA Sp. z o.o w Legnicy | ENERGETYKA Sp. z o.o w Legnicy | ENERGETYKA Sp. z o.o w Legnicy | ENERGETYKA Sp. z o.o w Legnicy |
| Ulica | Złotoryjska | Złotoryjska | Złotoryjska | Złotoryjska |
| Nr domu |  |  |  |  |
| Nr lokalu |  |  |  |  |
| Kod pocztowy | 59-220 | 59-220 | 59-220 | 59-220 |
| Poczta | Legnica | Legnica | Legnica | Legnica |
| Miejscowość | Legnica | Legnica | Legnica | Legnica |
| Pozwolenie na budowę - nr | UAN/R/500/269/D-12/78/84 | UAN/R/500/269/D-12/78/84 | UAN/R/500/269/D-12/78/84 | UAN/R/500/269/D-12/78/84 |
| data | 19-07-1984 | 19-07-1984 | 19-07-1984 | 19-07-1984 |
| organ | UW w Legnicy | UW w Legnicy | UW w Legnicy | UW w Legnicy |
| Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji - nr | SR.III.6621-2/11/03 | SR.III.6621-2/11/03 | SR.III.6621-2/11/03 | SR.III.6621-2/11/03 |
| data | 31-01-2003 | 31-01-2003 | 31-01-2003 | 31-01-2003 |
| organ | Wojewoda Dolnośląski | Wojewoda Dolnośląski | Wojewoda Dolnośląski | Wojewoda Dolnosląski |
| Pozwolenie na użytkowanie - nr | SR.I.6811/115/02 | SR.I.6811/115/02 | SR.I.6811/115/02 | SR.I.6811/115/02 |
| data | 20-12-2002 | 20-12-2002 | 20-12-2002 | 20-12-2002 |
| organ | Wojewoda Dolnośląski | Wojewoda Dolnośląski | Wojewoda Dolnośląski | Wojewoda Dolnośląski |
| Przegląd ekologiczny - nr |  |  |  |  |
| data |  |  |  |  |
| organ |  |  |  |  |
| Decyzja o wstrzymaniu działalności - nr |  |  |  |  |
| data |  |  |  |  |
| organ |  |  |  |  |
| Zgoda na zamknięcie - nr |  |  |  |  |
| data |  |  |  |  |
| organ |  |  |  |  |
| Powierzchnia całkowita (ha) | 0,1 | 0,2 | 0,57 | 1,56 |
| Powierzchnia wykorzystana (ha) | 0,1 | 0,2 | 0,57 | 1,56 |
| Pojemność planowana (Mg) | 4,758 | 6,2769 |  | 59 |
| Pojemność wykorzystana (Mg) | 0,366 | 1,03395 |  | 12,98 |
| Uszczelnienie naturalne |  |  |  |  |
| grubość |  |  |  |  |
| współczynnik filtracji |  |  |  |  |
| jednostka |  |  |  |  |
| Uszczelnienie sztuczne | dno betonowe, ściany wyłożone powłoką wodoszczelną Torgum | dno betonowe, ściany wyłożone powłoką wodoszczelną Torgum | dno betonowe, ściany wyłożone powłoką wodoszczelną TORGUM | dno betonowe, ściany wyłożone powłoką wodoszczelną TORGUM |
| grubość |  |  |  |  |
| współczynnik filtracji |  |  |  |  |
| jednostka |  |  |  |  |
| Odcieki - sposób postępowania | odpompowywane na oczyszczalnię ścieków | odpompowywane sa na oczyszczalnię ścieków | odpompowywane na oczyszczalnię ścieków | odpompowywane na oczyszczalnię |
| Gaz składowiskowy - sposób postępowania |  |  |  |  |
| Monitoring - sposób postępowania |  |  | rzędna piętrznia - 1x/miesiąc, ilość przepompowywanych osadów - 1z/zmianę, pomiar stanó wody z piezometrów - 1x/tydzień, zawartość zawiesiny w szlamach pompowanych do zbiorników - 1x/tydzień, analizy jakości wód nadosadowych oraz wód z piezometrów -1x/miesiąc , analizy chemiczne szlamów pompowanych do zbiorników -1x/miesiąc, przemieszczenie się reperów -1x/3 miesiące | rzędna piętrzenia -1x/zmianę, ilość przepompowywanych osadów -1x/zmianę, pomiar stanów wód w piezometrach -1x/tydzień, zawartość zawiesiny w szlamach pompowanych do zbiorników -1x/tydzień, analizy jakości wód nadosadowych oraz wód z piezometrów -1x/miesiąc, analizy chemiczne szlamów pompowanych do zbiorników -1x miesiąc, analizy chemiczne szlamów pompowanych do zbiorników -1x/miesiąc, przemieszczenie się reperów -1x/3 miesiące |
| Ogrodzenie [T/N] | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Pas zieleni [T/N] | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Piezometry [T/N] | NIE | NIE | TAK |  |
| Waga [T/N] | NIE | NIE | NIE | NIE |
| 2004 |  |  |  |  |
| Kod odpadów |  |  |  |  |
| Ilość odpadów (Mg) |  |  |  |  |
| 2005 |  |  |  |  |
| Kod odpadów | 19 09 02, 19 09 99, 19 08 13* | 19 08 01, 19 08 02 | 19 08 13* | 19 08 13* |
| Ilość odpadów (Mg) | 101,924 | 10,2 | 25,487 | 1 348,98 |

Tab. 2.31.cd. Wykaz składowisk, na których unieszkodliwiane są odpady z sektora gospodarczego

| Nazwa | KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi "Legnica" |
| --- | --- |
| Kod pocztowy | 59-220 |
| Poczta | Legnica |
| Miejscowość | Legnica |
| Ulica | Złotoryjska |
| Nr domu | 194 |
| Nr lokalu |  |  |  |
| Tel/fax | 76/852 27 79 | 76/852 27 79 | 76/852 27 79 |
| Rok sprawozdawczy | 2004 | 2005 | 2004 |
| Typ składowiska | N | I | I |
| Nazwa składowiska | KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi "Legnica" | KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi "Legnica" | KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi "Legnica" |
| Ulica | Złotoryjska | Złotoryjska | Złotoryjska |
| Nr domu | 194 | 194 | 194 |
| Nr lokalu |  |  |  |
| Kod pocztowy | 59-220 | 59-220 | 59-220 |
| Poczta | Legnica | Legnica | Legnica |
| Miejscowość | Legnica | Legnica | Legnica |
| Pozwolenie na budowę - nr | AB.7351/382/99 | UN.R6.7351/300/95 | UN.R6.7351/300/95 |
| data | 09-11-1999 | 13-11-1995 | 13-11-1995 |
| organ | Starosta Legnicki | Urząd Rejonowy w Legnicy | Urząd Rejonowy w Legnicy |
| Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji - nr | SR.III.6621-2/17/03 | SRIII.6621-2/17/03 | SR.III.6621-2/17/03 |
| data | 28-02-2003 | 28-02-2003 | 28-02-2003 |
| organ | Wojewoda Dolnośląski | Wojewoda Dolnosląski | Wojewoda Dolnośląski |
| Pozwolenie na użytkowanie - nr | SR.III.6621-2/29/03 | IB 7356/1/98 | SR.III.6621-2/29/03 |
| data | 27-06-2003 | 10-02-1998 | 27-06-2003 |
| organ | Wojewoda Dolnośląski | Wójt Gminy Krotoszyce | Wojewoda Dolnośląski |
| Przegląd ekologiczny - nr | AB.7353/4/01 | OS.III.6621/10/02 | IB 7356/1/98 |
| data | 14-03-2001 | 29-01-2002 | 10-02-1998 |
| organ | Starosta Legnicki | Wojewoda Dolnośląski | Wójt Gminy Krotoszyce |
| Decyzja o wstrzymaniu działalności - nr | OS.III.6621/10/02 |  | OS.III.6621/10/02 |
| data | 29-01-2002 |  | 29-01-2002 |
| organ | Wojewoda Dolnośląski |  | Wojewoda Dolnośląski |
| Zgoda na zamknięcie - nr |  |  |  |
| data |  |  |  |
| organ |  |  |  |
| Powierzchnia całkowita (ha) | 0,1014 | 3,45 | 3,48 |
| Powierzchnia wykorzystana (ha) | 0 | 1,87 | 1,7 |
| Pojemność planowana (Mg)] | 1728,6 | 483750 | 223533,35 |
| Pojemność wykorzystana (Mg) | 0 | 119 | 67902,375 |
| Uszczelnienie naturalne |  | gliny, piaski gliniaste |  |
| grubość |  | 200 |  |
| współczynnik filtracji |  | 0,000099 |  |
| jednostka |  | m/s |  |
| Uszczelnienie sztuczne | glina + bentomata, geomembrana PEHD | glina | glina |
| grubość | 80,25 | 50 | 50 |
| współczynnik filtracji | 9 | 0,000000009 | 8 |
| jednostka | m/s | m/s | m/s |
| Odcieki - sposób postępowania | Drenaż kontrolny uszczelnienia w 0,3 m warstwie filtracyjnej i drenaż odcieków w 0,5 m warstwie filt | układ 2 studni: studni odcieków w kwaterze połączonej ze studnią zbiorczą dla każdej kwatery. Odciek | układ 2 studni: studni odcieków połączonej ze studnią zbiorczą - dla każdej kwatery. Odcieki okresow |
| Gaz składowiskowy - sposób postępowania |  |  |  |
| Monitoring - sposób postępowania | 1. wody podziemne: badane co 3 miesiące w 7 piezometrach: P-1, P-2, P-3, P-9, P-10, P-11, P-12. Zakres oznaczeń: pH, Fe, chlorki, siarka ogólna, twardość ogólna, substancje rozpuszczone, przewodność elektrolityczna właściwa, Mg, Ca, Chzt, Cu, Zn, Pb, Ni 2. Powietrze pomiary stężenia pyłu zawieszonego i opad pyłu w sieci pomiarowej na granicy strefy. Opad pyłu i metali - w dwóch punktach pomiarowych położonych w odległosci 0,5 km na SW (Pawłowice Małe) i 1 km na Ne od składowiska. Pomiar imisji - w punkcie 0,5 km na SW od składowiska (obszar wsi Pawłowice Małe) | 1. Wody podziemne: badane co 3 miesiące w piezometrach: P-1, P-2, P-3, P-9, P-10, P-11, P-12. Zakres oznaczeń: pH, ChZT, suma Ca i Mg, Ca, Mg, chlorki siarczany, Fe, Cu, Zn, Pb, Ni, przewodność elektrolityczna właściwa. 2. Odcieki: badane co 3 miesiące w studzience odcieków S-1. Zakres oznaczeń: pH, ChZT, suma Ca i Mg, Ca, Mg, chlorki, siarczany, Fe, Cu, Pb, Ni, Zn, Hg, przewodność elektrolityczna właściwa 3. monitoring opadów atmosferycznych - wg danych IMGW - stacja meteorologiczna w Legnicy 4. Powietrze - pomiary stężenia pyłu zawieszonego i opad pyłu w sieci pomiarowej HML Opad pyłu i metali - w dwoch punktach pomiarowych położonych w odległości 0,5 km na SW (Pawłowice małe) i 1 km na NE od składowiska. Pomiar imisji w punkcie 0,5 km na SW od Składowiska (obszar wsi Pawłowice Małe) | 1. wody podziemne: badane co 3 miesiące w 7 piezometrach: P-1, P-2, P-3, P-9, P-10, P-11, P-12. Zakres oznaczeń: pH, chlorki, siarka ogólna, twardość ogólna, substancje rozpuszczone, przewodność elekrolityczna właściwa, ChZT, MG, Ca, Fe, Cu, Zn, Pb, Ni 2.Odcieki: badane co 3 miesiące w studzience odcieków S-1. Zakres oznaczeń: pH, ChZT, chlorki, siarczany, Ca, Mg, Fe, Cu, Pb, Ni, Zn, Hg, subst. rozpuszcz., przewodność elektrolityczna właściwa 3. Monitoring odpadów atmosferycznych - wg danych IMGW - stacja meterologiczna w Legnicy 4. Powietrze - pomiary stężenia pyłu zawieszonego i opad pyłu w sieci pomiarowej na granicy strefy. Opad pyłu i metali - w dwóch punktach pomiarowych położonych w odległości 0,5 km na SW (Pawłowice Małe) i 1 km na NE do składowiska. Pomiar imisji - w punkcie 0,5 km na SW od składowiska (obszar wsi Pawłowice Małe) |
| Ogrodzenie [T/N] | NIE | NIE | NIE |
| Pas zieleni [T/N] | TAK | TAK | TAK |
| Piezometry [T/N] | TAK | TAK | TAK |
| Waga [T/N] | TAK | TAK | TAK |
| 2004 |  |  |  |
| Kod odpadów | 15 02 02* |  | 07 02 13, 07 02 80, 10 01 01, 10 09 03, 10 09 08, 12 01 21, 17 01 01, 17 01 03, 17 01 07, 17 03 80, 17 06 04, 19 09 01, 20 03 01 |
| Ilość odpadów (Mg) | 0,0 |  | 10 387,00 |
| 2005 |  |  |  |
| Kod odpadów |  | 07 02 13, 10 01 01, 10 09 03, 10 09 08, 12 01 21, 17 01 01, 17 01 03, 17 01 07, 17 03 80, 17 06 04, 17 09 04, 20 03 01 |  |
| Ilość odpadów (Mg) |  | 3 574,30 |  |

### 2.3.6. Realizacja celów ogólnych

W PGO dla Miasta Legnica dla sektora gospodarczego, do roku 2011 wyznaczono następujące ogólne cele i kierunki działań:

Cele długookresowe do roku 2011:

Zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów.

Zwiększenie stopnia wykorzystania odpadów.

Bezpieczne dla środowiska unieszkodliwienie odpadów, w tym szczególnie odpadów zawierających azbest oraz odpadów i urządzeń zawierających PCB.

Dla osiągnięcia założonego celu konieczne jest podjęcie następujących kierunków działań:

- Systematyczne wprowadzanie bezodpadowych i mało odpadowych technologii produkcji oraz wprowadzenie zasady stosowania najlepszych dostępnych technologii.

- Stymulowanie podmiotów gospodarczych wytwarzających odpady przemysłowe do zintensyfikowania działań zmierzających do maksymalizacji odzysku i recyklingu odpadów.

- Powstawanie nowoczesnych instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

- Budowa składowisk odpadów azbestowych lub przystosowanie do tego celu kwater na składowiskach odpadów komunalnych.

- Dekontaminacja i unieszkodliwienie urządzeń zawierających PCB oraz likwidacja PCB.

W poniższych tabelach przedstawiono wyniki oceny realizacji postawionych celów i kierunków działań.

Tab. 2.32. Stan realizacji celów długookresowych do roku 2014

| L.p. | Cele długookresowe zawarte w PGO dla Miasta Legnicy | Stan w roku |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2005 | 2006 |
| 1. | Zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów | 333 974,1 Mg | 347 599,9 Mg | 131 842,8 Mg |
|  | Stan w roku 2002 | 369 500 Mg (wg GUS), 270 840 Mg (wg WIOŚ) |
|  | Ocena: | Zrealizowano |
|  | Wnioski: | Przedsiębiorstwa w procesie produkcyjnym realizują zasadę minimalizację ilości wytwarzanych odpadów |
| 2. | Zwiększenie stopnia wykorzystania odpadów | 100% | 89% (wg GUS) | Brak danych |
|  | Stan w roku 2002 | 80% (wg GUS), 92% (wg WIOŚ) |
|  | Ocena: | Brak możliwości oceny |
|  | Wnioski: | Ponieważ prowadzone w GUS i WIOŚ bilanse dla danego roku uwzględniają również odpady poddane odzyskowi ale wytworzone w poprzednich latach, brak jest obecnie możliwości oceny stopnia odzysku odpadów wytwarzanych w poszczególnych latach |
| 3. | Bezpieczne dla środowiska unieszkodliwienie odpadów, w tym szczególnie odpadów zawierających azbest oraz odpadów i urządzeń zawierających PCB |
|  | Odpady zawierające azbest | Wytworzono: 77,0 Mg Unieszkodliwiono: 0,0 Mg | Wytworzono: 78,0 Mg Unieszkodliwiono: 0,0 Mg | Wytworzono: 0,0 Mg Unieszkodliwiono: 0,0 Mg |
|  | Ocena: | Zrealizowano |
|  | Wnioski: | W latach 2004 – 2005 wzrastała ilość wytwarzanych odpadów azbestowych, głównie odpadów zawierających azbest w materiałach izolacyjnych i konstrukcyjnych. Materiały takie mogą być usuwane jedynie przez wyspecjalizowane firmy, mające odpowiednie uprawnienia. W Legnicy nie prowadzi się unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. Wytworzone odpady kierowane są do unieszkodliwienia poza Legnicę. |
|  | Odpady i urządzenia zawierające PCB | Wytworzono: 0,2 Mg Unieszkodliwiono: 0,0 Mg | Wytworzono: 1,2 Mg Unieszkodliwiono: 0,0 Mg | Wytworzono: 0,3 Mg Unieszkodliwiono: 0,0 Mg |
|  | Ocena: | Realizowano |
|  | Wnioski: | W latach 2004 – 2006 przedsiębiorstwa usuwały i przekazywały do unieszkodliwienia urządzenia zawierające PCB. Nie usuwały natomiast olejów zawierających PCB. Należy podjąć działania, przede wszystkim informacyjne, które spowodują wzmożenie wypełnienia obowiązku usuwania przez przedsiębiorstwa urządzeń zawierających PCB do roku 2010. |

Tab. 2.33. Stan realizacji kierunków działań w latach 2004 - 2006

| L.p. | Kierunki działań zawarte w PGO dla Miasta Legnica | Opis działań |
| --- | --- | --- |
| 1. | Systematyczne wprowadzanie bezodpadowych i mało odpadowych technologii produkcji oraz wprowadzenie zasady stosowania najlepszych dostępnych technologii |
|  | Ocena: | Zrealizowano w ramach uzyskiwanych decyzji |
|  | Wnioski: | Miasto Legnica nie ma odpowiednich instrumentów prawnych ani finansowych aby wspomagać przedsiębiorstwa w realizacji tego kierunku działań (poza regulacjami związanymi z wydawaniem odpowiednich zezwoleń) |
| 2. | Stymulowanie podmiotów gospodarczych wytwarzających odpady przemysłowe do zintensyfikowania działań zmierzających do maksymalizacji odzysku i recyklingu odpadów |
|  | Ocena: | Brak możliwości oceny |
|  | Wnioski: | Realizacja kierunku polegać może na prowadzeniu działań edukacyjno – informacyjnych dla przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa we własnym zakresie prowadziły szkolenia dla swoich pracowników. Miasto Legnica ma ograniczone możliwości realizacji tego kierunku działań, polegające m.in. na prowadzeniu szkoleń z tego zakresu. W latach 2004 – 2006 Miasto nie prowadziło tego typu działalności. |
| 3. | Powstawanie nowoczesnych instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów |
|  | Ocena: | Nie zrealizowano |
|  | Wnioski: | Przedsiębiorstwa nie są zainteresowane w dostateczny sposób inwestowaniem w nowoczesne instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Miasto Legnica nie ma odpowiednich instrumentów prawnych ani finansowych aby wspomagać przedsiębiorstwa w realizacji tego kierunku działań. |
| 4. | Budowa składowisk odpadów azbestowych lub przystosowanie do tego celu kwater na składowiskach odpadów komunalnych |
|  | Ocena: | Nie zrealizowano |
|  | Wnioski: | Brak konieczności budowy składowiska na odpady zawierające azbest (lub kwatery na istniejącym składowisku) |
| 4. | Dekontaminacja i unieszkodliwienie urządzeń zawierających PCB oraz likwidacja PCB |
|  | Ocena: | Nie zrealizowano |
|  | Wnioski: | W Legnicy usuwane są urządzenia zawierające PCB, choć wykazane ilości są bardzo małe. Należy podjąć działania, przede wszystkim informacyjne, które spowodują wzmożenie wypełnienia obowiązku usuwania przez przedsiębiorstwa urządzeń zawierających PCB do roku 2010. |

# 3. Ocena sposobów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć

Ocenę sposobów finansowania zaplanowanych przedsięwzięć przeprowadzono na podstawie tabeli 3.1.

Tab. 3.1. Koszty poniesione na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami w latach 2004 - 2006

| L.p. | Grupa zadań | Kwota przewidziana na zadanie (tys. zł) (w latach 2004 – 2007) | Koszty poniesione w latach 2004 - 2006 | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Przedsięwzięcia inwestycyjne, w tym: |
| I.1. | planowane | 43 578,200 | 3 411,307 | 4,1% Urząd Miasta 94,5% środki własne LPGK 1,3% WFOŚiGW |
| I.2. | nie planowane | - | 6 113,970 | 98,1% Środki własne inwestora ENER-G Polska 1,2% środki własne LPGK 0,6% NFOŚiGW (nagroda za działania na rzecz ochrony środowiska w I edycji Wielkiego Konkursu NFOŚiGW pt. „Nasza Gmina w Europie”) |
| Razem | 43 578,200 | 9 525,277 | 63,0% Środki własne inwestora ENER-G Polska 34,7% środki własne LPGK 0,4% NFOŚiGW (nagroda za działania na rzecz ochrony środowiska w I edycji Wielkiego Konkursu NFOŚiGW pt. „Nasza Gmina w Europie”) 0,5% GFOŚiGW |
| II. Przedsięwzięcia nieinwestycyjne |
| II.1. | planowane | 690,300 | 55,300 | 100% środki własne LPGK |
| II.2. | nie planowane | - | 24,000 | 100% środki własne LPGK |
| Razem | 690,300 | 79,300 | 100% środki własne LPGK |
| Razem I + II | 44 268,500 | 9 604,577 | 1,5% Urząd Miasta 35,3% środki własne LPGK 62,5% Środki własne inwestora ENER-G Polska 0,4% NFOŚiGW (nagroda za działania na rzecz ochrony środowiska w I edycji Wielkiego Konkursu NFOŚiGW pt. „Nasza Gmina w Europie”) 0,5% GFOŚiGW |

W latach 2004 – 2006 nakłady na zadania związane z gospodarką odpadami wyniosły 9 604,577 tys. zł, co stanowiło 21,7% przewidzianych nakładów na lata 2004 – 2007. Tak niskie nakłady, w stosunku do zakładanych, wynikały z przesunięcia na lata następne inwestycji związanych z budową zakładu zagospodarowania odpadów w Legnicy.

Udział środków Urzędu Miasta w realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami wynosił w analizowanych latach 1,5%. Głównym natomiast źródłem, z którego sfinansowano zadania w latach 2004 – 2006 były środki własne przedsiębiorstwa ENER-G Polska (budowa instalacji odgazowującej i Małej Elektrowni Biogazowej) (62,% nakładów). Kolejnym znaczącym źródłem finansowania były środki własne przedsiębiorstwa LPGK (35,3% nakładów)

# 4. Ocena przyjętego systemu monitoringu

W Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta na podstawie ustaw wydawane są decyzje w zakresie gospodarowania odpadami, zgodnie z obowiązującymi przepisami, z odpowiednimi warunkami, które mają wyeliminować zagrożenia spowodowane niewłaściwym postępowaniem z odpadami.

Art. 18 pkt. 3 ustawy o odpadach daje organom administracji instrument w postaci możliwości odmowy wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów w przypadkach określonych w przepisach o ochronie środowiska lub jeżeli zamierzony sposób gospodarki odpadami:

  - mógłby powodować zagrożenia dla zdrowia, życia ludzi lub dla środowiska,

  - jest niezgodny z planem gospodarki odpadami.

Ponadto w Wydziale przyjmowane są interwencje związane z nielegalnym składowaniem odpadów. Prowadzone są postępowania administracyjne zakończone wydaniem decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów - usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania wskazując sposób wykonania tej decyzji - na podstawie art. 34 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach  (Dz. U.  z 2001r. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.)

W związku z Rozporządzeniem Ministra  Środowiska z dnia 09.10.2002 r. w sprawie sposobu przedkładania informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz.U. Nr 175 poz. 1439 z 2002 r.) sporządza się informację o ilości i miejscu występowania azbestu na terenie miasta Legnicy. Informacje te będą niezbędne przy sporządzaniu planu stopniowego usuwania płyt azbestowo-cementowych w zależności od uszkodzenia.

Zadania w zakresie gospodarki odpadami realizowane są zgodnie z celami ujętymi w Planie gospodarki odpadami dla miasta Legnicy, tj:

- Dnia 26.09.2006r. został podpisany List Intencyjny w sprawie organizacji selektywnej zbiórki zużytych baterii pomiędzy Urzędem Miasta, Legnickim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., a Organizacją Odzysku S. A. REBA. W liście ustalono zakres współpracy, który obejmuje m.in.:

- propagowanie programu selektywnego zbierania zużytych baterii zorganizowanego przez REBA, w którym brało udział część szkół oraz punktów handlowo- usługowych z terenu Miasta;

- rozszerzenie systemu selektywnego zbierania baterii i objęcie nim: siedzib urzędów, szpitali i przychodni, garnizonów WP, jednostek Policji, punktów handlowych;

- promowanie selektywnej zbiórki odpadów, a przede wszystkim zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych, w tym prowadzenie zbiórki podczas imprez  proekologicznych.

- Wskazano adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z terenu miasta Legnicy i podano do publicznej wiadomości zgodnie z  wymaganiami art.3 ust.2 pkt.6a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (patrz rozdz. 2.1.4.).

# 5. Piśmiennictwo

- Krajowy plan gospodarki odpadami: Uchwała Nr 219 Rady Ministrów z dnia 29 października 2002 r. w sprawie krajowego planu gospodarki odpadami (Mon. Pol. z 2003 r. Nr 11, poz. 159)

- Krajowy plan gospodarki odpadami: Uchwała Nr 233 Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 
2006 r. w sprawie „Krajowego planu gospodarki odpadami 2010” (M.P. z dnia 29 grudnia 2006 r.)

- Ochrona środowiska. GUS, Warszawa, 2004.

- Ochrona środowiska. GUS, Warszawa, 2005.

- Raport o stanie środowiska województwa dolnośląskiego latach 2004 r.

- Raport o stanie środowiska województwa dolnośląskiego latach 2005 r.

- Wytyczne oraz wzór sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami. Ministerstwo Środowiska, Gdańska 2006.

Sporządzono:

Dr inż. Paweł Szyszkowski

50-320 Wrocław

Ul. Oleśnicka 7/16

Sprawdzono:

Antoni Lachowicz - Z-ca Dyrektora, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Anna Szymańska – Główny Specjalista ds. gosp.odp., Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Alina Piotrowska – Referent ds. gosp.odp., Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

# Załącznik nr 1

Odpady dopuszczone do unieszkodliwiania poprzez składowanie na składowisku odpadów komunalnych w Legnicy

| L.p. | Kod | Rodzaj |
| --- | --- | --- |
| 1 | 02 03 04 | Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa |
| 2 | 04 02 22 | Odpady z przetwórstwa włókien tekstylnych |
| 3 | 17 03 80 | Odpadowa papa |
| 4 | 17 06 04 | Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 |
| 5 | 19 08 01 | Skratki |
| 6 | 19 08 02 | Zawartość piaskowników |
| 7 | 19 80 01 | Odpady po autoklawowaniu odpadów medycznych i weterynaryjnych |
| 8 | 20 02 03 | Inne odpady nie ulegające biodegradacji |
| 9 | 20 03 01 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne |
| 10 | 20 03 03 | Odpady z czyszczenia ulic i placów |
| 11 | 20 03 06 | Odpady ze studzienek kanalizacyjnych |
| 12 | 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe |

Odpady dopuszczone do wykorzystywania na cele technologiczne na składowisku odpadów komunalnych w Legnicy

| L.p. | Kod | Rodzaj |
| --- | --- | --- |
| 1 | 07 01 80 | Wapno pokarbidowe niezawierąjące substancji niebezpiecznych (inne niż wymienione w 07 01 08) |
| 2 | 10 01 01 | Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) |
| 3 | 10 01 80 | Mieszanki popiołowo żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych |
| 4 | 10 09 03 | Żużle odlewnicze |
| 5 | 10 09 08 | Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania |
| 6 | 10 09 99 | Inne niewymienione odpady |
| 7 | 16 01 03 | Zużyte opony |
| 8 | 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórki |
| 9 | 17 01 02 | Gruz ceglany |
| 10 | 17 01 03 | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia |
| 11 | 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 |
| 12 | 17 01 81 | Odpady z remontów i przebudowy dróg |
| 13 | 17 05 04 | Gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03 |
| 14 | 17 05 06 | Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 |
| 15 | 19 01 12 | Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11 |
| 16 | 19 08 05 | Ustabilizowane komunalne osady ściekowe |

# Załącznik nr 2

Zestaw przyjmowanych odpadów na Składowisko Odpadów Komunalnych w Legnicy w latach 1992 - 2005 roku (kwatery II – VI)

Odpady przyjęte na składowisko w latach 1992 – 1996

| Rodzaj | Razem [Mg] |
| --- | --- |
| Wszystkie | ok. 500 000 |

Odpady przyjęte na składowisko w latach 1997 – 1999

| Rodzaj | Razem [Mg] |
| --- | --- |
| Odpady komunalne | 205 266,56 |
| Gruz | 73 857,14 |
| Ziemia | 23 699,34 |
| Odpady gabarytowe | 9 725,00 |
| Szlaka | 4 406,24 |
| Oczyszczalnia | 3 087,24 |
| Razem | 306 108,42 |

Odpady przyjęte na składowisko w latach 2000 – 2001

| Kod | Rodzaj | Razem [Mg] |
| --- | --- | --- |
| 02 03 04 | Surowce i produkty nie nadające się do spożycia | 609,70 |
| 02 06 01 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia | 20,12 |
| 04 02 15 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 26,98 |
| 10 01 01 | Żużle | 1,04 |
| 10 01 05 | Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania | 452,06 |
| 10 12 08 | Wybrakowane wyroby ceramiczne | 4,46 |
| 12 01 05 | Odpady tworzyw sztucznych | 4,74 |
| 12 02 03 | Szlamy z polerowania | 7,78 |
| 16 02 09 | Odpady podobne do komunalnych (wielkogabarytowe) | 2 370,98 |
| 16 08 01 | Papier i tektura | 147,72 |
| 16 08 03 | Drobne elementy z tworzyw sztucznych | 1,02 |
| 16 09 01 | Odpady nadające się do kompostowania | 119,88 |
| 16 10 01 | Niesegr. odpady podobne do komunalnych | 9 186,74 |
| 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórki | 2 704,80 |
| 17 01 02 | Gruz ceglany | 2 720,04 |
| 17 01 03 | Odpady innych materiałów ceramicznych | 5,04 |
| 17 01 05 | Odpady materiałów budowlanych zawierające azbest | 262,78 |
| 17 01 07 | Odpady z remontów i przebudowy dróg | 4 621,50 |
| 17 01 99 | Odpady wielkogabarytowe | 372,96 |
| 17 02 02 | Szkło | 1,50 |
| 17 03 04 | Odpadowa papa | 372,14 |
| 17 05 01 | Gleba i kamienie | 2 072,66 |
| 17 05 02 | Grunt z wykopów i pogłębiania | 21 280,96 |
| 17 05 05 | Żwir, kamienie, skruszone skały | 23,90 |
| 17 06 01 | Materiały izolacyjne zawierające azbest | 1,68 |
| 17 06 02 | Inne materiały izolacyjne | 0,50 |
| 17 06 05 | Wełna mineralna | 13,28 |
| 17 07 01 | Wymieszany gruz i materiały z rozbiórki | 8 395,38 |
| 19 01 01 | Żużle i popioły paleniskowe | 6 854,92 |
| 19 08 01 | Skratki | 306,34 |
| 19 08 02 | Zawartość piaskowników | 248,38 |
| 19 08 05 | Osady z oczyszczania ścieków komunalnych | 1 350,66 |
| 19 08 08 | Osady z oczyszczania ścieków przemysłowy | 9,62 |
| 19 08 09 | Osady z oczyszczania ścieków komunalnych | 10 355,24 |
| 19 10 01 | Niesegr. odpady podobne do komunalnych | 1,92 |
| 20 01 02 | Szkło I | 5,96 |
| 20 01 24 | Elementy elektroniczne | 0,48 |
| 20 02 01 | Odpady nadające się do kompostowania I | 131,36 |
| 20 02 03 | Inne odp. nie nad. się do komp. | 73,58 |
| 20 03 01 | Niesegregowane odpady komunalne | 129 937,46 |
| 20 03 02 | Odpady z targowisk | 139,46 |
| 20 03 03 | Odpady z czyszczenia ulic i placów | 6 142,96 |
| Razem | 211 360,68 |

Kody i rodzaje odpadów zgodne z rozporządzeniem z dnia 24 grudnia 1997 r w sprawie klasyfikacji odpadów (Dz.U.Nr 162, poz. 1135 z póżn. zm.).

Odpady przyjęte na składowisko w latach 2002 – 2006

| Odpady unieszkodliwione w procesie D 5 |
| --- |
| Kod | Rodzaj | Razem [Mg] |
| 02 02 03 | Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa | 7,24 |
| 02 05 99 | Inne niewymienione odpady | 4,94 |
| 02 03 04 | Surowce i produkty nienadajace sie do spożycia | 74,58 |
| 04 02 22 | Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych | 10613,62 |
| 16 02 16 | Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 | 0,40 |
| 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórki | 1 094,90 |
| 17 01 02 | Gruz ceglany | 2 050,80 |
| 17 01 03 | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia | 15,64 |
| 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 | 253,88 |
| 17 01 81 | Odpady z remontów i przebudowy dróg | 166,14 |
| 17 03 80 | Odpadowa papa | 397,68 |
| 17 05 04 | Gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03 | 2 495,30 |
| 17 05 06 | Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 | 38,60 |
| 17 06 04 | Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 170601 i 170603 | 71,60 |
| 17 09 03* | Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne | 8,76 |
| 17 09 04 | Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 170901, 170902 i 170903 | 55,66 |
| 19 08 01 | Skratki | 748,80 |
| 19 08 02 | Zawartość piaskowników | 728,12 |
| 19 08 05 | Ustabilizowane komunalne osady ściekowe | 2 113,78 |
| 19 80 01 | Odpady po autoklawowaniu odpadów medycznych i weterynaryjnych | 552,36 |
| 20 01 01 | Papier i tektura | 3,16 |
| 20 01 02 | Szkło | 4,86 |
| 20 01 10 | Odzież | 0,08 |
| 20 01 39 | Tworzywa sztuczne | 1,82 |
| 20 02 01 | Odpady ulegające biodegradacji | 67,78 |
| 20 02 02 | Gleba i ziemia, w tym kamienie | 3,04 |
| 20 02 03 | Inne odpady nieulegające biodegradacji | 0,94 |
| 20 03 01 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 401523,88 |
| 20 03 03 | Odpady z czyszczenia ulic i placów | 5563,72 |
| 20 03 06 | Odpady ze studzienek kanalizacyjnych | 1304,14 |
| 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe | 1979,07 |
| Razem | 431.945,29 |

Odpady wykorzystane do celów technologicznych (warstwy przykrywające, budowa dróg, niwelacja terenu) - część odpadów zmagazynowano do w/w celów

| Kod | Rodzaj | Razem [Mg] |
| --- | --- | --- |
| 07 01 80 | Wapno pokarbidowe niezawierąjące substancji niebezpiecznych (inne niż wymienione w 07 01 08) | 274,52 |
| 10 01 80 | Mieszanki popiołowo żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych | 20663,96 |
| 10 09 03 | Żużle odlewnicze | 842,24 |
| 10 09 08 | Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania | 756,34 |
| 12 01 17 | Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16 | 1,66 |
| 12 01 21 | Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20 | 0,24 |
| 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórki | 17763,96 |
| 17 01 02 | Gruz ceglany | 24747,72 |
| 17 01 03 | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia | 123,02 |
| 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 | 783,06 |
| 17 01 81 | Odpady z remontów i przebudowy dróg | 11001,28 |
| 17 05 04 | Gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03 | 52397,14 |
| 17 05 06 | Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 | 149,18 |
| 19 01 12 | Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11 | 2559,90 |
| 19 08 05 | Ustabilizowane komunalne osady ściekowe | 39121,64 |
| 20 02 02 | Gleba i ziemia, w tym kamienie | 59,62 |
| 20 03 03 | Odpady z czyszczenia ulic i placów | 2 194,64 |
| Razem | 173.440,12 |

# Załącznik nr 3

Uchwała Nr XLIII/459/06 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Legnica

# UCHWAŁA NR XLIII/459/06

Rady Miejskiej Legnicy

z dnia 27 lutego 2006 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Legnica

Na podstawie art. 4 ust  1 ustawy z dnia 13 września 1996r.  o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach ( Dz. U.  z 2005r, nr 236, poz. 2008) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Miejska Legnicy uchwala Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Legnica.

Dział I

Przepisy

# Rozdział 1

# Zakres obowiązywania

# § 1.

Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Legnica,
 a w szczególności:

- wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujące:

- prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych, odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych odpadów z remontów,

- uprzątnięcie błota , śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

- mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi,

- rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania

odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach

publicznych, warunków rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania

w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

- średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź innych źródłach,

- liczby osób korzystających z tych urządzeń.

- częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego,

- maksymalnego poziomu odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych 
do składowania na składowiskach odpadów,

- innych wymagań wynikających z gminnego planu gospodarki odpadami,

- obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu

ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku,

- wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych

z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na

określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach,

- wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów 
jej przeprowadzania.

Rozdział 2

Definicje

§ 2.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

- ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008);

- odpadach komunalnych wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć odpady komunalne, w rozumieniu przepisów o odpadach, które ze względu na swoje rozmiary 
i masę nie mogą być zbierane w pojemnikach stanowiących wyposażenie nieruchomości,

- odpadach roślinnych - należy przez to rozumieć odpady powstające na prywatnych lub publicznych terenach zielonych wskutek ich pielęgnacji lub uprawiania oraz odpady pochodzenia roślinnego z targowisk,

- zwierzętach gospodarskich – należy przez to rozumieć zwierzęta w rozumieniu przepisów ustawy o organizacji i hodowli zwierząt gospodarskich tj. koniowate, bydło, jeleniowate, drób, świnie, owce, kozy, pszczoły, zwierzęta futerkowe;

- zabudowa zagrodowa – należy przez to rozumieć budynki mieszkalne , gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz 
w gospodarstwach leśnych – w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 kwietnia 2002r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690) w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (oznaczone symbolem RM w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego m. Legnicy lub 
w przypadku braku miejscowego planu symbolem M IV – „tereny dawnych układów wiejskich”  w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Legnicy)

- gmina Legnica - obszar w granicach administracyjnych miasta Legnicy.

# Dział II

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

Rozdział 1

Prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych, odpadów

niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych odpadów z remontów

§ 3.

Właściciele nieruchomości prowadzą w opisanym niżej zakresie selektywne zbieranie 
i przekazywanie do odbioru odpadów komunalnych:

- prowadzenie selektywnej zbiórki w zabudowie jednorodzinnej:

zbieranie w workach o odpowiednim przeznaczeniu tzn.: na szkło, papier, plastik; dopuszcza się rozdzielenie szkła na bezbarwne i kolorowe –  w  tym przypadku dwa worki. Odbieranie zgodnie z harmonogramem ustalonym  z firmą odbierającą z częstotliwością nie rzadziej niż raz w miesiącu,

- prowadzenie selektywnej zbiórki na terenie pozostałych nieruchomości:

zbieranie w pojemnikach, kontenerach, koszach siatkowych w podziale  na szkło, papier, plastik,

- selektywną zbiórkę na terenie małych i większych przedsiębiorstw przy pomocy kontenerów, pojemników, big-bagów, lub też luzem w wyznaczonych miejscach, w podziale na papier, szkło, plastik i inne w zależności od typu prowadzonej działalności,

- odpady niebezpieczne i ich opakowania powstające w odpadach komunalnych gospodarstw domowych, takie jak: baterie, akumulatory, lekarstwa, lakiery i farby rozpuszczalniki, oleje, sprzęt elektroniczny, środki ochrony roślin, świetlówki i lampy rtęciowe należy wydzielać 
ze strumienia odpadów komunalnych. Odpady te  należy oddawać do wyznaczonych punktów zbiórki lub wrzucać do oznakowanych pojemników ustawionych na terenie miasta,

- odpady wielkogabarytowe powstające w gospodarstwach domowych powinny być:

  - zbierane  w kontenerach przeznaczonych do gromadzenia tego typu odpadów;

  - oddawane do wyznaczonych na terenie miasta punktów,

  - odbierane przez podmiot uprawniony,

  - dostarczane bezpośrednio przez wytwórcę na składowisko odpadów.

- odpady z remontów powstające podczas przeprowadzanych remontów nieruchomości, niezależnie od wytwórcy, należy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów wyłącznie 
w pojemnikach/kontenerach do tego przeznaczonych. Odpady te nie powinny zawierać plastiku, folii, papieru oraz nie mogą zawierać odpadów niebezpiecznych. Odbiór powinien odbywać się na zasadzie zgłoszeń wytwórcy odpadu.

Rozdział 2

Uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części

nieruchomości służących do użytku publicznego

§ 4.

Do obowiązków właścicieli nieruchomości należy:

- uprzątanie niezwłocznie po opadach śniegu, błota oraz lodu, z powierzchni nieruchomości położonych wzdłuż ulicy,  a także z podwórzy, przejść , bram, itp. (przy czym należy 
to realizować w sposób niezakłócający ruchu pieszych i pojazdów),

1a. uprzątnięte błoto, śnieg, lud należy złożyć na skraju chodnika, tak by mogły je 
sprzątnąć służby utrzymujące w stanie czystości jezdnię, przy czym błoto oraz innne zanieczyszczenia nie mogą być zagarniane na jezdnię,

1b. pryzmy śniegu i lodu nie mogą być umieszczane pod drzewami, chyba że inne ich umieszczenie nie jest możliwe,

- posypywanie chodnika substancjami:

  - niechemicznymi: piasek o średnicy cząstek od 0,1 do 1 mm oraz kruszywo naturalne 
lub sztuczne o uziarnieniu do 4 mm;

  - chemicznymi w postaci stałej i zwilżonej: chlorek sodu, chlorek magnezu, chlorek wapnia,

  - mieszanki środków niechemicznych i chemicznych.

- usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych części nieruchomości,

- usuwanie, poprzez zamiatanie, zbieranie, grabienie, zmywanie, itp., zanieczyszczeń 
z powierzchni nieruchomości służących do użytku publicznego i utrzymanie ich należytego stanu sanitarno – higienicznego,

- usuwanie ze ścian budynków, ogrodzeń i innych obiektów, ogłoszeń, plakatów, napisów, rysunków itp., umieszczonych tam bez zachowania trybu przewidzianego przepisami prawa.

Rozdział 3

Mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi

§ 5.

- Dopuszcza się mycie pojazdów mechanicznych na terenie nieruchomości pod warunkiem, 
że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji miejskiej lub do zbiornika bezodpływowego, z którego są usuwane zgodnie z Regulaminem.

- Dopuszcza się naprawy drobne i regulacje pojazdów samochodowych tylko wtedy, 
gdy powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie 
z zapisami niniejszego Regulaminu.

Dział  III

Rodzaj i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów

komunalnych  na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

Rozdział 1

Rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na

terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych

§ 6

1. Odpady komunalne drobne mogą być gromadzone jedynie w zamkniętych i szczelnych pojemnikach lub kontenerach, wyłącznie do tego celu przeznaczonych,

2. O rodzaju  ustawionych na terenie nieruchomości pojemników decyduje właściciel nieruchomości w porozumieniu z firmą odbierającą odpady z zachowaniem minimalnych ilości ujętych w niniejszym regulaminie,

3. Pojemniki / kontenery używane do zbierania odpadów powinny być odpowiednio oznaczone i dostosowane do pojazdów i urządzeń służących do załadunku a będących w posiadaniu firmy odbierającej odpady,

4. Do gromadzenia odpadów na terenie nieruchomości służą znormalizowane pojemniki                od minimum  110 litrów oraz kontenery,

5. Na drogach publicznych odpady komunalne mogą być gromadzone w pojemnikach metalowych, zadaszonych, zamontowanych na słupkach. Dopuszcza się pojemniki wolnostojące, odpowiednio obciążone dla zapewnienia ich stabilności.

§ 7.

Kolorystyka i rodzaj urządzeń przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów:

1. Kolorystyka w systemie  workowym:

  - szkło – worek zielony lub w przypadku dzielenia na kolory – zielony dla szkła kolorowego, biały dla szkła bezbarwnego,

  - papier – worek niebieski,

  - tworzywa sztuczne (plastik, folia butelki PET) – worek żółty,

  - rodzaj worków: worki o pojemności 80 – 120 l.

2 W systemie kontenerowym kolorystyka jak powyżej. Dopuszcza się stosowanie pojemników siatkowych ocynkowanych do zbiórki tworzyw sztucznych.

#### Rozdział 2

Rozmieszczenie i utrzymywanie pojemników na odpady w odpowiednim stanie

sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 8.

1 Pojemniki, kontenery lub worki na odpady komunalne należy ustawiać w granicach nieruchomości, w odpowiednio przygotowanych, utworzonych i oznakowanych miejscach, łatwo dostępnych zarówno dla użytkownika jak i dla podmiotów uprawnionych do odbierania odpadów, w sposób nie powodujący uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.

- Pojemniki na odpady komunalne oraz miejsca ich ustawienia właściciel nieruchomości obowiązany jest utrzymywać w czystości, zabezpieczać przed dostaniem się wody i błota oraz utrzymywać je w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

- Koszty przygotowania i utrzymywania miejsca ustawienia pojemników ponosi właściciel nieruchomości.

- Przepisy ust. 1-2 stosuje się odpowiednio do ustawienia koszy na odpady na drogach publicznych i przystankach komunikacji zbiorowej.

§ 9.

1. Zabrania się:

- gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużla, szlamów, a także odpadów z działalności gospodarczej,

- spalania w pojemnikach jakichkolwiek odpadów komunalnych.

- Obowiązki określone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do koszy na odpady, ustawianych na drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz innych terenach użytku publicznego.

### Dział IV

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

Rozdział 1

#### Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych

§ 10.

1. Jedno gospodarstwo domowe w budynku jednorodzinnym w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów:

a) odpady komunalne 1 raz na  tydzień w pojemniku co najmniej 110 l,

b) odpady selektywnie zbierane nie rzadziej niż raz w miesiącu.

- Na jedno gospodarstwo domowe w budynku wielorodzinnym o liczbie mieszkań nie więcej 
niż  9,  w przypadku możliwości zastosowania selektywnej zbiórki odpadów  w systemie workowym:

a) odpady komunalne 1 raz na tydzień w pojemniku co najmniej 110 l,

b) odpady selektywnie zbierane nie rzadziej niż raz w miesiącu.

- Na jedno gospodarstwo domowe w budynku wielorodzinnych o liczbie mieszkań nie więcej 
niż  9, w przypadku nie możliwości zastosowania selektywnej zbiórki odpadów w systemie workowym -  1 raz na  tydzień w pojemniku co najmniej 110 l.

- Na każde 10 gospodarstw domowych w budynku wielorodzinnym o liczbie mieszkań większej niż  9 -  1 raz na tydzień w pojemniku 1100 litrów.

- Organy administracji państwowej - 1 raz na tydzień w pojemniku 1100 litrów.

- ZOZ-y - 1 raz na tydzień  - 2 litry na osobę – pojemnik dowolny – w zależności od ilości osób  zatrudnionych.

- Szkoły, przedszkola i inne placówki oświatowe, zakłady poprawcze i schroniska  dla nieletnich - 1 raz na tydzień - 2 litry na osobę, pojemnik dowolny  - w zależności od ilości osób przebywających tzn. pracujących i uczących się,

- Ogródki działkowe:

  - w okresie od 1 kwietnia do 30 października 35 litrów na jeden ogródek  na miesiąc –  kontenery / pojemniki  w zależności od ilości działek,

  - system zbiórki – zbiorczy.

- Cmentarze parafialne i komunalne - wywóz co najmniej 1 raz na dwa tygodnie w pojemnikach / kontenerach. Wielkość pojemników uzależniona od potrzeb.

- Prowadzący działalność gospodarczą zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb uwzględniając następujące normatywy:

  - lokale handlowe- 1 raz na tydzień, 10 l na każde 10m2 pow. Całkowitej, jednak nie mniej niż pojemnik o pojemności 110 l,

  - dla punktów handlowych poza lokalem- 1 raz na tydzień, 50 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l na każdy punkt;

  - dla lokali gastronomicznych- 1 raz na tydzień, 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu;

  - dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych- 1 raz na tydzień, pojemnik o pojemności 110 l na każdych 10 pracowników;

  - dla hoteli, pensjonatów itp. -1 raz na tydzień, 20 l na jedno łóżko.

- Targowiska - na bieżąco wg potrzeb, nie rzadziej jednak niż 2 razy w tygodniu, 50 l  na jedno stanowisko handlowe.

- Podczas organizacji imprez sportowych, kulturalnych, festynów itp. – urządzenie służące 
do zbierania odpadów – wg potrzeb, organizatorzy imprezy są zobowiązani zawrzeć umowy 
z podmiotami uprawnionymi na dostarczenie pojemników i sanitariatów oraz ich opróżnienie 
i uprzątnięcie.

- Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieruchomości z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi ich wypływ ze zbiornika.

- Usuwanie odpadów z koszy ulicznych oraz innych miejsc publicznych winno odbywać się w miarę ich zapełnienia, nie rzadziej jednak niż 2 razy w tygodniu.

#### Rozdział 2

Sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych

§ 11.

1. Odbiór odpadów odbywa się przy pomocy pojazdów specjalistycznych, przeznaczonych 
do poszczególnych rodzajów odpadów. Do odbierania surowców wtórnych dopuszcza się pojazdy pakowe, wywrotki oraz wyposażone w urządzenia HDS.

- W przypadku, gdy ustalona minimalna częstotliwość odbierania odpadów jest niewystarczająca właściciel, zarządca lub administrator nieruchomości zobowiązany jest  do jej zwiększenia.

- W przypadku przejściowego zwiększenia ilości odpadów powstających na terenie nieruchomości w okresach porządków przedświątecznych, wiosennych lub innych dopuszcza się stosowanie szczelnych worków zakupionych w firmie odbierającej odpady. Obowiązkiem właściciela nieruchomości w takim przypadku jest niezwłoczne zlecenie odbioru odpadów w/w firmie z terminem nie dłuższym niż trzy dni robocze od momentu nagromadzenia odpadów.

- Na terenach nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej odpady roślinne powstałe w wyniku pielęgnacji zieleni oraz odpady kuchenne mogą zostać poddane procesowi kompostowania 
z przeznaczeniem dla własnego wykorzystania kompostu w sposób nieuciążliwy dla sąsiadów.

5.   Zabrania się:

- wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi,

- indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości.

Dział V

Rozdział 1

Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji  
 dopuszczonych na składowisku odpadów

§ 12

System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

- do 31 grudnia 2010 roku do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji,

- do 31 grudnia 2013 roku do nie więcej niż 50%,

- do 31 grudnia 2020 roku do nie więcej niż 35%, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w roku 1995.

Dział VI

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

# § 13.

Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów i innych zwierząt domowych są zobowiązane 
do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności niepozostawiania ich bez dozoru,  jeżeli zwierzę nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym bądź na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się zwierzęcia z niego.

§ 14.

1. Na tereny użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych, 
gdy właściciel (opiekun) ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem. Obowiązek wyposażenia psa w kaganiec nie dotyczy małych psów, 
z wyłączeniem psów umieszczonych w wykazie ras psów uznanych za agresywne.

2. Zwolnienie psa ze smyczy, o którym mowa w ust. 1, nie może mieć miejsca na terenach, 
na których znajdują się piaskownice oraz inne urządzenia służące do zabaw dla dzieci.

# § 15.

# Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do:

# 1.  usuwania spowodowanych przez nie zanieczyszczeń w miejscach służących do wspólnego użytku,

# 2.  uiszczenia podatku od posiadania psa oraz wyposażenia go w otrzymany identyfikator 
/znaczek rejestracyjny/ umożliwiający identyfikację psa oraz w razie zaistnienia takiej konieczności kontakt z właścicielem.

# Dział VII

# Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 16.

Na terenie miasta Legnicy, na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,   wprowadza się zakaz utrzymywania  zwierząt gospodarskich. Dopuszcza się chów tych zwierząt na obszarach zabudowy zagrodowej.

§ 17.

Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest obowiązany zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w szczególności przez:

1)	niepowodowanie zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych 
i podziemnych,

2)	niepowodowanie prowadzoną hodowlą uciążliwości takich jak: hałas, odory i temu podobne, wobec osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich.

# Dział VIII

# Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 18.

1. Obowiązkowej deratyzacji podlega obszar miasta Legnicy, w tym nieruchomości, na których prowadzona jest hodowla zwierząt, działalność gastronomiczna oraz magazynuje się żywność 
i środki spożywcze, a także pomieszczenia korytarzy piwnicznych, zsypów i komór zsypowych, węzłów ciepłowniczych oraz zasieków śmietnikowych.

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania, co najmniej raz w roku, deratyzacji na terenie nieruchomości. Obowiązek ten, w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, może być realizowany tylko w miarę potrzeby.

3. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.

Dział  IX

Postanowienia końcowe

§ 19.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy.

2. Uchwała w wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

3.  Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc obowiązująca Uchwała 
Nr VII/48/03 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 31 marca 2003r. w sprawie ustalenia
Regulaminu szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Legnicy.

# Text boxes

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Mg/rok

Opakowania z papieru i

tektury

211,95

370,91

481,14

Opakowania z tworzyw

sztucznych

35,42

37,16

273,02

Opakowanie ze szkła

41,84

55,05

66,27

Metale

226,3

347,72

221,22

2004

2005

2006

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

%

Metale

43,9

42,9

21,2

Opakowanie ze szkła

8,1

6,8

6,4

Opakowania z tworzyw

sztucznych

6,9

4,6

26,2

Opakowania z papieru i

tektury

41,1

45,7

46,2

2004

2005

2006