Ogłoszenie nr 51517 - 2017 z dnia 2017-03-24 r.

Legnica: Wykonanie uzupełniających robót budowlano-montażowych polegających na przebudowie ul. Handlowej wraz z uzbrojeniem podziemnym. 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak 
Numer ogłoszenia: 526S-2017

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

I. 1) NAZWA I ADRES: Prezydent Miasta Legnicy, krajowy numer identyfikacyjny 39064725100000, ul. pl. Słowiański  8, 59220   Legnica, państwo Polska, woj. dolnośląskie, tel. 767 212 100, faks 767 212 115, e-mail im@legnica.um.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie uzupełniających robót budowlano-montażowych polegających na przebudowie ul. Handlowej wraz z uzbrojeniem podziemnym.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

II.4) Główny kod CPV:45233120-0
Dodatkowe kody CPV:45231300-0

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 20/06/2016 IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW: SKANSKA S.A., , ul. GEn Zajączka 9, 01-518, Warszawa, kraj/woj. mazowieckie IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 41992813.41 PLN. IV.4) INFORMACJE DODATKOWE Informacje dodatkowe:

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY: 
23/02/2017

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN: 
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp: zwiększenie wartości - wynagrodzenia Wykonawcy o 856.579,81 PLN netto tj. 2,04% wartości zamówienia podstawowego

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE: 
Niniejsze zamówienie jest zamówieniem uzupełniającym do zamówienia pn. Wybór Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN-T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej, które zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego. Zamówienie uzupełniające dotyczy robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające obejmuje przebudowę ul. Handlowej wraz uzbrojeniem podziemnym Zamówienie uzupełniające: 1. uzasadnienie prawne: art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo zamówień publicznych z 29.1.2004 (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 - z póź. zm), 2. uzasadnienie faktyczne: a) roboty uzupełniające przewidziano w umowie nr IM.272.247.1U.2014 zawartej w dniu 28.02.2014r.na podstawie zamówienia publicznego nr IM.RZP.271.247.31.2013 (przetarg nieograniczony) pomiędzy Gminą Legnica a Skanska S.A., 01-518 Warszawa na wykonanie robót budowlano-montażowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN-T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej, cyt.§ 13 ust. 7. Roboty uzupełniające, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wystąpi w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, a których zakres nie przekracza 20 % podstawowego zamówienia, Wykonawca obowiązany jest wykonać na dodatkowe zamówienie Zamawiającego udzielone z wolnej ręki, wycenionych w oparciu o ryczałtowe wartości jednostkowe robót wyszczególnionych w wypełnionym przedmiarze robót (w kosztorysie ofertowym); b) przedmiot zamówienia uzupełniającego jest zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego, c)od daty udzielenia zamówienia podstawowego nie upłynęły 3 lata, d)zamówienie uzupełniające polega na powtórzeniu przedmiotu zamówienia podstawowego oraz zostaje udzielone dotychczasowemu Wykonawcy. Część zamówienia podstawowego jest realizowana w oparciu o Decyzję Nr 690/2013 z dnia 09.12.2013r. ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) oraz niniejsze zamówienie uzupełniające realizowane będzie w oparciu o ww. Decyzję Nr 690/2013 z dnia 09.12.2013r. ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej); e) w ogłoszeniu o zamówieniu podstawowym - Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2013/S 237 - 411249 z 6.12.2013r. - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Wybór Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN-T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej; f) w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) Zamawiający przewidział - zastrzegł możliwość udzielenia zamówień uzupełniających - max. do wysokości 20 % wartości zamówienia podstawowego. Wartość zamówienia podstawowego wyniosła 41 992 813,41 PLN netto. Wartość pierwszego-poprzedniego udzielonego w dniu 20.06.2016r. (ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante 2016/S 106-188943 z dnia 01.06.2016r.) zamówienia uzupełniającego wyniosła 1264 835,86 PLN netto (tj.3,01% wartości zamówienia podstawowego). Wartość niniejszego zamówienia uzupełniającego – przebudowa ulicy Handlowej wynosi 856.579,75 PLN netto tj. 2,04% wartości zamówienia podstawowego. Łączna wartość zamówień uzupełniających udzielonych w 2016r. oraz w 2017r. – ww. zamówienie uzupełniające - przebudowa ul. Handlowej Umowa nr IM.272.294.1.1U.2017 z dnia 23.02.2017r. oraz zamówienie uzupełniające budowa ul. Boiskowej i części ul. Myśliwskiej – Aneks Nr 2 z dnia 23.02.2017r. do Umowy IM.271.294.8U.2016 (umowa zamówienia podstawowego) zwiększający zamówienie uzupełniające udzielone w 2016 do wartości 2.121.415,67 netto tj do 5,05% wartości zamówienia podstawowego, wynosi 7 860 587,59 PLN netto, tj. 18,72% wartości zamówienia podstawowego i nie przekracza 20 % wartości zamówienia podstawowego.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE: 
Aneks Nr 2 z dnia 23.02.2017r. do umowy nr IM.272.294.8U.2016 z dnia 20.06.2016r.