Legnica, dnia 3 stycznia 2011 r.

OK.XI.0914-69/10

Pan Andrzej Niedzielenko

Dyrektor Muzeum Miedzi

ul. Partyzantów 3

59-220 Legnica

Informuję, że w Muzeum Miedzi w Legnicy w dniach od 29.11.2010 r. do 30.11.2010 r. przeprowadzona została kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej z budżetu miasta na wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej, hydrantowej oraz instalacji sanitarnej wraz z pomieszczeniami WC w Muzeum Bitwy Legnickiej.

W wyniku kontroli stwierdzono, że:

      - Na realizację zadania polegającego na wykonaniu sieci wodno-kanalizacyjnej, hydrantowej oraz instalacji sanitarnej wraz z pomieszczeniami WC w Muzeum Bitwy Legnickiej Gmina Legnica przekazała Muzeum dotację celową w kwocie 120 000 zł. Zasady przekazania, wykorzystania i rozliczenia dotacji zostały określone w umowie nr 1 z dnia 30.08.2010 r.

      - Zamówienia publicznego na wykonanie ww. zadania wraz z wykonaniem zewnętrznej izolacji budynku udzielono w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

- Czynności przygotowania i przeprowadzenia zamówienia wykonywała komisja przetargowa. Przyjęcie obowiązków, osoby powołane do komisji, potwierdziły swoimi podpisami.

- Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronach portalu UZP oraz na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Muzeum Miedzi.

- W ogłoszeniu o zamówieniu zawarto informacje wymagane art. 41 ww. ustawy, w tym m.in.: tryb zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania, warunki udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert, termin i miejsce składania i otwarcia ofert i termin związania ofertą.

- Ustalony termin składania ofert był zgodny z art. 43 ust. 1 ww. ustawy, ponieważ nie był krótszy  niż 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia na stronach portalu internetowego UZP.

- Do ogłoszenia umieszczonego na stronie internetowej Muzeum Miedzi załączono dokument SIWZ, który zawierał wszystkie dane wymagane artykułem 36 ust. 1 ww. ustawy.

- Stosownie do art. 17 ust. 2 ww. ustawy komisja przetargowa i inne osoby biorące udział w postępowaniu złożyły oświadczenia o braku okoliczności powodujących wyłączenie z udziału w postępowaniu.

- W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęła 1 oferta, spełniająca ustalone warunki udziału w postępowaniu. Zaproponowane przez Wykonawcę cena mieściła się w kwocie, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Przebieg postępowania dokumentowany był w protokole postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- Zgodnie z art. 92 powyższej ustawy, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia został powiadomiony o wyborze oferty. W zawiadomieniu podano nazwę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie wyboru. Zamawiający niezwłocznie zamieścił informację o rozstrzygnięciu postępowania na własnej stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń w budynku Muzeum.

- Z wykonawcą wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania została zawarta w dniu 11.08.2010 r. umowa nr 341-1/2010. Termin zawarcia umowy był zgodny z art. 94 ust. 2 pkt 1 a  ww. ustawy.

- Po podpisaniu umowy umieszczono w UZP ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Ogłoszenie zostało również umieszczone na stronie internetowej Muzeum Miedzi, w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Muzeum.

- W zawartej umowie Wykonawca zobowiązał się do wykonania zadania za kwotę 186 616,91 zł, w tym wykonanie zewnętrznej izolacji budynku – 66 838,77 zł i wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej, hydrantowej oraz instalacji sanitarnej wraz z pomieszczeniami WC - 119 778,14 zł. W trakcie realizacji umowy pierwotny termin: do 10.10.2010 r. zmieniono najpierw do 31.11.2010 r., a następnie - do 6.12.2010 r. Zmiany były spowodowane kolizją z drogą powiatową i problemami z wpięciem przyłącza wodociągowego do sieci gminnej. Możliwość zmiany terminu została przewidziana w ogłoszeniu, stosownie do art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Roboty zostały wykonane w oznaczonym terminie. Prawidłowość ich wykonania została potwierdzona protokołem odbioru z dnia 8.12.2010 r. Za wykonanie izolacji zewnętrznej zapłacono z własnych środków kwotę 66 838,77 zł (WB nr 150/2010 z dnia 10.11.2010 r.). Za roboty finansowane dotacją zapłacono w dniu 10.12.2010 r. kwotę 119 778,14 zł. Pozostałą z dotacji kwotę 221,86 zwrócono na rachunek budżetu gminy (WB nr 167 z dnia 10.12.2010 r.).

Przedstawiając powyższe ustalenia kontroli, wskazujące na prawidłowość: wykorzystania dotacji celowej, brak jest podstaw do formułowania zaleceń pokontrolnych.

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski